广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程院内招标邀约函

广东省人民医院位于广州市越秀区中山二路106，伟伦楼位于中山路侧，该建筑建于1995投入使用，该建筑地下两层，地上多层建筑,其中地下两层部分区域为后增地下室。医院拟对该建筑地下一层、地下二层、首层走廊及卫生间等部分渗漏进行相应的防水补漏维修施工，寻求具备相关资质的防水施工单位合作，在前期房屋检测鉴定的基础上来查找漏水原因以及解决漏水问题。我院拟以院内邀请招标方式择优选取伟伦楼漏水维修工程施工单位，现发布其公告信息，欢迎符合资格条件的合作人参与，有意参与的合作人请于本公告发布之日起 6 天内按规定报名参加(发报名参加函至邮箱：409990025@qq.com)，报名截止时间为 2019年 01 月 02 日17:00。项目招标内容如下：

- 项目名称/招标编号：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程/GDSRMYY-20180010。

- 项目内容

| 项目标的名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 | 1项 |

详细技术规范及要求请参阅用户需求书、施工图纸、工程量清单、合同书，合作人必须针对本项目的全部内容进行投标及报价（报下浮率即可。清单中的内容和工程量不得调整），如有漏项或超出限价金额，将不接受报价。

本工程招标限价为  捌拾伍万贰仟叁佰零拾捌元肆角壹分（￥852308.41元），其中：安全文明施工费：陆万陆仟叁佰叁拾贰元捌角陆分（￥66332.86元），安全文明施工费应严格按照规定计算；暂列金额：陆万零捌佰伍拾贰元贰角玖分（￥60852.29元）。【最终的合同价格以医院审计意见为准】。

三、用户需求（服务内容）

1、负二层直加一室混凝土墙面渗漏，有明水流出；

2、负二层两CT机房电缆沟内存在明水；

3、影像楼负二层东侧楼梯左侧通道口上方天花滴水；

4、影像楼负二层北侧机电室东侧、南侧墙面有渗漏痕迹，墙面、天花变色；

5、影像楼负二层通道左侧机电仓库天花发霉发黑变色；

6、影像楼负二层通道右侧墙面（机电仓库对面）有渗漏痕迹，墙面批荡起鼓变色；

7、影像楼负二层通道尽头大门上方线槽周边墙面批荡起鼓变色；

8、影像楼负二层直加机房混凝土墙面渗漏，大门上部天花滴水；

9、影像楼负一层水泵房门口右侧墙体下方有明水流出；左侧墙面整体潮湿，墙面批荡融化变淡，局部存在水渍；

影像楼负一层过道北侧输送科办公室墙面有渗漏痕迹；

地下室外墙部分在渗漏缺陷修补完成后加设墙体负面防水措施；

12、防水工程完成后，饰面须恢复至拆除前原建筑大概面貌，局部饰面恢复修改部位以用户确认为准。

13、严格按国家规范标准（屋面工程技术规范GB50345-2012、屋面工程质量验收规范GB50207-2012）及设计图纸进行施工和验收。

14、工期：90天。

15、工程质量保修期：五年。

16、保质期内售后服务响应时间：4小时内到达现场。

四、检测鉴定及防水施工合作单位资质要求

竞投人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书；

竟投人必须具有行政主管部门核发的建筑防水工程专业承包贰级以上资质证书，本项目不允许联合体。

近三年有防水补漏等同类型的施工案例。

竟投人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单或被处罚名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

五、合作单位选择标准（评分标准）

本次服务单位选择采用综合评分法，即在最大限度地满足用户要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中价格得分占30分，技术得分占40分，商务得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标单位，如联合体投标的，评分以主体单位为准。

综合评估得分=价格得分+商务得分+技术得分

| 评分项目 | 价格分 | 商务分 | 技术分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 30分 | 30分 | 40分 |

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术40分 |  |  |  |  |
| 1 | 公司地点 | 4 | 公司（或分支机构）设立在广州市内的得4分，其他得0分 | 注：提供证明 |
| 2 | 时间性 | 6 | 正常施工情况下： 工期70天以内（含70天）得6分 工期70~80天（含80天）得4分 工期81~90天（含90天）得2分 工期91天以上得0~2分（含1分） | 文字保证，合同注明 |
| 3 | 资质证书 | 5 | 防水防腐保温工程专业承包壹级资质得5分 防水防腐保温工程专业承包贰级资质得2分 其他得0分 | 注：提供资质证书复印件 |
| 4 | 项目人员的配备 | 10 | 1、项目管理机构人员的配备健全，本项目管理机构人员里技术负责人具备国家一级注册结构工程师，造价负责人有注册造价工程师证，项目部成员中有10人或以上具备中级或以上职称，人员技术资格水平等综合评价优胜，得7-10分： 2、项目管理机构人员里技术负责人具备国家二级注册结构工程师，造价负责人有造价工程师证，项目部成员中有6人或以上具备中级或以上职称人员技术资格水平等综合评价次之，得4-7分（不含7分） 3、项目管理机构健全，项目管理机构人员里技术负责人具备工程师职称，造价负责人有造价工程师证，项目部成员中有5人或以上具备中级或以上职称，项目人员的配备人员技术资格水平等综合评价差，得0-4分（不含4分） | 包括人员资质水平等 |
| 5 | 施工方案是否具体、可行、全面、完整 | 15 | 1、施工方案综合评价优胜，得12-15分； 2、施工方案综合评价次之，得6-12分（不含12分）； 3、施工方案综合评价差，得0-6分（不含6分）； |  |
| 商务30分 |  |  |  |  |
| 6 | 相关业绩 | 10 | 做过类似项目的业绩，每一个得2分（10分封顶） | 提供证明材料 |
| 7 | 诚信示范称号 | 10 | 1、企业自2017年度（含2017年度）往前计连续获得“企业诚信示范”称号的年数7年或以上的，得10分。 2、企业自2017年度（含2017年度）往前计连续获得“企业诚信示范”称号的年数4-6年的,得5分。 3、企业自2017年度（含2017年度）往前计连续获得“企业诚信示范”称号的年数1-3年的 ,得3分。 4、不满足上述情况或无提供证书复印件的不得分。 | 注：需提供有效证明材料的复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 8 | 纳税信用 | 3 | 获得地级市税务局颁发的2017年度纳税信用A级纳税人”荣誉：3分；获得地级市税务局颁发的“2017年度连续两年纳税信用B级纳税人”荣誉： 1.5分；注：需提供有效证明材料的复印件并加盖公章，不提供则不得分。 | 注：需提供有效证明材料的复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 9 | 管理体系认证 | 7 | 同时通过 ISO9000、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，并在有效期内的，得7分，通过其中2项并在有效期内的得4分，通过其中得1项并在有效期内的得2分。 | 注：需提供有效证明材料的复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 价格30分 |  |  |  |  |
| 10 | 价格 | 30 | 价格分是以满足招标文件要求的终合平均投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。 价格分=（评分基准价/投标报价）×30 注：精确到小数点后两位 |  |

请投标参与单位派代表于2019年 01 月  09 日8:30前鞋带本单位资质及投标报价资料（一式三份，盖密封章）至广东省人民医院（广州市中山二路106号）办公楼302室报到并参加现场开标，逾期不予受理。

附：报价参照资料（施工图纸、工程量清单、主要材料品牌推荐表、合同书）

项目联系人：江先生  13570905892广东省人民医院

总务处

二〇一八年十二月月二十六日