SF-2013-0204		合同编号：

广州市建设工程施工合同

工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程

工程编号：

工程地点：广州市越秀区

发包人：广东省人民医院

承包人：

广州市城乡建设委员会制定

广州市工商行政管理局

二〇一八年十二月

# 第一部分协议书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程

工程地点：广州市越秀区

工程内容：地下室墙体及楼板防水堵漏等。（具体工程内容以工程预算书及施工方案为准）。

工程规模：

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

## 二、工程承包范围

承包范围:对广东省人民医院伟伦楼首层及地下室渗漏处进行防水修缮处理。（具体工程内容以工程预算书及施工方案为准）。

承包方式：1、根据甲、乙双方确认的方案及该工程项目预算书，乙方以包工包料、包工期，包质量，包安全的承包方式，总价包干承包甲方广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程。

## 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：天。

拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成，具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。

## 四、质量标准

工程质量标准：以国家或行业的质量检验评定标准为依据，达到合格工程标准。

## 五、合同价款

合同工程造价：根据甲、乙双方确认的广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程预算书，工程总价包干造价为人民币大写：；（￥元）。其中：安全文明施工费：（￥元）；暂列金额：（￥元）。如有增加合同以外的工程项目，另行沟通协商解决。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 十、合同生效

## 本合同订立时间：年月日

本合同订立地点：广东省人民医院院内

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（盖章）承包人：（盖章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

电子邮箱:电子邮箱:

# 第二部分通用条款

详见《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑［2013］598号）。

第三部分专用条款

1．定义

1.1单位工程

□名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程

□内容：对广东省人民医院伟伦楼首层及地下室渗漏处进行防水堵漏处理。（具体工程内容以工程预算书及施工方案为准）

1.2所采用的书面形式包括：

√文书；

□信件；

□电报；

□传真；

□电子邮件；

□其他：

2．合同文件及解释

2.1组成合同的其他文件：①协议书；②发包通知书；④承包意向承诺及声明函；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.1约定适用的标准、规范的名称：国家及地方现行有关规范、标准及有关工程保修的规定。

5.施工设计图纸

5.1发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：/

（2）提供的数量：/

5.2承办人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：/

（2）提供的数量：/

（3）监理工程师答复的时间：/

6.通信联络

6.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式

- 各方通讯地址和设计人：

发包人：

通讯地址：收件人：邮政编码：

承包人：

通讯地址：收件人：邮政编码：

监理人：

通讯地址：收件人：邮政编码：

- 视为送达的其他方式：

7.工程分包

7.1指定分包工程名称：/

7.2分包工程款的支付方式：/

8.交通运输

8.1办理道路通行权和修建场外设施的费用：/

8.2修建场内临时道路和交通设施的费用：/

8.3运输超大件和超重件的费用：/

9.专项批准事件的签认

9.1专项批准事件的签认人选

- 监理工程师：

姓名：印章样式：签字样式：

- 造价工程师：

姓名：印章样式：签字样式：

- 建造师：

姓名：印章样式：签字样式：

10.发包人

10.1发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：进场前十天完成“三通一平”工作，并具备开工条件；

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前十天内将施工所需的水、电线路接至施工红线内指定地点，并提供水、电驳接点；场内线路的接驳由承包人负责，并负责维修；

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：已与周边道路接通；

- 提供施工所需的有关资料的时间：所有由发包人办理的施工所需证件、批件，所需满足规定的材料及证明在开工前3日内提供；

- 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：施工许可证由承包人协助发包人办理；

- 现场交验的时间：开工前3天内；

- 提供标准与规范的时间：签定合同后3天内；

- 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前3天内；

- 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：施工过程由承包人根据实际情况做好保护工作

委托承办人办理的工作有：/

10.2提供施工场地的时间：开工前1周。

10.3支付款项

（1）工程款支付期限

□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

√另作约定：工程价款支付期限：合同签订7天内支付合同总价30%作为工程预付款；工程完成时，甲方向乙方支付工程合同价的30%作为工程第二进度款；工程验收1年后，工程质量未出现质量问题，甲方向乙方支付工程合同价的37%作为工程第三进度款结算支付至审定结算价的97%，余款3%待质保期满后一次无息返还乙方。

（2）工程款支付方式

√按协议书所注明的银行账户转账。

□支票支付。

其他方式：

11.承包人

11.1承办人完成下列工作的约定

（1）提交支付申请和工程款额报告期限

□按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

□另作约定：/

（2）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/

（3）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：/

- 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：所产生的一切费用由承包人承担。

（5）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省文明施工样板工地标准，做好“四害”防治工作，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。其费用及因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。

散体物料运输车辆的要求：承包人必须遵守《关于加强我市建筑工地散体物料运输车辆管理的通知》（穗建筑[2007]576号）及近期省市建设主管部门出台的有关规定要求，对出入工地的散体物料运输车辆进行严格管理，坚决执行“一不准进，三不准出”的管理规定。若采取水上运输的，必须严格按照国家、省、市有关规定加强管理。

承包人需遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，承担因自身责任造成的损失和罚款。

（11）承包人的责任:根据发包人书面给定的基准点、基准线和标高以及发包人认可的图纸，对工程进行精确放线和定位；通过上述精确放线和定位工作后确定的工程所有部分的位置、标高、尺寸和基准线均应正确无误；提供与上述工作相关的全部必要的劳务，配合发包人及监理工程师对其工作成果进行复核。与上述工作有关的费用已包含在合同价款之内。

承包人应在工程开始前核实所有与本工程有关的尺寸和地面标高。正式在工地现场开展工作前，承包人应派人在工地不时地复核可能影响到本工程的主体结构的定位、标高、尺寸等实地资料的正确性，并在发觉有问题时立刻向发包人报告并要求发出指示。

发包人对任何放线工作和任何基准或标高的检验或复核无论如何都不能在任何方面减轻或解除承包人对上述各项工作的精确性所负的责任，且承包人应仔细保护和保留好工程放线中所用的水准点、基点、测桩和工程放线所用的其他物件。

如果在工程实施过程中，工程任何部分的位置、标高、尺寸或基准线出现任何错误，在发包人要求纠正时，承包人应迅速自担费用纠正此类错误，直至达到使发包人满意的程度，并应赔偿因上述错误给发包人造成的全部损失。

承包人应负责对所有因施工而损坏的结构按原样原标准对房屋装饰进行恢复。如个别部位确实无法恢复原状的，经与房屋所有人协商其他解决方案。如因存在加固质量问题或一楼房屋装饰不合格，承包人应该进行整改，整改费用由承包人自行承担，直至房屋加固和修复合格为止。如果承包方在施工中质量有问题或工程延误导致发包方对房屋所有人违约的，其承担违约责任的损失应由承包方承担。

12.现场管理人员任命和更换

按通用条款。

13.发包人代表

13.1发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为

通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：

14.监理工程师

14.1负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

（1）监理人：法定代表人：

（2）任命（）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

14.2需要发包人批准的其他事项：按监理合同执行

15.造价工程师

15.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1）工程造价咨询人：法定代表人：

（2）任命（）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

15.2需要发包人批准的其他事项：

16.承包人代表

16.1承办人任命（）为承办人代表，其通讯方式为

通讯地址：邮政编码：

联系电话：传真号码：

17.指定发包人

17.1依法指定的发包人

（1）实施、完成部分永久工程的分包人：/

（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：/

18.工程担保

18.1承包人提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额：工程总价的%，（大写）（小写元）

（2）提供履约担保的时间：从工程开工至竣工验收。

□签订本合同时。

√另作约定：　　　　　　　　　＼

（3）出具履约担保的银行：　　　　＼

18.2发包人提供支付担保的约定

（1）支付担保的金额：（大写）（小写）

（2）提供支付担保的时间：

□签订本合同时。

□另作约定：

（3）出具支付保函的担保人：

18.3担保内容、方式和责任等事项的约定：

19.不可抗力

19.1（4）不可抗力的其他情形：

（1）8级以上（含8级）的风暴；

（2）连续24小时内所降雨量超过50毫米（含50毫米）；

（3）在任何6小时内降雪量300毫米以上；

（4）摄氏40度以上（含40度）的高温天气；

（5）零下摄氏5度以下（含零下5度）的严寒天气；

（6）洪水、4.4级以上地震（以当地部门鉴定为准）。

以上所述风雨雪气温等均以当地气象局测定或公布的数据为准。战争、动乱、空中飞行物坠落或非承包人发包人责任造成的爆炸、火灾、6级以上地震（以当地气象部门鉴定为准）。

20.保险

20.1发包人办理保险：/

20.2投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：承包人需按照国家、地方政府及建设部门相关的适用本合同工程的相关规定与保险条例购买相应的保险，并承担购买保险费用。

21.进度计划和报告

21.1承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：图纸会审后5天内，每月20日前向监理单位、发包人申报本月月进度报表和下月“工程进度计划表”。

22.开工

承包人在收到中标通知书后3天内组织人力、机械等提前进入施工场地，做好施工准备工作，按照约定的开工日期开工，具体以工程师的开工令为准。在工程已具备开工条件，但因承包人自身的原因（包括但不限于项目经理及现场管理机构尚未到位）而无法按时开工的，经发包人书面同意，总监理工程师可以签发开工令，工期开始正式计算，但现场不允许开工，再由总监理工程师发出停工令，待承包人准备妥当后才批准复工。由此产生的工期延误等损失由承包人承担违约责任及赔偿。延期超过10天仍未开工的，发包人有权解除合同。

22.2监理工程师在本合同签订后的（）天内签发开工令。

□按通用条款规定的42天。

√另作约定：暂定合同签订后20个日历天内。

23.暂停施工和复工

23.1承包人原因造成暂停施工的其他原因：当地政府的有关文件。

24.工期及工期延误

24.1合同工程的工期约定为（）天。

（1）（工程名称）单位工程的工期约定为天。

（2）（工程名称）单位工程的工期约定为天。

25.工期调整的核实与确定原则：

对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的措施予以消化。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。总监理工程师、发包人经审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的措施足以确保工程按计划工期竣工的，可以同意工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。

非因承包人原因造成关键节点工期延误的，延误10天以内（不含本数）的，工期不予顺延，由承包人采取措施自行消化；延误10－20天（含10天，不含20天）的，工期可顺延5天，承包人应采取措施在下一个节点工期内消化；延误20-30天（含20天，不含30天）的，工期可顺延10天，但承包人必须在总工期内采取措施消化被延误工期（此延误发生在最后一个节点工期内除外）。延误工期超过30天（含本数），经双方协商确定可以顺延工期。

26.竣工日期

26.1计划竣工日期：

27.质量标准

27.1	工程质量标准：合格。

28.安全文明施工

28.1	安全文明施工的内容与要求：

28.1.1安全防护、文明施工措施费用

本工程的安全防护、文明施工措施费用包括但不限于通用条款第80.1条、第80.2条所列明的安全防护措施费用，所有安全防护、文明施工措施费用已包含在合同价款之中。

承包人应按有关规定安全防护、文明施工措施费专款专用并购买安全保险。承包人应编制本工程专用的安全生产责任书，定出安全生产目标，提出安全生产措施及具体做法、奖惩条例等。

28.1.2安全防护措施

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

（1）全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

（2）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，所产生的费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求做出安排，成立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病（如：非典型性肺炎）时，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和广州市疾病控制中心报告。所产生的费用已包含在合同价款中。

28.1.3安全防护、文明施工措施费为非竞争性费用，支付按国家、省、市有关规定执行。承包人应按照有关规定安全防护、文明施工措施费专款专用并购买安全保险，由建设安监机构和监理单位分阶段对施工现场进行安全生产检查，达到合格者经安监机构批准，一周内将该阶段安全防护、文明施工措施费划拨给承包人。

28.1.4其他有关安全防护、文明施工措施费的规定遵照执行广州市建设委员会相关的最新文件及招标文件的安全管理办法。

28.5治安管理：

√按通用条款的规定。

□另作约定：

29.发包人供应材料和工程设备

48.1约定供应的材料和工程设备

□发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

√发包人供应材料和工程设备的，应于承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8发包人供应材料和工程设备的结算方式：/

30.承包人采购材料和工程设备

30.1承包人采购材料和工程设备

□按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

√另作约定：本工程使用预拌混凝土、钢筋、水泥、砌体、给排水管及其它主要材料，必须符合设计及招标文件要求。订货前，承包人须提供三家以上生产厂家的合格证书及试验报告，主要装饰材料须提供样板，经工程监理单位、发包人及承包人研究确认，符合工程要求，方可使用。发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。发包人在收到相关资料后七天内答复，否则，视为可以使用，且延误的工期相应顺延。

30.2承包人供货要求：按通用条款执行

31.材料和工程设备的检验试验

31.1监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

31.2材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

（1）标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

（2）标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。

31.3材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

31.4材料和工程设备等产品的检验试验费纳入承包人的工程造价中计算，按照实际发生的费用结算。

31.5监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。

（1）合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（2）不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。

31.6合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

32.施工设备和临时设施

32.1承包人配置施工设备和临时设施

□按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

□另作约定：/

32.2发包人提供的施工设备和临时设施：/

33.隐蔽工程和中间验收

33.1中间验收的部位有：按相关规范要求执行。

34.工程试车

34.1试车内容

√不需要试车的，本条不适用。

□需要试车的，试车的内容和要求：

35．工程变更

按招标文件执行。

36.竣工验收

36.1竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：合格。

36.2单位工程和工程部位验收

验收时间需符合关键节点工期要求。

36.3施工期运行

按通用条款执行。

37.缺陷责任与质量保修

37.1缺陷责任期计算

缺陷责任期：按通用条款执行。

37.2质量保修期计算

质量保修期：具体详见附件中的《工程质量保修书》

38.工程量

除专用条款另有约定外，工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。

39.暂列金额

39.1合同工程的暂列金额为/元。

40.暂估价

40.1	非招标专业工程的暂估价金额为/元。

41.提前竣工奖与误期赔偿费

41.1提前竣工奖

（1）提起竣工奖额度

√没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元。

（2）提前竣工奖的最高限额

□按通用条款规定为合同价款的5%，即元。

□另作约定：

41.2误期赔偿费

(1)	当发生逾期后，每日历天应赔付额度为合同价款的1.5‰。

(2)	误期赔偿费最高限额是（按专用条款95.1执行）。

42.工程优质费

42.1工程优质费的计算方法

√没约定工程优质费的，本款不适用。

□约定工程优质费的，其计算方法：

42.2工程优质费的计算额度：

□按通用条款规定计算。

□另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

国家级质量奖，合同价款的%；

省级质量奖，合同价款的%；

市级质量奖，合同价款的%。

43.合同价款的约定与调整

1、工程计费程序表执行粤建市函[2016]1113号文件中广州地区建筑工程定额计价程序表及粤建造发[2012]5号《广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单（2012年）》相关规定。

2、本工程适用于《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012年）》，以《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012年）》为准，《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012年）》未包括的修补项目，需套用2010年广东省相应专业综合定额，并按相关规定执行。

3、人工、材料、机械等价格按《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》（穗建造价[2016]31号）相关规定执行。

44.工程变更事件

按相关专用条款执行。

45.工程量偏差事件

45.1调整分布分项工程费的方法

调整结算分部分项工程费：

45.2无论工程量有否偏差，项目措施费为合价包干，在整个合同执行期间不作调整，中标措施费即为结算措施费。

46.现场签证事件

46.1现场签证报告的确认

提交现场签证报告的时间：

□按通用条款的规定的时间提交。

□另作约定：/

47.物价涨落事件

本条款不适用。

48.支付事项

48.1计算利息的利率

√按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□另作约定：/

49.预付款

49.1	预付款的约定：支付工程预付款。

□没约定预付款的，本款不适用。

√约定预付款的，预付款按施工合同价的30%，计算为元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。

49.2	提交预付款支付申请的约定：

√按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

另作约定：承包人在完成本款三项工作（按通用条款，其中的预付款保函由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的商业银行出具）后的7天内。

49.3	预付款抵扣方式

√预付款分2次扣回，直到扣完为止。

□其他方式：

50.安全文明施工费

50.1安全文明施工费的内容、范围和金额

（1）内容和范围

√按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□另作约定：

（2）安全文明施工费的总金额为元。

50.2支付申请的提交与核实

□按通用条款的规定。

□另作约定：

50.3费用支付

安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：

□按通用条款的规定。

√另作约定：按合同专用条款45条的规定。

51.进度款

51.1约定支付期限和提交支付申请

（1）支付期限

具体为：

- 工程预付款的拨付，甲方支付合同价的30%；工程完成时，甲方向乙方支付工程合同价的30%作为工程第二进度款；工程验收1年后，工程质量未出现质量问题，甲方向乙方支付工程合同价的37%作为工程第三进度款结算支付至审定结算价的97%，余款3%待质保期满后一次无息返还乙方。

51.2期中支付的最低限额为/元。

52.竣工结算

52.1竣工结算的程序和时限：

√按通用条款的规定办理。

□另作约定：

53.结算款

53.1政府资金投资工程的支付期、支付办法

□按通用条款的规定。

√另作约定：工程结算支付至结算价的97%，余下的3%作为质量保证金。

54.质量保证金

54.1质量保证金的约定与扣留

（1）质量保证金的约定

□按通用条款规定为合同条款的3%，即元。

√另有约定：工程结算造价的3%

（2）质量保证金的扣留

□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

√另有约定：在结算工程款中一次扣留。

54.2	质量保证金的返还时间：在工程保修期满后贰年，15个工作日内无息返还（扣除此期间经承包人签认的维修费用）将剩余部分予以一次性无息全额支付。

55.最终清算款

55.1提交最终清算支付申请

（1）最终清算支付申请

提交份数：4份

提交期限：本工程竣工验收后60天内。

(2)最终清算支付时限

□按通用条款的规定，工程质量未出现质量问题，支付至审定结算价的97%。

□另有约定：

56.合同争议

56.1调解或认定

争议调解或认定机构：

√按通用条款的规定。

□另有约定：

（1）/

（2）/

（3）/

56.2仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

□向广州仲裁委员会申请仲裁。

√向有管辖权的人民法院提起诉讼。

57．合同解除

57.1合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，7天内撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。

58.保密要求

58.1提供保密信息的期限：/

59.合同份数

59.1约定提供合同文件

提供合同文本：

□按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

√另有约定：由承包人免费提供。

59.2合同的份数：本工程签订合同一式捌份，正本贰份，其中发包人壹份，承包人壹份；副本陆份，其中发包人叁份，承包人叁份，且正本和副本具有相同的法律效力。

60.其他补充约定

## 60.1工期延误方面的违约责任：（1）承包人不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，延误的工期每延误1天，应向发包人支付本工程合同价款的1.5‰作为违约金，且不低于每天2仟元，误期赔偿限额为合同价款的5%。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)

地址：地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

建设工程项目廉洁协议书

为加强建设工程项目廉洁风险防控，促进承发包方规范履职，廉洁从业，保证“工程优质、人员优秀、资金安全”，有效实现投资目标，保护承发包双方权益，根据国家有关法律法规和中央、省、市纪委廉洁建设有关规定，发包人（甲方）与承包人（乙方）就《广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程合同》及相关联的建设工程项目订立本廉洁协议书，以资双方共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格遵守招投标相关法律法规及甲方关于招投标的规定。前述合同签订后，双方严格执行合同文件，自觉履行合同约定的相关职责和义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公开、公正、诚信、守信的原则，不得就前述合同中的质量、数量、价格、工程量和验收等条款进行私下商谈或者达成默契，不得为获取不正当利益达成私下协议，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，在工程施工现场设立廉洁信息公示栏，公布举报电话及监督方式。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为或严重违反合同义务条款的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级相关部门反映和举报，相关部门处理的结果应及时向对方通报。

### （六）不得与相关权利方和利益方勾肩搭背，内外勾结，在本工程项目建设过程中非法谋利。

（七）不得通过说情、批示、打招呼、暗示或强迫命令等形式，干扰、妨碍本建设工程项目业务活动。

（八）不得干扰、妨碍查处本建设工程项目中的违规违纪违法行为。

第二条甲方的义务

### 甲方及甲方领导人员和从事本建设工程项目的工作人员（以下简称“甲方相关人员”），在工程建设的事前、事中和事后都须遵守以下规定：

### （一）甲方及甲方相关人员应按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展工作，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

### （二）甲方相关人员不得索要或接受与本工程建设有利益关系的单位及个人的礼品、礼金、红包、有价证券、支付凭证、纪念品、高档办公用品、土特产、通讯和交通工具、不动产、住房装修，或者宴请、外出旅游、消费娱乐等非正当利益；不得参与任何形式的赌博并通过赌博方式收受乙方财物；不得在乙方报销任何应由甲方及其相关人员支付的费用；

### （三）甲方相关人员不得借本工程建设之机，为父母、配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。不得要求或接受乙方为其操办婚丧喜庆事宜提供方便；不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动；

### （四）甲方相关人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物；

### （五）甲方相关人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物；不得接受乙方给予或赠送的干股或红利；

（六）甲方相关人员不得安排其父母、配偶、子女及其他特定关系人从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

（七）甲方相关人员不得利用职权从事各种有偿中介活动和安排施工队伍，不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买前述合同约定外的材料和设备；

（八）甲方及甲方相关人员不得违反国家法律法规党内规章制度及甲方内部的其他禁止性规定。

### 第三条乙方的义务

乙方及其领导人员和该建设工程项目的工作人员（以下简称“乙方相关人员”）应与甲方及甲方相关人员保持正常的业务往来，严格执行法律法规规定，按照规定程序开展业务工作，在工程建设的事前、事中和事后都须遵守以下规定：

（一）乙方及乙方相关人员不得在工程招投标阶段以违反国家法律法规、党章党纪规定的方式获取不正当利益；

（二）乙方相关人员不得以任何理由向甲方及甲方相关人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得以任何理由安排甲方及甲方相关人员参加可能影响相关业务公平、公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动；不得以任何名义为甲方及甲方相关人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

（三）乙方及乙方相关人员不得因前述合同履行向甲方、甲方相关人员及其亲属有输送利益的行为；

（四）乙方及乙方相关人员不得为甲方、甲方相关人员及其亲属个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方相关人员提供与工作无关的不动产、交通工具等；

（五）乙方及乙方相关人员不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方及甲方相关人员给予或赠送钱物；不得向甲方及甲方相关人员提供干股或红利；

（六）乙方及乙方相关人员不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方或甲方相关人员就与本建设工程项目有关的业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）乙方及乙方相关人员不得违反国家法律法规及党内规章制度的其他禁止性规定；

（八）乙方或乙方相关人员发现甲方相关人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方举报。

### 第四条违约责任

（一）甲方及甲方相关人员违反本廉洁协议书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及乙方相关人员违反本廉洁协议书第一、三条，应全额返还用不正当手段获取的非法所得，并依据国家和甲方招投标有关规定给予处理，通过不正当手段中标或者签订合同的，甲方有权取消中标资格或解除合同，并追究乙方相应责任；给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿；情节严重的，甲方可以建议建设行政主管部门给予乙方不得进入其主管工程建设市场的处罚；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方及乙方相关人员违反本廉洁协议书第一、三条，甲方有权扣除乙方依据前述合同支付的全部履约保证金或要求乙方支付该合同总金额20%的违约金作为处罚。

第五条本廉洁协议书由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位对本廉洁协议书履行情况进行检查。

第六条本协议作为前述合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条本协议一式两份，由甲乙双方各执一份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）：                                                  乙方（盖章）：

法定代表人签字：                             法定代表人签字：

（或）授权代表签字：                            （或）授权代表签字：

签字日期：签字日期：