广东省人民医院2020年度信息系统维护用户需求

## 一、范围及技术要求

  - 范围

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东省人民医院2020年度信息系统维护服务项目 | 1项 |

  - 用户简介

广东省人民医院是全国最大的集医疗、科研、教学、预防和保健于一体的综合性三甲医院之一，在全国同行业中名列前茅。

广东省人民医院信息管理系统（HIS）覆盖医院所有窗口业务和百分之八十以上的管理业务，包括门诊、住院、技诊三大业务系统及医院经济管理、核算、库存、查询、统计等人财物流的各个领域。因此，医院的业务发展越来越需要信息系统的强有力支持。

  - 项目内容

广东省人民医院将购买医院信息系统各子系统的维护服务，目前广东省人民医院已在线运行的医院信息系统各子系统的模块及功能如下：

- 门诊管理系统（包括已在我院实施的子系统及功能，如：门诊发卡、挂号系统、门诊收费系统、门诊药房管理系统、门诊检验标本采集工作站、门诊排班及查询系统等）、门诊叫号系统（含口腔科叫号系统）

- 住院管理系统（包括已在我院实施的子系统及功能，如：入院管理系统、住院结账系统、病案管理系统等）

- 技诊系统

- 技诊预约系统

- 手术麻醉系统

- 库房管理系统（包括已在我院实施的子系统及功能，如：药品库存管理系统、卫生材料管理系统、原材料管理系统、日用百货管理系统、五金管理系统、医疗设备管理系统、固定资产管理系统、检验试剂管理系统、制剂管理系统、供应管理系统、被服管理系统、低值易耗品管理系统、低值医疗设备管理系统、库房系统web版等）

- 综合查询系统

- 核算系统

- 职工薪资管理系统

- 财务系统

- 综合报表系统

- 收费票据管理系统

- HIS基础数据字典维护系统

- 病人回访系统

- 奖金分配系统

- 高端客户结算系统

- 预算系统

- 短信平台系统

- 医院官网E5413

- 病人回访系统

- 阳光用药监控平台

- 公医记帐系统

- 各医保及公医系统接口

- 数据挖掘项目

- 考勤系统

- 人员动态管理系统等

- 处方评价与监控系统项目

- 医保费用实时监控系统项目

- 传染病报卡系统

- 护士排班系统

- 药品不良事件上报系统

- 医德医风电子档案管理系统

- 抗菌药物监控系统项目

- 微生物管理软件系统项目

- 体检中心健康管理系统

- 医院信息集成平台系统

- 住院病人成本归集系统

- 临床数据中心（一期）

- 管理数据中心

- 患者主索引（EMPI）

- 住院移动护理

- 统一身份认证系统

- 住院医生工作站系统

- 护理管理系统

- 采购一体化智能管理系统

服务内容包含上述系统所有功能与第三方软件接口的维护。

  - 软件（医院信息系统及各子系统的模块、功能，以下简称“软件”）服务

- 日常维护

（1）稳定运行保障：保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

（2）系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在第一时间完成修复。

（3）系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。

（4）项目实施与培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作。

- 修改调整

（1）医保需求：满足对各类医保系统连接的处理，如市医保、铁路医保、东莞医保等系统的连接、结算和处理。

（2）功能需求：在系统结构允许的范围内，根据医院管理和业务变化做出必要的流程变更、功能新增、调整和修改。

（3）业务需求：当现有系统性能、架构不能满足医院业务发展需求时，应对系统架构、系统性能做出适当调整和完善，以满足医院业务的正常发展。

（4）安全需求：当现有系统存在安全漏洞时，服务商必须及时免费整改修复。

（5）日常需求调研、需求文档整理。

（6）程序更换前测试、更换程序期间以及更换程序后的维护服务。

（7）因部分系统正在或即将更换，卫生材料管理系统、原材料管理系统、日用百货管理系统、五金管理系统、医疗设备管理系统、固定资产管理系统、检验试剂管理系统、制剂管理系统、供应管理系统、被服管理系统、低值易耗品管理系统、低值医疗设备管理系统、库房系统web版、手术麻醉系统、医保费用实时监控系统项目、财务系统、短信平台、预约系统、微生物管理系统只进行日常维护，不做功能修改调整。

（8）上报需求：满足医院对外数据接口的适应性修改。

- 第三方软件接口开发

（1）维护期内，医院购买的第三方软件需要集成到HIS系统中时，服务商负责完成该软件与HIS的接口开发工作。

（2）维护期内，由服务商开发的新项目和系统验收后，自动转入本项目进行维护，本合同维护期内不再另行签署合同和收费。

- 系统集成服务（指服务器硬件和系统软件集成服务）

（1）系统维护：负责操作系统、数据库等系统平台软件的管理、监控和维护。

（2）系统安全：负责医院信息系统安全性方案的总体规划、设计和监控。

（3）数据备份：负责医院数据备份包括实时备份和系统安全性方案的设计和实施。

- 业务系统数据维护

- 业务数据库巡检：服务商必须对维护范围内的业务数据库每月进行一次巡检，包括业务运行情况、存储空间情况、业务数据库运行情况。

- 性能调优：通过数据库结构优化、存储过程优化、新增索引等技术手段，达到提高业务系统性能的目的。

- 配合数据库维护：配合甲方完成数据库系统升级、维护等工作，提供业务层面的技术支持。

  - 项目管理

院方、服务商指派代表组成立软件项目管理小组，管理本软件的开发和实施。提供管理小组成员名单和通讯方式。院方、服务商可以根据具体情况重新指定本方的管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。

  - 服务方式

1、服务商成立专门的项目组开展工作，同时应指派专人分别负责日常现场运维，功能调整修改和接口开发，按时完成工作内容。

2、服务商服务以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

3、★服务商保证每天委派3名驻场服务人员：

      - 服务商需按照院方要求提供具备专业技能的运维人员驻场进行运维服务，运维人员要求具备三年或三年以上的系统开发或维护工作经验，能较快处理系统在运行中的故障问题。服务商提供驻场运维人员素质达不到院方工作要求时，应及时在1个月内安排更换。

      - 服务商需向院方提供驻场人员名单、具体每位驻点人员负责维护的系统范围。驻场服务人员原则上不得随意更换，如需更换须征求院方管理部门同意。

      - 驻场服务人员服务时间：正常工作日早上8:00—下午18:00。非工作时间应安排值班人员。

      - 驻场服务地点：广东省人民医院院方指定地点。

      - 驻场服务人员工作时应注意言行举止，要求佩戴工作证。

      - 驻场服务人员休假超过1天时服务商安排其他人员补充并提前告知院方。

      - 驻场服务人员需登记记录故障及处理情况，定期交院方项目负责人确认；服务商在每月5日前完成上月维护服务记录整理、提交院方信息管理处。

      - 服务商需在每月25日前需提供“节假日期间值班安排”给院方信息管理处。

      - 服务商需配合院方信息管理处定期走访医院重点用户部门，与用户进行现场交流，并解答用户问题。

4、服务商应对服务质量予以保证，院方有权根据院方、服务商双方协商认可的服务评级方案（见附件1），每季度对HIS维护的服务质量及每次版本实施的效果进行评价考核。评价考核结果与运维年度维护验收挂钩。

  - 需求分析

为保证“软件”更好地满足院方的工作需要，服务商将在实施过程中，阶段性地向院方征集产品需求，发放需求调查表。院方项目管理人员在收到产品需求调查表，在10个工作日内，向服务商提交填写完成的产品需求调查表。服务商在收到院方反馈产品需求调查表后，应在10个工作日内完成需求分析书。该需求分析书经院方认可，并由院方、服务商双方签字后作为项目实施过程中的文件，由院方、服务商双方项目经理各自保存。对于院方主动提出的需求，服务商应予以积极配合，并在收到需求信息后10个工作日内完成需求分析书。该需求分析书经双方签字后作为项目实施文件，由院方、服务商双方项目经理各自保存。对于双方确定的需求，服务商应积极履行开发及实施责任。

  - 工期及工程进度

1、实施安排及具体工作细节按双方确认的文件执行。

2、服务期：2020年12月2日至2021年12月1日

3、如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）由于院方原因（包括但不限于院方未按合同规定付款，未能按要求和工程进度安排配合服务商完成人员培训、基础数据准备工作，未能按时完成场地环境和设备的准备等，对于不能按期确认“软件”的客户化需求或针对同一问题反复提出“软件”的客户化需求等）而造成工期延误，服务商将保留调整人员工作安排的权利，并会相应调整工程计划。

（2）人力不可抗拒的因素而延误工期。

  - 软件系统验收

1、验收时间：服务期满一个月内。

2、验收人员：院方、服务商相关人员。

3、验收标准：

乙方提供维护记录（日常维护记录、HIS服务评级方案、服务器巡检记录，需求完成进度记录），甲方审核确认后，双方在《信息系统维护服务软件验收报告》签署意见通过；验收通过后，“软件”系统的现场支持由乙方人员为主转入以甲方人员为主、乙方人员指导的阶段。

4、双方约定：双方同意，任何一方以非正当理由拖延验收，将承担相应责任。

5、服务商提交给院方的实施产出物包括：

(1)正常运作于院方真实环境下的本项目标的修改调整、集成服务及其相关配套、支持。

(2)服务商须向院方提供所有有关本项目执行的技术文件，包括但不限于：系统管理及维护手册、用户操作手册、服务商的测试报告、数据结构说明书、系统源代码和程序结构说明。上述技术文件应包含保证院方能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试和调试需要的所有内容。如果项目必需但合同又未作规定的要服务商才能提供的技术文件，服务商也应及时向院方提供。

(3)服务商提供的文档和资料均应以磁介质(或光盘)和纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其他可视化文件。

(4)院方如发现服务商未提供有关文件，可以推迟付款，直至服务商补齐有关文件。

  - 修改调整部分的售后服务。

1、服务内容：技术支持和指导，“软件”系统的局部改进完善以及全院性故障等情况下的现场问题解决。

2、服务方式：电话/邮件指导、远程维护、技术交流、现场服务。

3、服务响应时间：工作期间（正常工作日8：00-18：00）软件故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过1小时；非工作期间软件故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时。

4、有偿售后服务：服务商提供终身有偿售后服务。具体服务内容、服务方式及费用等由双方协商后另签合同。

  - 售后服务、版权、保密等要求

1、院方责任

（1）按照约定按时付款，以保证工程的顺利进行和系统使用。

（2）提供培训场地，组织参加培训的人员按时出席，并配合服务商对操作人员的考核。

（3）负责“软件”系统运行环境的准备，保证提供的硬件系统和网络环境达到“软件”系统运行的基本条件，确保“软件”在每一工作站点有可连接的网络接口，并保证网络连接的稳定性。

（4）指派专人负责收集整理“软件”运行所需数据，并保证数据的完整性和正确性。

（5）负责提供直线电话或“软件”系统实施所需的基础设施（包括为今后远程服务需要所应配备的联网接入条件）。

（6）负责帮助协调信息系统维护服务与第三方相关软件连接（如HIS、PACS、LIS等）的接口工作，提供服务商要求的第三方软件标准的数据接口。

（7）对于院方自行修改软件导致的损失及责任由院方承担。

（8）为不影响院方正常业务，服务商可能需要利用休息时间或者节假日，院方应积极配合并协调好各部门的关系。

2、服务商责任

（1）提供“软件”及按用户需求书中的文档要求提供软件相关文档。

（2）保证“软件”功能与服务商提供给院方的方案和演示系统中的“软件”功能描述一致。

（3）服务商应保护院方在使用该系统时不受第三方提出侵权指控。

（4）保证整体信息系统维护服务运行安全、稳定、高效和数据完整准确。

（5）负责院方“软件”系统维护人员及信息系统维护服务软件骨干操作人员的培训。

（6）负责“软件”系统的安装、调试工作。

（7）负责“软件”系统与医院其它信息管理系统的接口，并保证在收到院方相关接口需求后于20工作日内完成相应接口工作。

（8）负责“软件”的客户化修改工作，按照《软件系统客户化需求说明书》规定的内容和工期，完成“软件”范围内的客户化修改，并按用户需求书中的文档要求提供软件相关文档（电子版）。

（9）服务商承诺对影响“软件”系统正常运转的故障响应时间小于1小时。

（10）服务商向院方提供“软件”系统，并根据院方业务需要进行适当的修改和定制，同时负责该信息系统的升级工作。

（11）服务商应保证开发修改工作的质量，服务商根据院方需求开发修改的功能，应保证能够在不经院方测试的情况下在院方的业务环境中正常运行。

3、版权

（1）根据院方需求由服务商开发功能部分之软件版权归双方共有。

（2）院方应尊重从服务商购置的应用软件的注册版权，遵守国家《计算机软件保护条例》有关规定，不得以任何形式再次转让、租赁服务商具有完整版权的软件，并不得以任何形式或手段解密该软件。

（3）院方在遵循法律及上述两项条款框架内使用系统软件时，不受服务商任何其他约束限制。

（4）系统采集之所有数据，所有权归院方所有。

4、保密原则

项目中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经信息拥有方的许可，信息获得方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向第三方泄露。服务商不得在软件系统中留有任何可能导致院方数据泄密的软件“后门”。发生泄密事件，信息拥有方有权追究泄密方的经济和法律责任。

附件1：HIS运维服务评价指标

| HIS运维服务评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价维度 | 评价指标 | 指标内容 | 权重 (100分) | 考核办法 |
| 1、人员管理（30%） | 1.1 人员管理 | 乙方需按照甲方要求提供具备专业技能的运维人员驻场进行运维服务，并按照甲方要求进行现场管理。 | 10 | 乙方备案驻场人员如违反甲方现场管理规定（例如旷工，不准时到岗、不佩戴工作证上岗、着装不整齐、被甲方用户部门投诉并经核实记录在案等情况），由甲方不定时抽查，每发生一次扣2分，最多扣10分。 |
|  | 1.2 人员结构 | 乙方提供运维服务的团队中需包括管理岗、技术支持岗、操作岗，并且乙方需将人员结构名单提供甲方备查，如人员发生变动需至少提早一个月告知甲方。 | 10 | 乙方不按时告知甲方运维团队人员变动的，每次扣5分，最多扣10分。 |
|  | 1.3 人员能力 | 乙方提供驻场运维人员需满足甲方工作要求。 | 10 | 乙方提供驻场运维人员素质达不到甲方工作要求、且甲方提出更换的情况下不能在1个月内安排更换的，每发生一次扣5分，最多扣10分。 |
| 2、需求及故障处理（30%） | 2.1 需求计划提交 | 乙方需在甲方正式提交需求后的7个工作日内将需求提交计划反馈甲方。 | 10 | 不按时反馈需求提交计划的，每次扣2分，最多扣10分。 |
|  | 2.2 故障处理及时率 | 乙方需与甲方共同定义故障级别、并按以下处理时间要求处理： 1、重要故障：不超过1小时处理完成。 2、中等故障：不超过12小时处理完成。 3、轻微故障：不超过24小时处理完成。 | 15 | 服务级别说明： 1：重要故障。严重影响正常业务运行，或业务中断。 2：中等故障。影响正常业务运行，但通过其他方式可折中处理。 3：轻微故障。对正常业务无影响，但妨碍业务运行及操作。 针对不同级别故障处理恢复需在约定的时间内，如超出1次，扣5分，最多扣15分。 |
|  | 2.3 故障处理知识库 | 乙方需向甲方提供故障处理知识库，而且在知识库基础上需定期每季度将每次故障发生原因、解决方案、后续规避方案均需记录到文档或上传到知识库。 | 3 | 乙方不能提供知识库或知识库不按季度更新的，本项不得分，最多扣3分。 |
|  | 2.4 需求实现一致性 | 乙方应按照甲方要求（需要说明书）实现系统功能，减少软件缺陷。 | / | 该项直接扣减，不限扣分分数。以下情况，每出现一次，扣3分。 1、系统未实现需求说明书中的功能。 2、系统出现了需求说明书中指明不应该出现的错误。 3、系统出现了需求说明书中未提到或未确认的功能。 4、软件难以理解、不易使用、运行缓慢。 |
| 3、系统运行及版本管理（40%） | 3.1 项目巡检 | 乙方需每季度对甲方HIS系统运行情况进行巡检，并在季度后的15天内向甲方提交巡检报告。报告内容需包括但不限于：巡检发现问题、整改计划及上次问题处理情况。 | 5 | 每缺少一次，本项不得分，最多扣5分。 |
|  | 3.2 版本计划性、规范性 | 计划性：乙方应在甲方确定版本实施时间前两个工作日，提交更换系统版本及修改内容；在甲方确定版本实施时间及内容后、乙方不得擅自变更版本内容。 规范性：乙方不得擅自对生产环节应用系统的软件和配置进行改动。 | 10 | 乙方未提前两个工作日提交更换系统版本及修改内容或擅自变更版本内容或擅自对生产环节应用系统的软件和配置进行改动的，每出现一次扣5分。 |
|  | 3.3 版本一次性通过率 | 乙方每项需求提交测试环境供甲方项目负责人核对，按季度统计核对结果一次性通过率要求。 | 12 | 版本一次性测试通过率要求≥90% 1、一次性测试通过率≥90%的，本项不扣分。 2、一次性测试通过率在85%—90%的，扣4分。 3、一次性测试通过率在80%—85%的，扣8分。 4、一次性通过率低于80%的，本项不得分。 如果因用户原因导致不通过的，不纳入此项统计。 |
|  | 3.4 版本发布后质量管控 | 乙方在版本发布后一周内需监控系统运行情况，并积极响应各类问题处理。 （1）因BUG引起故障的，应在4小时内提供修复方案和脚本提交甲方审核后安排实施。 （2）乙方需在版本发布后一周内向甲方提交版本发布后质量管控报告，内容需报告发现问题、核查进展和解决情况。 | 10 | 不按时修复BUG引起故障的，每次扣5分；不按时提交版本发布后质量管控报告的，每次扣5分。 |
|  | 3.5 版本应用文档提供 | 每次版本发布后一周内，乙方需要更新系统数据字典、系统设计文档、系统操作使用手册、系统维护说明。 | 5 | 不及时更新的，本项不得分。注：紧急BUG升级版本不考核。 |
|  | 3.6 版本实施规范 | 由于乙方版本实施操作不当导致系统故障的；在规定实施版本时间未提交程序版本或实施人员未到位的。 | / | 该项直接扣减，不限扣分分数。 由于乙方版本实施操作不当导致系统故障的，每发生一次扣10分； 在规定实施版本时间未提交程序版本的，每发生一次扣10分； 在规定实施版本时间实施人员未到位的，每发生一次扣5分。 |
| 4、加分项目 | 4.1 积极协助甲方处理突发事件 | 由于甲方原因造成的重点业务及服务故障，乙方主动积极提供解决方案并协助故障处理。 | / | 经甲方确认后，每次加5分。 |
|  | 4.2 主动发现系统风险并解决 | 乙方主动进行的系统健康措施检查，对于发现影响重要业务及服务的系统风险,提出解决措施并最终落地实施。 | / | 经甲方确认后，每次加5分。 |
|  | 4.3 积极实现政策性紧急需求 | 乙方积极加班加点实现甲方的紧急需求（如医保政策调整要求下月初必须上线，而按正常进度又难以排期的，或者如非典突发需求；或者类似医院重大事故导致网站紧急维护。 | / | 经甲方确认后，每次加10分。 |
| 5、直接扣罚项目 | 5.1 业务阻断等重大系统事故 | 由于乙方故障（非甲方责任）造成的以下重大IT系统事故的： 1、核心系统（门诊挂号、缴费、医保等）无法正常运行导致对外业务和服务不能开展，影响营业持续时间超过1小时。 2、非核心系统无法正常运行导致服务不能开展，影响工作持续时间超过8小时。 3、核心系统生产类数据丢失、无法恢复造成医院损失。 | / | 发生一次的直接扣罚年度运维费用的5%。 |
|  | 5.2 因系统或数据问题导致安全事故 | 由于乙方系统问题及运维失误引发安全事故的。 | / | 发生一次直接扣罚年度运维费用的10%。 |
|  | 5.3 违反保密协议 | 违反保密协议，将广东省人民医院的业务数据或企业机密提供给第三方或造成用户信息泄露。 | / | 根据双方签订保密协议处理 |
| 考核指标结果应用 | 每季度对HIS维护的服务质量进行评价考核评分（供应商需每季度结束后的次月15日前提交自评结果），运维年度汇总总分后、与运维年度维护费用挂钩。标准如下： （一）考核分数满分为100分；考核分数90分（不含）以上，不扣减维保款项； （二）考核分数低于90分（含），但高于80分（不含），扣减不超过维保合同金额的2％； （三）考核考核分数低于80分（含），但高于70分（不含），扣减不超过维保合同金额的5％； （四）考核考核分数低于70分（含），但高于60分(不含)，扣减不超过维保合同金额的10％； （五）如考核分数低于60分（含），扣减维保合同金额的20%。 |  |  |  |