产科专科电子病历系统项目需求

- 项目名称

项目名称：产科专科电子病历系统项目

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产科专科电子病历系统 | 配置详见3.1.1、系统功能 |

- 详细功能描述

3.1.1、系统功能

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孕妇自助 | 问卷调查，跟踪随访，科研数据收集，孕妇建档(公众号、移动端) |
| 2 |  | 产检预约(可实现产检、诊疗预约、检查单等预约) |
| 3 |  | 孕妇学校与跟踪随访(支持孕妇学校在线宣教、在线互动、远程预约课程、远程孕妇课程学习、短信、公众号推送跟踪随访等) |
| 5 | 孕妇诊疗 | 危急值预警(检验检查报告审阅并且能对危急值预) |
| 6 |  | 标准产检设备集成（支持产检相关设备数据自动采集） |
| 7 |  | 产科监测设备对接，监测报告电子化(支持产科监测、产康等设备集成，支持远程居家健康监护，及在线咨询) |
| 8 |  | 自动绘制曲线图(可自动绘制各类曲线图表) |
| 9 |  | 对接智慧病房数据库或相关设备，采集各类持续监测数据，形成相应数据曲线图或报表，可扩展各类新增设备的集成，具备危急预警提醒功能 |
| 10 |  | 整合产科系统及智慧产科设备数据，针对（孕妇心脏病和胎儿心脏病等病种）建立临床科研数据库 |
| 11 |  | 支持院内业务系统的单点登录功能 |
| 12 |  | 产科相关系统集成、减少医护数据录入工作量 |
| 13 | 孕妇管理 | 电子病历，支持首诊、复诊管理及病历编写(可查看检验检查报告，可书写病历，支持首诊、复诊、产检) |
| 14 |  | 统计报表支持门诊各类统计报表查询、导出 |
| 15 |  | 质控管理(参照相关病历考核标准，根据科室实际情况实现病历管控) |
| 16 |  | 高危管理(高危动态五色预警、高危预约与通知、高危统计)；根据相关要求对艾梅乙闭环管理关键节点进行提醒与跟踪） |
| 17 |  | 评估管理（支持在线评估量表，跟筛查设备或系统对接，实现评估、筛查数据管理） |
| 18 |  | 院内平台统对接获取数据，实现数据报表自动统计；区域平台对接，实现区域数据上报 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的120个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供至少1名专职工程师驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的65%。

(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。