附件1

广东省人民医院智慧财务二期智能报账项目需求书

- 广东省人民医院费用报销系统的现状

广东省人民医院财务管理系统于2018年8月立项建设，包括：财务核算、预算管理、费用报销、银企互联、资金管理、科研经费管理、发票管理等，与业务HIS、LIS、人事、物资、合同、采购一体化等系统对接，实现医院业财融合、互联互通。费用报销模块于2020年1月1日试运行上线，系统建设结合医院的实际应用场景及业务需求进行不断优化中，以提高用户满意度、满足财务管理要求。

- 建设目标

本项目旨在顺应现代化医院智慧化管理的需求，以智能费用管控为主线，以人工智能、大数据为基础，构建智能财务平台来替代高频、重复、长时间且低附加值的大量人工操作，为医院财务处理提升效率，降低人工干预程度，强化内控管理水平。实现财务数据智能识别归集、事前预审、智能填报、智能稽核，智能比对。通过与医院HRP系统、OA系统、预算系统等系统/模块的连通，使财务业务流程实现自动化、智能化，从而让财务人员能真正有更多的精力投放在高价值业务中去，强化财务风险管控的同时，减少失误，提高审核效率，促进财务管理的全面规范化。为领导提供决策分析依据，从而达到高效财务运营与监管目的，完善医院资源配置效率，促进医院高质量发展。具体目标如下：

- 智能填报：在现有报销系统前端新增智能填单功能，通过OCR技术识别并抓取附件影像中的信息，自动填写到报销单中，并根据资金来源、业务类型等优化填报界面，实现电脑端+移动端傻瓜式填单。

- 智能票夹：借助OCR技术提取发票关键信息，并对发票进行验真、查重。

- 智能审核：通过对现有各类业务开支情况进行梳理，针对不同业务，综合运用相关政策制度，设置财务审核规则由系统完成初审。优化电脑端+移动端全程线上审批操作。

- 智能收单：无接触自助收单并完成现场纸电比对。

- 知识库及智能客服答疑：建立人-机协同的智能化交互平台，进行费用报销政策、规则的智能答疑，并将规则嵌入填报界面，便于使用人查看。

- 费用管理分析平台：对费用支出类数据进行解析、清洗、转化，针对整体支出、专项支出、报销效率等需求生成常用或自定义统计分析报表。

- 建设范围

本项目建设需基于医院现有信息系统，结合人工智能、大数据、云计算、财税知识图谱等信息化技术应用，构建财务智能审核系统，具体包括智能识别与读取、智能票夹、智能填报、智能稽核、知识库及智能答疑等子模块，结合智能硬件终端，实现费用报账智能化、核算自动化，解决费用管控、合法合规等问题，提高财务效率、提升内控质量，同时便捷化报账人的同时，提升数据采集的准确性和及时性。

系统建设具有应用扩展性及前瞻性，能满足医院3～5年业务增长需要。

- 项目业务需求

  - 智能识别

将各类发票及特定类别非发票类凭证影像信息识别为结构化数据，用于智能票夹的数据归集及报销单据的智能录入。具体需实现：

（1）图像处理技术，图像处理算法进行底纹、框线、印章、颜色等干扰去除，图像转向、矫正，以提高智能识别的识别率和正确率；

（2）票据分类技术，采用人工智能的深度学习算法及全文识别算法结合预设模板识别票据的版面类别，自动归类相应的票据类型；

（3）支持发票识别，含飞机票、火车票、动车票、汽车票、定额发票、过路（过桥）费发票、增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、卷式增值税发票、手写增值税普通发票，通用机打发票、医疗收费票据等，且识别交付准确率不低于99.9%；

（4）支持非发票类凭证的识别，含单位收据、单位内部个性化表单、原始合同等文本的结构化数据提取，识别交付准确率不低于99.9%。

（5）支持Excel、Word、Pdf、OFD等电子类凭证附件的数据提取、格式化处理，准确率不低于99.9%；

（6）通过智能识别技术和定位信息将图片信息转化为文本信息；

（7）支持一张影像不少于8张票据进行平铺切割。

  - 智能票夹

智能票夹需要支持以下功能：

（1） 支持移动端、桌面扫描仪等终端采集票据，同时支持直接导入微信、支付宝的票据。识别范围：增值税发票（专用发票、普通发票、电子发票）、出租车发票、火车票、机打发票、卷票、定额发票、过路费发票、客运汽车发票、航空运输电子客票行程单、购物小票、滴滴出行行程单、完税证明、船票等种结构化票据。

（2） 票据事前预审：支持事前票据审核减少问题票，及时发现重复票、问题票；发票进行票面信息预审，减少问题发票进入业务环节，便于员工及时纠错，获取正确的财务凭证。具体包括：

a)	支持对接国税局增值税发票查验平台，提供相关发票核验服务，验证增值税发票的真实性并预警；

b)	对于所有的电子发票和拍照或扫描上传的纸质发票的报销记录、是否重复等信息进行核验，在单据提交时，系统自动对上传的发票进行重复校验，已报销余额校验，并进行提醒；

c)支持连号发票的预警和提示，支持指定相关票种，如：增值税票等；

d)	支持是否有盖章等特殊规则的预审及校验；

e)	支持对票面的敏感性信息进行预审及提示。

（3） 支持医院内部自有表单的自制附件合规性检查，包括是否有签字、是否有盖章、某字段填写是否正确等。

服务商需提供部署在公有云或私有云两种解决方案。

  - 智能填报

（1）智能填报能实现日常、差旅、固定资产、无形资产、预付款、借款等等各种类型的自动报账业务，解决临床医护人员、物资部门经办人员需要手工填报以及记忆大量财务制度引起的理解不到位、不断往返沟通问题。系统应可基于网络或移动智能终端实现无纸化审批流程处理，分为PC端和移动端两个部分，可使用浏览器登录；移动端支持iOS、Android系统，支持微信公众号、企业微信等的嵌入。

（2）支持费用报销表单的模板定义（包括类型、字段、检核规则等）与管理。根据资金来源、业务类型配置个性化多层级填报界面，供应商协助梳理各类报销业务场景及所需字段。

（3）支持报账单的在线填报，支持系统进行智能填报各类单据。（提供承诺函）；

a)	系统智能填报时，根据经办人人员类别设置对应的填报权限；

b)	支持根据单据信息自动还原经济业务，如维修费、设备采购、劳务费、耗材采购、差旅等等相关经济业务；

c)	支持根据票面信息自动生成差旅行程信息，支持多个行程的智能填报，系统支持自动拆分差旅行程，并自动根据发票类别自动归集“交通费”、“住宿费”等费用金额，以及自动计算补贴等金额并进行填报；

d)	支持依据多种数据来源进行在线填报，支持包括通过票据影像、商旅订单、单位内部个性化表单、原始合同等文件信息自动生成填报信息，实现经办人多选少填。

e) 支持根据票面信息结合人员类别、费用类别等自动匹配生成对应的会计科目，并支持手工修改。

  - 智能稽核

（1）供应商专家团队通过咨询调研，梳理各类报销所涉及的医院内部管理办法、科研经费管理办法、内控规章制度、监管部门法规等，智能稽核系统将相关规则植入到系统平台中，实现审核票据的真实性、合规性、金额准确性、报账单规范性、单据完整性、有效性等多维度的智能稽核。（提供承诺函）。

（2）智能稽核包括但不限于以下内容：

a) 通用规则稽核引擎：根据医院的审核要求，支持通用票据内容识别查提取关键信息。

b) 自定义规则审核引擎：根据医院实际报帐管理办法规定，可自定义业务规则的审核引擎，可根据医院情况进行快速的设置和应用。

c) 系统需支持规则的强弱设定，支持根据规则的强弱进行相应的管理和警示，需提供完整的稽核结果的报告展示界面；

d) 支持报销单、发票、企业表单、合同等文件的合理合规性稽核；例如业务招待费报销需要附上招待费申请表；检查招待费申请表申请金额与报销金额是否超标；

e) 提供可视化稽核结果（报告）查看界面，财务人员可通过可视化界面直观查看报销单信息、票据影像及识别的结构化数据结果、未通过稽核的原因以及通过的规则、违规及疑似违规的规则等；

f) 提供财务审核平台，支持在审核平台内对稽核结果进行人工干预的操作。

  - 智能收单

（1）智能收单能通过智能终端扫描上传原始票据，经过分析后实现纸质原始凭证和电子凭证一致性的核单校验和比对，比对单据是否完整准确,并对错票、少票情况进行提醒。

（2）提供扫描服务：

支持普通A4、A5、火车/动车票、飞机票、增值税发票、餐饮票和存单扫描识别

支持将单据封面二维码对准收单机扫码口采集单据编号，快速查找到对应的报账单

支持纸质文件与系统中的影像文件比对功能

（3）提交人可以7*24小时在智能收单机上实现纸质发票的扫描采集单据影像，以及单据信息的完善和提交。

（4）提交人在报销系统中自动撤回单据时，可在智能收单机上实现自助退单。

（5）对未审批完成的单据放在暂存仓中保管，当审批完成后转入归档仓。
    （6）在审批完成的单据流转到归档仓时，可实现报销单打印及归档。

（7）归档票据封闭存管，智能收单机审核无误后从暂存仓进入归档仓，对单据及附件资料进行封闭式安全收储，生成交票记录，避免交接与遗失风险。

（8）智能收单机功能参数要求（2台）：

a）支持600dpi高速扫描仪

b）单据自动批量投递

c）支持单据自动签收

d）支持多份单据批量处理

e）支持分单提示

f）抵扣联收取仓

g）支持多份单据批量处理

h）支持单据逐份，归档箱存单量不低于200份

  - 知识库及智能客服答疑

能够针对医院各类费用报销政策、填报规则、审批流程等报账规则，构建知识体系，并将各类政策、规定嵌入填报界面，便于填报人查看；

同时能够基于智能客服机器人技术进行智能答疑，构建人-机协同的智能化交互平台，提供智能引导、关键词搜索、交互式问答、问题追踪等。

  - 费用管理分析平台

对费用支出类数据进行解析、清洗、转化，针对整体支出、专项支出、报销效率等需求生成常用或自定义统计分析报表。