电子病历评级内镜系统改造项目需求

- 项目名称

项目名称：电子病历评级内镜系统改造项目

- 项目内容

对标电子病历评级（5级）评审要求，进行系统改造。

- 详细功能描述

本次内镜系统涉及改造功能问题分为2个大类，5小类共22点，具体内容见下表

| 考察大类 | 考察类别 | 问题列表 | 具体整改方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据质量改造 | 整合性 | 1.检查报告表中check_flag字段、apply_no字段，存在为空的，导致每月报告统计数很少 | 系统实现字段值自动同步，而不是每月由人工同步 |
|  |  | 2.EMPI_ID作为患者ID字段，大部分为空，需要工程师手工同步处理 |  |
|  |  | 3.存在患者ID报告与申请单不一致 | 对接应急接口，尽可能避免手工单现象 |
|  |  | 4.存在申请科室报告与申请单不一致 |  |
|  |  | 5.存在项目名称报告与申请单不一致 |  |
|  |  | 6.检查报告表中无项目编码字段 | 检查报告表中增加“项目编码”字段 |
|  |  | 7.各个表名、字段名称均为中文 | 按考核标准整改 |
|  | 一致性 | 1.无检查医师ID、审核医师ID | 检查报告表中增加“检查医生ID”，“审核医师ID”字段 |
|  |  | 2.字典中同一项目ID对应不同的项目名称 | 对接HIS的项目字典，定时同步更新字典 |
|  | 完整性 | 1.申请科室有空 | 对接应急接口，尽可能避免手工单现象 |
|  |  | 2.检查医师有空 |  |
|  |  | 3.审核医师有空 |  |
| 系统功能改造 | 功能模块 | 1.图像质控 | 新增功能模块 |
|  |  | 2.报告质控 |  |
|  |  | 3.账号登陆加密处理 |  |
|  |  | 4.全结构化、前结构化 |  |
|  |  | 5.可限定VIP报告的查看权限 |  |
|  | 接口模块 | 1.内镜送病理标本闭环接口 | 新增接口模块 |
|  |  | 2.病案归档接口 |  |
|  |  | 3.字典同步接口 |  |
|  |  | 4.部分接口状态节点不完善 |  |
|  |  | 5.360全息闭环展示 |  |
|  |  | 6.内镜闭环时间节点 |  |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在_5_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 2 个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的__30_个工作日内完成系统改造和保证系统正常工作。

- 完成系统改造，并根据院方提出的新需求完成修改后，在通过电子病历（5级）评审后，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为 12个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。

(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。