信息管理处杨洋团队病历文字识别及结构化存储系统项目需求

- 项目名称

项目名称：信息管理处杨洋团队病历文字识别及结构化存储系统

- 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 模块 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病历文字识别及结构化存储系统 | 1套 |

- 详细配置参数

| 模块 | 子模块 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 文字识别和结构化 | 文字识别 | 支持将病历图片或扫描件中的文字信息（不含手写信息）进行文本识别 |
|  | 字段结构化 | 支持将关键字段进行结构化识别，输出K-V结构的字段名称和内容 |
| 单据类型 | 病案首页识别 | 支持首页内50种以上字段的识别 |
|  |  | 支持首页核心字段识别，包括病案号、医疗付费方式、出生日期/年龄、身份证件号码、联系电话、入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、实际住院天数、过敏史、诊断编码、诊断名称、手术及操作编码、手术及操作名称、手术及操作日期等 |
|  | 入院记录识别 | 支持20种以上字段的识别，其中必须包括：住院号/病案号、患者性别、年龄、科室/病区、入院时间、主诉、现病史、既往史、过敏史、个人史、婚育史、月经史、家族史、专科检查、辅助检查、诊断信息、记录时间等 |
|  | 出院记录识别 | 支持20种以上字段的识别，其中必须包括：住院号/病案号、患者性别、年龄、科室/病区、入院日期、入院诊断、出院诊断、出院医嘱、出院日期、住院天数、记录日期等 |
|  | 病程记录识别 | 支持多份病程记录打印在同一页时的病程记录的拆分。 |
|  |  | 支持病程记录中字段的识别，其中必须包括：可结构化的字段包括：住院号/病案号、记录内容、记录时间等 |
|  | 手术记录识别 | 支持15种以上字段的识别，其中必须包括：住院号/病案号、患者性别、年龄、科室名称、手术名称、手术开始时间、手术结束时间、术前诊断、术后诊断、输血量、麻醉方法、手术经过等 |
|  | 常见实验室检查报告识别 | 支持分栏型检验报告的结构化。 |
|  |  | 支持检验报告中10种以上字段的识别 |
|  |  | 支持检验报告核心字段识别，包括：检验项目名称、标本类型、检验指标项名称、检验结果值、参考值、结果标志、报告时间等 |
|  | X线报告识别 | 支持5种以上字段的识别，其中包括：文档标题/检查名称、住院号/病案号、检查所见、检查结论/印象/建议/诊断、报告时间等 |
|  | CT报告识别 | 支持5种以上字段的识别，其中必须包括：文档标题/检查名称、住院号/病案号、检查部位、检查所见、检查结论/印象/建议/诊断、报告时间等 |
|  | MRI检查报告识别 | 支持5种以上字段的识别，其中必须包括：文档标题/检查名称、住院号/病案号、检查部位、检查所见、检查结论/印象/建议/诊断、报告时间等 |
|  | 病理报告识别 | 支持以下字段的识别，包括：文档标题/检查名称、住院号/病案号/病理号、肉眼观察所见、镜下所见、免疫组化结果、报告时间等 |
| 病历样式 | 病历样式 | 支持识别不同医院病历样式。包括表格样式和纯文本样式等 |

- 项目工期及实施要求

- 项目工期

- 自合同签订日起，服务方须在__15___个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 服务方对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，服务方根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，甲、乙双方共同整理并在  5  个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 项目建设周期16个月。

- 服务方完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行___3__个月以上无软件故障出现，则由服务方向院方申请验收。

- 以上各阶段服务方如因提交合同标的质量问题而致工期延误则由服务方对延误工期承担责任；如因院方未按约定提供支持与配合工作致工期延误则由院方对延误工期承担责任。

- 项目质量

# 服务方提供的软件必须完全符合双方确认的《需求规格说明书》中叙述的功能性需求和非功能性需求（包括显式和隐含描述的需求）、外部接口，并满足如下质量指标。

- 功能性的质量指标

- 功能的正确性：软件的功能和《需求规格说明书》中功能需求的描述一致。

- 功能的准确性：软件产生的结果在精度允许的误差范围内。

- 功能的完整性：软件所有功能及其定义清楚、可用。

- 可靠性的质量指标

- 成熟性

# 严重软件故障出现的概率应小于1次/3月。

- 容错性

# 由于软件故障对软件运作造成的影响应尽可能限制在极小范围，不可造成已保存的数据丢失或改变；局部的错误不可影响其它功能的正常运作。

- 易恢复性

# 当软件的某个功能失效发生时，软件在当前环境下能实现故障自动转移，重新自动配置、继续执行的能力，软件具有自我检测、容错、备份等机制，尽量做到独立于硬件的编码、硬件设备之间的通信协议一致等。

- 性能的质量指标

软件在通信、处理、存储等方面占有很少资源或者对所使用的资源进行了优化并达到所要求的其他性能质量指标。

- 响应时间

# 软件对请求作出响应的时间，与业务处理相关操作的系统最大响应时间，从用户视角来看应为即时响应，无停顿或等待感觉；日常业务报表统计功能最大响应时间不能影响运作中系统的性能。

- 并发用户数

# 供应商需按院方所要求的压力测试软件（LoadRunner、Apache JMeter、NeoLoad、WebLOAD等）进行测试，压力测试软件由供应商自行准备。软件上线前需通过并发数为100次/s的压力测试，且应保证维护期间5年内的最大并发用户数。

- 易存取性

# 对软件的存取权限设置清楚，存取操作方便，存取操作有记录。

- 安全性质量指标

- 软件具有良好的安全管理，能防止不安全存取软件、防止数据丢失、防止病毒入侵对数据的破坏等。

- 软件具有良好的权限访问机制，未获授权无法使用软件及通过本软件获取数据。通过本软件所获取的数据、结果必须准确、合法、一致性。

- 服务方需提供出完善、安全、经济的数据容灾解决方案，确保院方的信息系统安全稳定的运行。

- 按照院方要求，软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，服务方需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，服务方根据检测结果对安全漏洞进行整改。

- 实施人员要求

# 团队人员要求具备两年或两年以上的系统开发或维护工作经验，能较快处理系统在运行中的故障问题。乙方提供驻场运维人员素质达不到甲方工作要求时，应及时在1个月内安排更换。驻场服务人员服务时间：正常工作日早上8:00—下午18:00。

- 保修要求

- 应用软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月。

在免费维护期结束前，须由服务方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由服务方负责修复，在修复之后，服务方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告（一式两份）。

- 系统本地化开发

- 软件升级：服务方出于对软件不断改进开发的新版本，在免费维护期内提供免费软件实施及培训等相关升级服务，服务方保证在发布新版本系统后1个月内，完成在院方的升级，保证用户使用公司最新版本软件程序。服务方定期对提交给院方的版本进行管理，至少半年提交新版源代码并提交相关说明文档。

- 功能改进：在不超出本项目功能模块范围内的本地化功能改进需求，服务方须根据院方要求按时完成。

- 系统接口：提供对第三方开放系统数据接口，免费维护期内增加接口不再收取任何费用；自院方提出需求到验收通过最长不可超过3个月。

- 以上情况由院方向服务方提出需求申请后，服务方应按院方要求满足业务的连续性以及政策性要求，在与院方充分沟通协商一致后拟定工作计划并按计划执行。如服务方未按照约定计划拖延时间或不按计划执行则属违约，需承担响应违约责任并赔偿院方因此造成的损失。

- 培训

服务方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

服务方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

- 技术支持服务

- 在免费维护期内，服务方提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 服务方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

- 如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，服务方应在接到院方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，服务方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。服务方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

- 服务方应作出无推诿承诺。即服务方在收到院方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

- 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的__8__%。

- 服务方须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。

- 服务方需根据院方要求，安排维护人员使用院方项目管理平台系统中的需求管理模块和缺陷（报障）管理模块，接收院方相关报障及需求信息，并反馈相应处理信息，该维护记录可作为维保履约证明。

- 定期（每月）进行系统巡检，对系统运行的软硬件情况（尤其是数据库环境）进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

- 提供详细的维护人员清单

- 服务方能为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。

- 免费维保期内服务方提供专职工程师1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

- 维保人员的资质要求，在服务方工作时间大于1年，具有相关项目实施或维护经历，如院方对维保人员不满意，服务方应无条件重新安排人员。

- 服务方须向院方提供上述维护人员清单及其联系方式，确保院方随时联系。

- 服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。