基于医码链的“药数链”接口合作研发项目需求

- 项目名称

项目名称：基于医码链的“药数链”接口合作研发项目

- 合作研发内容

项目功能如下：

| 医码链医块链项目功能简要描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 功能项 | 功能描述 | 备注 |
| 区块链数据存证与共享接口模块建设细项 |  |  |  |
| 1 | 码链节点建设 | 在省医服务器建立码链数据服务主节点，并接入超算数据中心主码链（是否接入主节点可根据实际需要决定） |  |
| 2 | 专库建设 | 在省医指定服务器群中围绕重点专科专病建立对应专库，双方交流讨论制定统一数据存储结构规范与数据全球码编码规范，专库接入省医码链主节点统一通过全球码方式提供数据服务 | 围绕重点专科专病，建立一套符合专病特色规范的标准化电子数据集，引导上链线路用于对接课题建设的整体“健康链”平台以及平台下主持的专病库建设，平台允许做管单的AC (Access Control) 管理。 |
| 3 |  | 建立用药视频指导专库，为省医患者提供规范用药指导，同时在该链下建立侧链（健康链）为患者提供健康宣教相关视频或科普知识服务。 |  |
| 4 |  | 链管理与数据管理：平台提供码链节点对应的管理系统，可对节点接入进行配置管理是否接入超算中主链等操作，同时可对节点内的数据进行监控管理，简单统计报表等 |  |
| 5 | 数据上链 | 在院内建设区块链分布式数据存储中心，原始数据通过全球码加密技术加密存储到区块链数据中心，如数据需要对外提供访问服务，可先将加密数据生成全球码，将码上链即可提供服务，服务过程中可对码进行不同访问控制，对不同用户设置不同访问密钥、访问期限等 | 如果本院作为受信子节点的话，项目将需要依托区块链的建设基础，将符合指标集的专病数据进行上链存证、协同共享。 |
| 6 | 数据安全 | 数据传输使用ssl协议传输，同时数据传输过程中敏感数据可使用脱敏或RSA加密传输，安全标准可根据省医标准进行改造或双方讨论进行改造。 数据模块接入方式采用授权接入或白名单方式（主要为指定服务器接入） | 根据“基于区块链的卫生健康数据可信共享技术及示范应用”课题甲方 (中国医科大附院)要求，将相应的数据块接入模块对接系统，并能够以符合安全标准的方式输出。 |
| 7 | 数据服务API | 建立统一数据服务器，根据需要对外提供服务的业务数据生成对应的API接口，统一使用ssl方式传输数据，部分敏感数据需要使用脱敏或加密传输，传输端口可根据要求变动。 | 对于以上要求对接的模块能够做到形成安全可靠 API 出网，能够对接其它端口使用。 |
| 临床科研模块 |  |  |  |
| 1 | 数据服务 | 数据服务API中根据双方讨论制定数据上传、搜索规则等数据服务方式 | 小程序模块包括了相关试验的上传，搜索，项目相关公制等功能。 |
| 2 | 数据库建设 | 双方讨论需要对外提供服务的数据结构，由医码链公司设计数据库与出入的API，并与省医技术人员讨论形成最终版本。 | 模块在系统内建设完整的数据库并供应相应的出入 API及完整结构表用于后期软件建设 |

- 合作研发产出

# 合同生效起3个月内，协助医院完成1项软件著作权材料编制、送审、报批等工作。项目实施产出物的知识产权归甲方主导，双方共有。双方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。

- 合作研发工期

- 自合同签订日起，须在14个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在28个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的56个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师1名负责本院工作。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)服务期开始后，在收到开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)甲方在确认合同内服务已完成且收到乙方开具相应金额正式发票，向乙方支付合同总金额的70%。