2023年度职称评审技术服务采购项目需求书

- 项目名称

项目名称：2023年度职称评审技术服务采购项目。

- 项目需求内容

供应商需按照广东省卫生职称评审政策，提供职称评审服务，平台功能范围详见（2.1 职称评审平台功能），并向甲方提供申报系统管理维护服务，远程技术支持服务，评审专家库维护服务，评审结果电子数据上报等服务，协助甲方完成2023年度卫生健康专业技术人才职称评审工作（含初、中、高级）。

2.1 职称评审平台功能

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申报人职称申报 | - 基本信息填写：支持姓名、性别、申报级别、申报职称、申报专业、工作单位等基本情况。 - 教育与工作简历：支持具体时间段的学历（学位）教育情况、非学历教育情况、主要工作简历、服务基层工作经历、援派援外工作经历。 - 进修情况：支持具体时间段的国内外进修情况、指导下级专业技术人员情况的具体描述。 - 考试情况：支持可以填写当年度有效的卫生高级资格考试成绩。 - 工作量和评价指标：支持填写申报专业所对应的工作量以及评价指标。 - 专业能力要求材料：支持上传专业技术工作报告，有病房类的申报人提供20个病案号，系统随机抽取5个病案号，申报人上传对应的病案材料。无病房类的申报人需要提供5份病历材料。 - 业绩成果代表作：支持上传论文、著作、获奖情况、科研项目、发明专利的业绩材料、专业技术报告、手术/操作视频、人才培养报告、科普作品、标准/规范、其他代表作的业绩材料。 - 工作负面情况：支持填写申报人既往负面情况及相关的具体描述。 - 抗疫工作经历：支持填写抗疫一线工作人员经历。 - 证书证明材料：支持上传本次申报相关的证件照、最高学历学位证、专业技术资格证、年度考核登记表等 - 职称确认表：支持广东省跨区域、跨单位流动专业技术人才需填写职称确认表。 - 提交申报：支持提交材料至申报单位审核。 |
| 2 | 申报单位审核 | - 待审核。系统列出所有提交到单位的申报人材料，支持双击申报人条目进修材料审核，并填写申报人负面情况、综合评价、评前公示情况、工作量实绩表等。 - 审核不通过：系统列出所有审核不通过的申报人材料，单位可对审核不通过的申报人再次审核。 - 已审核：系统列出本单位所有申报人的材料。 |
| 3 | 评委会审核与综合管理 | - 申报材料分配：设置初审人员帐号、为初审员分配申报材料进行初审。 - 高级成绩导入：导入本单位所有申报人当年度申报有效的高级资格考试成绩。 - 申报人帐号管理：对申报人帐号和密码进行综合管理。 - 材料复审：对申报人材料进行复核审查。 - 专家帐号：对专家帐号进行添加和管理。 - 专家评审管理：包括评委会的设立、评议组的分组及管理，在评审环节打印下载评审相关的结果。 - 申报时间设置：对当年度的申报时间、审核材料时间进行设置。 |
| 4 | 评审专家审核 | - 材料评审：显示所有已进入评审环节的申报人材料，专家可对申报人材料进行评价、打分、写评语。 - 面试评价：专家可以对申报人的面试答辩情况进行评价、打分、写评语。 - 推荐环节：专家可以在材料评审、面试评价的基础上，对申报人进行推荐。 |
| 5 | 评审流程 | 其功能范围应包括：申报人申报、医院审核、论文检测接口、材料评审、代表作鉴定、面试评价、评委会评审等；以及乙方向甲方提供申报系统管理维护服务 |

- 项目工期

- 自合同签订日起一周内，完成账户配置、系统培训等实施工作，确保甲方可正常使用平台开展职称评审业务。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供最少专职工程师1名负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统配置培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收工作。

- 合同款支付方式

（一）合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%，共计人民币_________元(大写：人民币_________元整)。

（二）项目验收通过后，甲方在确认合同内服务已完成且收到乙方开具相应金额正式发票，向乙方支付合同中软件金额的70%，共计人民币_________元(大写：人民币_________元整)。