广东省人民医院电子病历文书及知情同意书签章相关信息接口采购项目需求

- 项目名称

项目名称：电子病历文书及知情同意书签章相关信息接口采购项目

- 项目内容

电子病历文书及知情同意书的签名质控是病历质控的重要内容，为确保病历质控的完整性，提高病历数据的合法性和完整性，供应商按照采购商需求，制作电子病历文书及知情同意书签章相关信息接口。

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子病历文书及知情同意书签章相关信息接口采购项目 | 配置详见3.1 | 1个 |

- 详细功能描述

3.1电子病历文书及知情同意书签章相关信息接口采购项目

| 序号 | 功能模块 | 详细功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医师签名系统 | （1）同步签名数据接口改造，支持对接院内存储： a.新增住院流水号； b.新增病案号； c.新增病历唯一标识； d.新增客户文书名称； e.新增文书模板名称； |
|  |  | （2）数据存储调整： a.签名数据表调整，院内按照分库分表的方式存储； |
| 2 | 医患沟通系统 | （3）根据定制接口调整原服务： a.调整服务：patient、service-notify、hos-dpcs、patient-data； |
|  |  | （4）接口字段调整： a.存储首次保存时间； b.存储首次提交时间； c.存储文书最后修改时间； |
| 3 | 患者签名系统 | （5）需对接获取患者信息接口（涉及院内IIH系统、手麻系统、知情同意书系统） |

- 项目工期

- 合同签订日起3个月。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师负责本项目实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括系统配置培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收工作。

- 后续维护服务

# 本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为24个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同总金额的70%。