心脏手术患者康复分级管理系统合作研发项目需求

- 项目名称

项目名称：心脏手术患者康复分级管理系统合作研发

- 项目内容

项目组成如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心脏手术患者康复分级管理系统 | 详见3.1功能 |
| 2 | 心脏手术患者康复分级管理客户端 | 详见3.2功能 |

- 详细功能描述

3.1 心脏手术患者康复分级管理系统

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者管理 | 患者信息自定义维护，支持增删改查； 支持对接医院相关信息系统获取患者相关信息，包含病患列表、病史管理等患者信息，自动抓取识别相关信息，形成术前/术后并发症风险评估； 可根据逻辑设置对指定患者进行健康教育管理、康复流程管理。 |
| 2 | 康复档案 | 管理心脏手术患者整个康复周期的流程，康复宣教、评估数据，干预数据，治疗记录等； 自动生成康复综合报告； 预览患者康复进度； 支持对接医院相关信息系统，回传数据。 |
| 3 | 康复计划 | 针对不同科室、病症手术患者制定针对性的康复计划； 抓取手术患者信息后自动筛选关联对应的康复计划； 支持手动给患者制定康复计划。 |
| 4 | 报告管理 | 统一管理客户端APP上传的报告； 支持对接HIS，将报告回传。 |
| 5 | 系统管理 | 包含登录管理、用户管理、角色管理、菜单管理、机构管理，日志管理、康复项目管理。 |
| 6 | 统计分析管理 | 病患信息统计分析、康复数据分析；数据查询。 |

3.2 心脏手术患者康复分级管理移动端

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据同步 | 同步心脏手术患者康复分级管理系统获取患者相关信息，包括患者基本信息、诊断、检验检查结果、康复档案等患者信息； 支持将多个终端的康复数据同步至手术患者康复分级管理统一管理。 支持患者康复情况展示。 |
| 2 | 患者管理 | 患者信息增删改查。 |
| 3 | 康复宣教 | 自动筛选从系统获取的患者进行康复宣教管理。 |
| 4 | 康复查房 | 康复档案预览，禁忌症筛查、可做康复评估、评估完成自动生成生成报告、干预处方、评估总结、每日治疗记录。 |
| 5 | 康复设备对接 | 支持对接康复设备。 |
| 6 | 康复训练监测 | 支持训练设备患者训练信息导入，自动同步，实时显示。 |
| 7 | 系统管理 | 登录管理、用户管理、康复设备管理。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在__10__个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 5 个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的__60_个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行__3__个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 合作研发服务

- 承建商提供系统合作研发服务，需配合广东省人民医院关于知识产权保护的相关要求。

- 基于项目需求与院方合作研发手术患者康复分级管理系统，共同推进合作研发成果转化。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师  2 名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为  5  年。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师 1 名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%；

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。