II-IV期临床试验信息化管理系统运维项目需求

项目名称

项目名称：II-IV期临床试验信息化管理系统运维项目

服务内容

  - 为保证系统运行稳定，广东省人民医院拟采购下列信息系统的维护服务（日常维护、修改调整、系统集成）：

| 序号 | 信息系统名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | II-IV期临床试验信息化管理系统 | 2025年4月18日至2026年4月17日 |

  - 具体维保需求如下:

日常维护

稳定运行保障：制定和调整系统检查和维护方案，保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在1个工作日完成修复。

系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。在1个工作日完成修复。

实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作。

版本更迭

根据院方的要求改进或扩充信息系统使其更完善、适应环境的变化，以及与第三方软件的接口集成，并将这些修改调整加以实施、培训、后续服务。

服务商根据院方所提出的需求，对软件进行本地化修改过程中，涉及数据库表结构，视图以及存储过程的变更，需要通过院方信息部门的评审，评审通过后方可修改。

完善性以及适应性调整

支持为达致符合政府规范、要求所必须进行的修改。

在系统结构允许的范围内，根据院方管理和业务变化做出必要的流程变更、功能新增、调整和修改，执行和实施信息系统软件升级。

维护期内，信息系统的应适应支撑系统软件（包括服务器端、客户端），如操作系统、数据库系统、浏览器等发生改变而做相应的调整。

数据抽取/查询

在院方根据需要进行数据抽取/抽查的时候，供应商应充分配合院方数据抽取/查询的需求，进行数据调阅查询，原则上数据调阅时间不应超过24小时。如有特殊情况（比如需要调阅的数据量过大），需要向院方提前提出申请，沟通时限。

如因供应商数据抽取延误、或者其他保管原因造成数据泄露等事故情况，供应商应赔偿院方及相关用户因此所发生的损失，具体参考《信息安全保密条款》进行处理。

系统集成服务以及必要接口更新

系统维护：负责操作系统、数据库等系统平台软件的管理、监控和维护。

系统安全：负责医院信息系统安全性方案的总体规划、设计和监控。

数据备份：负责医院数据备份包括实时备份和系统安全性方案的设计和实施。

维护期内，对维护范围内的系统、在系统结构允许范围内，院方购买的第三方软件、设备需要集成到所维护的信息系统中时，负责完成相应的接口开发工作。

- 服务时间及服务方式

维保服务时长：自上一期维保期结束算起内的12个月。

  - 服务商成立专门的项目组开展工作，指派专人负责，按时完成工作内容。

  - 以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

- 服务响应要求

  - 日常维护响应

工作期间（正常工作日8：00-18：00），信息系统故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过1小时；

非工作期间，信息系统故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时。

服务商应提出故障解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

  - 修改调整、系统集成响应

服务商应在院方提交修改调整内容后的30天内落实交付。若服务商未能及时进行需求响应，院方有权终止维护合同。

  - 服务商应作出无推诿承诺

服务商在收到院方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

  - 提供详细的维护人员清单

服务商应有专门的维护部门并指定固定技术力量用于信息系统维护，并向用户提供详细的维护人员清单及其联系方式。

  - 系统维护工作要求

服务商须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。

服务商需根据院方要求，安排维护人员使用院方项目管理平台系统中的需求管理模块和缺陷（报障）管理模块，接收院方相关报障及需求信息，并反馈相应处理信息，该维护记录可作为维保履约证明。

服务商应定期每月进行系统巡检，对系统运行的软硬件情况（尤其是数据库环境）进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

- 维护服务验收

  - 验收时间：由服务商向院方申请验收，合同到期后30个工作日内院方需启动验收。

  - 验收人员：双方相关人员。

  - 验收标准：

日常维护、系统集成的验收：服务商提供维护记录（系统错误修复、系统数据修复、系统集成）经用户需求科室审核确认后验收（需用户科室填写《信息项目履约维保执行情况总结》并签字确认）。

修改调整：完成实施10个工作日后，服务商可申请验收此修改调整。

如用户科室在《信息项目履约维保执行情况总结》对于供应商的履约评价过低，院方会按照合同条款执行维保服务纠察，如有必要，会按照系统维护工作未尽义务的相关合同条款进行维保行为判定，追溯供应商法律责任。

- 合同款支付方式

服务期开始后，在收到开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

合同期满（服务时间达到100%）且通过维护验收，服务商提供完整维护服务记录及开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。