广东省医学科学院建设项目

水土保持监测服务合同

委托方（甲方）：       广东省人民医院

受托方（乙方）：

签 订 时 间：             2025年   月   日

签 订 地 点：             广州市

合 同 编 号：

本合同甲方委托乙方就 广东省医学科学院建设项目水土保持监测服务  进行水土保持技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等中国法律法规规定，达成如下协议，供双方共同恪守。

# 第一条 技术咨询的内容和方式

- 水土保持监测（包括但不限于以下内容）

1、调查已建成的水土保持措施的数量和项目水土流失防治责任范围变化；

2、通过现场查勘，结合查阅施工、监理和分部工程、单元工程验收的有关报告，评估水土保持措施的质量；

3、编制工程水土保持监测报告，根据水土保持方案报告书以及施工总平面图、竣工图等在施工前编制水土保持监测实施报告，项目施工后至少每季度至施工现场，按照项目的水土保持方案报告书设置监测点对项目的水土保持设施进行监测，并及时发现现场存在问题，对发现问题给予专业建议，每个季度提交该项目水土保持方案季度报表，施工完成后，建设项目水土保持竣工验收前编制水土保持监测总结报告。监测成果包括监测实施方案、监测季度报告、监测年度报告、监测总结报告及相关图件、影像资料等；

4、对工程水土保持工作存在的不足和问题提出完善意见。

- 总体要求：按照行政部门要求提供验收报告及各阶段所需文件，确保本项目通过相关行政部门的验收合格。

# 第二条 进度要求

- 水保监测

项目开工时按要求提交水保监测季度报表，最后提交水土保持监测总报告（需满足水土保持验收要求）。

# 第三条 由乙方负责水保方案及水保验收评审中的汇报相关工作，确保甲方取得当地行政主管部门对项目的审查文件。

# 第四条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项:

- 水保监测资料：

1.提供技术资料

项目水土保持方案报告（报批稿）、项目施工设计图、施工进度表、水土保持工程量、主体工程部分工程量等相关技术资料、水土保持监测总结报告，并对资料的真实性负责。

2.提供其他协作：

为水保方案编制人员、水保验收人员到现场工作及验收评审提供必要的协助。

甲方提供上述资料后视为甲方提供的资料已齐全，如乙方要求甲方补充提供其他资料，应一次性告知，工期不顺延。

# 第五条 计费依据标准及支付方式

- 费用

本合同的监测费依国家和地方有关规定执行，合同总价为：人民币¥  元 （大写：  ），合同总价包含监测方案及报告编制费、监测费和劳务费等完成相关工作的全部费用。本项目预计2026年完工，如项目施工期延长（自合同签订后，签发进场通知之日起算5年内），监测服务相应延长至项目实施结束，甲方不再额外增加合同费用；项目施工期延长大于5年，费用另行协商。

- 付款方式

- 合同签订后，10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币  元；

- 2026年1月、2027年1月分别支付年度的监测费，费用为合同总价的30%，即人民币   元；

- 提交水土保持监测总报告并通过主管部门备案后，10个工作日内甲方向乙方支付剩余款项，即人民币  元 。

备注：以上付款甲方将以银行转帐的方式支付。承包人提款前须向发包人提供合法、有效的等额增值税发票，否则发包人有权顺延付款期至承包人履行发票义务止且无需承担延期付款的违约责任。

- 乙方银行开户信息

开 户 名：

账    号：

开户银行：

# 第六条 双方的责任

- 乙方责任

1、乙方同意根据甲方所提出的技术要求按本合同规定的时间和内容要求向甲方提交有关的成果文件等，提交给甲方的最终成果要齐全可靠，符合国家或行业有关规程、规范。

2、乙方应对甲方提供的有关资料、数据保密，未经甲方的允许，不得向任何第三方泄露。

3、乙方应该负责对研究成果审查解释工作，对不符合要求的进行修改。

4、要求论证报告通过专家技术审查,满足项目核准对水土保持论证的有关要求。

- 甲方责任

1、负责向乙方及时提供有关资料、数据及有关的协调工作。

2、甲方对所提供资料数据的真实性负责。

3、按时向乙方支付合同款。

4.甲方负责解决影响项目水保方案报告评审和批复的制约性因素。

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲、乙双方对对方所提供的资料、数据均负有保密义务，未经另一方的同意，不得向任何第三方泄露。甲方所提供的供乙方工作所使用的一切资料、数据的所有权归甲方所有，乙方不得泄露、转让或用于其他。

# 第七条 交付成果

- 水保监测

1、乙方提交监测工作成果的内容：包括但不限于乙方执行国家、省、地方现行的法律、法规及工程相关技术资料开展水土保持监测工作。乙方在收集完资料后的25个工作日内完成水土保持监测实施方案；每季度的第一个月完成上季度水土保持监测季度报告表；工程满足水土保持设施验收后25个工作日内完成水土保持监测总结报告；并对成果文件的质量负责。

2、要求：按行政主管部门要求。

# 第八条 违约责任

- 甲方违约责任

1、甲方若不按合同规定的时间向乙方提供有关技术资料，乙方则可按因此耽误的时间顺延提交有关的成果文件。

2、若乙方在提交水土保持监测报告等核心成果（送审稿）并经水行政主管部门评审后，因甲方原因在取得水利部门批复文件之前终止合同的，甲方应向乙方支付已完成监测部分金额的100%。

- 乙方违约责任

1、若无甲方原因,乙方不按合同规定的时间向甲方交付技术咨询成果，迟延一天，按合同总价0.5‰承担违约金，直至扣完合同总价为止。

2、乙方若中途中断水土保持相关服务，则向甲方退回已支付的所有款项。

3、乙方所提供的咨询成果质量若不符合合同规定质量，则负责补充、修改完善直至咨询成果最终通过有关上级主管部门验收（不另增补费用）。

4、乙方无故提前终止合同，须向甲方支付合同费用总额20％的违约金，并向甲方退回已支付的所有款项。

# 第九条 技术成果的归属

双方确定，本合同获得的所有咨询成果的知识产权及所有权归甲方所有，甲方有自由的处置权，乙方有签名权。未经甲方同意，乙方不得泄露、复制、转让或用于其他用途。

# 第十条 双方确定，因发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同。

# 第十一条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可依法向项目所在地人民法院起诉。

# 第十二条 双方协商议定本合同经双方签字盖章后生效，至全部履行条款后终止。

# 第十三条 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

| 甲方：广东省人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 地 址： 广州市越秀区中山二路106号 | 地 址： |
| 电话：020-83827812 | 电话： |
| 开户银行：中国工商银行广州白云路支行 | 开户银行： |
| 银行帐号： 3602004409001385770 | 银行帐号： |
| 签订日期： 20 年 月 日 | 签订日期：20 年 月 日 |