新一代血透信息管理系统信创改造项目需求

- 项目名称

新一代血透信息管理系统信创改造项目。

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用程序适配改造 | 配置详见3.1、应用程序适配改造 |
| 2 | 数据库适配改造 | 配置详见3.2、数据库适配改造 |

- 详细要求描述

3.1、应用程序适配改造

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用程序适配改造 | 支持应用程序部署在国产操作系统，中间件等国家信创目录基础设施，并正常运行。具体应用程序功能清单详见附件。 |

3.2、数据库适配改造

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库适配改造 | 支持应用系统数据部署在国家信创目录的国产数据库，并实现历史数据迁移且确保系统正常运行。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，在6个月内完成信创改造。

- 信创改造后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)信创改造验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票及售后服务承诺函后，支付合同总金额的70%。
附件：新一代血透信息管理系统功能清单

| 主模块 | 子模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1．系统整体设计要求 | 1.1单页多标签切换操作 | 具备多标签切换功能，单页面内多标签可相互切换。 |
|  | 1.2全局消息推送 | 具备全局数据实时刷新、消息实时推送（消息推送可实现分级提醒控制）等功能，保证用户在临床工作过程中数据管理的便捷性和时效性；通过数据采集卡，兼容不同厂商透析设备联机，实现在线监测透析机的目标及实际参数，及时采集、控制透析充分性以及时在治疗中给予干预。 系统能够对血透患者的透析中平均动脉压升高或下降幅度、收缩压下降幅度、收缩压值、处方被修改、护士记录患者并发症、医生下达临时医嘱、检验结果等情况进行预警和提醒（包含医生新开或修改上机处方后，护士移动端可自动提醒）。 需要对接临床决策支持（CDSS）,消息提醒满足国家电子病历评级六级的需求。 |
|  | 1.3多端数据同步共享 | 系统具备医护PC端、医护平板端数据同步功能，透析流程执行数据共享、数据存储记录共享；血透执行流程节点共享、透析小结共享、透析记录共享以及透析计划共享，从而实现以患者为中心，以数据为导向，多维度可视化流程管理。 |
|  | 1.4病历信息高级检索 | 系统具备完善的病历检索功能，支持自定义检索条件，支持检索条件模板配置及字段组合，支持数据进行动态组合搜索。 |
|  | 1.5自助接诊系统 | 根据患者自助称量体重（轮椅秤）和血压（全自动血压计），自动采集透前透后称量体重和血压数据（收缩压、舒张压、脉搏等），透前称量可根据先后顺序自动生成序号。 |
|  | 1.6等候区大屏展示 | 大屏展示宣教信息、预约排班信息、家属等候下机时间信息等。 |
|  | 1.7传染病实时预警 | 系统具备传染病感控预警功能，患者传染病预警后，可通过透析机历史查询所有使用患者从而进行监测干预。 |
|  | 1.8国家质控数据自动上报 | 具备全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）实现数据无人工干预自动上报功能，系统对接部署模式多样化，满足院方零开发成本；数据对接可视化操作，数据匹配准确灵活；自动化任务中心定时推送，智能自动匹配上传。 |
|  | 1.9透析机数据采集 | 系统能够实现与目前医院现有血液透析机及市场上主流的血液透析机进行无缝联接集成，在患者上机期间根据护士操作，实时采集透析数据，并自动上传，如：静脉压、动脉压、血流量设置值、血流量、超滤率、超滤量设置值、超滤量、剩余时间、已透时间、收缩压、舒张压、平均压、心率、置换量设置值、置换量、K值、Kt值、V值等，根据自动采集实时监控患者治疗状态，实现预警功能。（如可自动识别低血压、异常压力值等事件并作出预警） |
|  | 1.10中央监控大屏 | 具备血透联机完成后的中央监控系统功能，监测设备运行状态及患者透中的数据，监测数据分项趋势图明细展示，对异常数据可主动提醒。 |
|  | 1.11保留患者端接口 | 方便后期接入患者端远程管理和远程宣教功能。 |
| 2.首页管理 | 2.1主流程图 | 具备透析业务主流程图功能，点击透析主流程图节点可快速打开相应系统界面。 |
|  | 2.2全局动态预警 | 系统具备在单页面进行当日透析全局动态预警功能，可查看个人待办事宜提醒、耗材药品费用提醒、患者诊疗阶段提醒等，具有患者、并发症、感染动态统计监控功能；具有异常下机提醒、检验异常指标提醒、检验到期提醒、低血压预警等功能；具有批量提醒（如3个月未评估患者列表、新入科3个月感染指标检查）等科室全局概况提醒预览功能。 |
|  | 2.3今日透析 | 具备卡片或列表等至少2种模式展示今日在透患者的实时治疗情况。医护人员能够方便地进行各项透析临床操作。可以完成确认透析处方、床位调整、透前评估、上机、交叉核对、监测、并发症、开立医嘱、医嘱执行、医嘱交叉核对、下机、消毒、透后评估、透析小结、透析病程等透析操作流程。具备批量上机、批量核对操作功能，提升工作效率。 |
|  | 2.4班次透前准备 | 根据医生开立的透析处方和患者的排床记录，系统具备自动生成透析前药品和耗材清单功能，帮助护士核对患者的治疗用药信息和准备透析用耗材。 |
|  | 2.5交班记录 | 显示当日交班记录，包括：交接记录、危重病人病情与处理、新增病人情况等。 |
| 3.患者管理 | 3.1患者登记 | 系统应提供多种患者信息登记方式，包括医院信息系统同步病人信息，手工建立新入患者信息等。 |
|  | 3.2患者识别 | 具备人脸识别、二维码识别、刷卡识别等患者身份识别功能。 |
|  | 3.3患者查询 | 显示全部患者，具备按照患者姓名、拼音、透析号、病历号、传染病情况、患者标签、责任医生、首次透析日、门诊/住院等条件筛选患者功能，支持批量更改患者的责任医生，支持数据导出。 |
|  | 3.4患者转归及异常转归提醒 | 系统需提供患者转归记录查询、打印和导出功能，根据透析病案号、姓名、性别、出生日期、年龄、原始状态、当前状态、变更日期、操作人等多种条件进行数据筛选查询。 系统自动汇总超出指定天数没有透析的患者，提醒医护及时处理这部分患者，方便医护转归处理；支持对不同患者设定不同的提醒天数。 |
|  | 3.5患者标签管理 | 标签管理功能可以为不同患者打上不同标签，方便统一管理。 |
|  | 3.6溶质清除 | 记录患者的透析充分性，支持手工新增，输入透前、透后尿素氮，系统自动根据对应日期的透析情况，生成URR及Kt/V值；支持自动根据患者的检验结果生成URR和Kt/V值。 |
|  | 3.7病例讨论列表 | 患者病例讨论一览表，汇总所有的患者病例讨论记录数据。 |
|  | 3.8病例讨论录入 | 录入患者病例特点，并记录讨论会议的医生意见。 |
|  | 3.9图片上传模块 | 具备上传图片功能，具备平板端拍照上传功能。 |
| 4.排床管理 | 4.1床位分区 | 对血透中心的区间划分，具备按阴性区和阳性区的划分的功能，可按传染病的种类划分不同的阳性区。区域的类型可以由用户自定义。 |
|  | 4.2床位登记 | 对血透中心的床位进行登记编号并排入划分出来的透析区间,具备把透析机关联至床位的功能。 |
|  | 4.3班次登记 | 对血透中心的班次进行登记，具备自定义班次的名称和起止时间功能，支持任意数量的班次定义。 |
|  | 4.4诊疗排床 | 对本周的透析病人床位进行排班和调整，具备在排床时指定透析方式的功能，患者排班后快速取消、更换床位、更换透析方式。 |
|  | 4.5排床模板 | 具备单双周排班模板管理功能，根据模板自动生成本周排床，减少医护人员排班工作量，可查看和打印单双周排床的模板。 |
|  | 4.6诊疗计划 | 系统具备护士根据医生处方计划按单双周制定患者的透析计划功能，系统根据制定的透析计划自动生成单双周排床模板。 |
|  | 4.7排床记录 | 具备选择任意日期查看当周的历史排床记录并支持打印功能。 |
|  | 4.8统计分析 | 具备对每天、每周的病人数量，空余床位数量进行统计分析功能。 |
|  | 4.9班次核对 | 具备核对当天透析患者班次信息功能。 |
|  | 4.10个性设置 | 排床护士可以根据实际需要对患者进行特殊符号或者颜色标识，同时排床模块可以指定患者的透析耗材。 |
|  | 4.11床位使用率 | 系统自动统计每个班次、分区各种透析模式排床数、空床数等信息，让排床护士快速知晓当前床位使用率及空床信息。 |
| 5.健康宣教 | 5.1宣教库 | 系统具备新增宣教材料功能，新增宣教材料的形式包含：文字、图片、视频三种类别，可编辑、删除；可以对宣教材料进行分类，并支持按宣教材料名搜索。 |
|  | 5.2宣教计划 | 可查看所有患者的宣教计划，具备宣教计划新增、调整功能，可快速查看今日宣教患者和无宣教计划患者列表。 |
|  | 5.3大屏宣教 | 具备在候诊室或指定区域内大屏上播放宣教素材功能，可自定义选择播放时间范围和设备播放，在指定的时间段内自动开启宣教素材播放与关闭。 |
|  | 5.4宣教记录 | 记录患者的健康宣教信息，包括新入患者健康宣教和维持性透析患者健康宣教；系统具备自定义健康宣教的内容功能。 |
|  | 5.5宣教签名 | 具备医护电子签名、患者手写签名功能，并将记录回传HIS系统。 |
| 6.药品管理 | 6.1药品登记 | 具备药品相关信息维护功能，能同步HIS药品库信息，如：名称、通用名、单位、产地等。 |
|  | 6.2药品入库 | 具备自备库与库房功能，自备库支持与HIS对接和手工登记库存，库房支持手工登记药品库存，自备库通过发药进入血透药品库，进行药品虚拟药库管理。 |
|  | 6.3即时库存 | 具备查询患者个人库存、大库房库存功能，做到库存不足时提醒。 |
|  | 6.4库存盘点 | 具备库存盘点功能，分析判断与实物是否对等、药品是否过期等情况。 |
| 7.费用管理 | 7.1收费项目 | 具备从HIS系统导入指定时间段内中心患者所有的收费记录的功能。 |
|  | 7.2扣费补交 | 根据透析中的透析费用、注射/输液费用、护理费用（如吸氧、心电监护、常规护理等内容）统计分析出病人欠费情况，并进行扣费或补缴。 |
|  | 7.3透析费用 | 自动获取HIS系统中血透患者的缴费记录，系统详细记录每位患者各类透析费用的明细，并自动进行科室患者费用汇总，支持打印，便于医护人员和患者确认治疗费用，减少纠纷。 |
|  | 7.4患者余额 | 根据患者的缴费和扣费情况，自动计算患者余额，帮助护士核对费用提醒患者及时缴费。 |
| 8.耗材管理 | 8.1耗材登记 | 具备维护耗材信息功能，能设置耗材库存预警设置上限和下限的阈值、是否自动库存扣减设置等相关信息；能够同步HIS收费项目信息，如：名称、通用名、单位等。 |
|  | 8.2耗材入库 | 具备耗材库存管理功能，实现采购入库、根据申领单实现与SPD对接进行调拨入库、不同库位之间的耗材进行调拨操作等功能。 |
|  | 8.3库存盘点 | 具备对耗材进行定期盘点功能，根据实物盘点进行盘盈盘亏记录，满足科室月末结算需求。 |
|  | 8.4耗材记录 | 具备记录患者使用耗材的名称和数量功能，能够自动核对费用扣减。 |
| 9.电子病历 | 9.1患者信息 | 记录患者的个人基本信息、病史、过敏信息、原发病、病理诊断、传染病信息、肿瘤信息、并发症情况，系统具备手工录入、对接医院系统获取患者信息至少两种患者信息录入方式；能够拍照导入患者照片；具备人脸识别、IC卡、条码等方式识别患者功能，可实现患者丢卡补办；具备打印、上传患者的相关知情书资料功能；记录患者历次转归情况，对于患者再次回到本院透析的，能提醒重查传染病情况。 |
|  | 9.2首次病程 | 具备首次病程模板定制功能，具备无痕复制功能，可以直接复制EMR病历相关内容进行修改，具备检验、检查报告数据引用等功能；病程记录患者主诉、现病史、本次透析前治疗经过、既往病史、家族史、体格检查、血管通路、实验室检查等相关数据。 |
|  | 9.3首次透析评估 | 具备首次透析评估模板定制功能，具备体格检查、评估数据输入功能，血常规、血液生化、凝血功能检验、影像检查能够引用检查检验报告数据。 |
|  | 9.4阶段评估 | 阶段评估功能中具备插入统计图表功能，具备处方建议等字段结构化功能，方便统计和导出。对于患者透析治疗过程中的各项情况进行评估，并且提供各类评估模板，如透析护理评估、上机评估、跌倒/坠床危险因素评估、月度评估、季度评估等。 |
|  | 9.5月小结 | 具备根据自然月自动生成患者的阶段小结功能，内容包括：干体重、血压/心率、血管通路、透中并发症、目前用药情况、检查检验、影像检查、下月注意事项。（一般治疗、透析处方调整、本月用药调整、其他） |
|  | 9.6病程记录 | 具备病程记录模板配置功能，模板内嵌数据需支持随时动态抓取医嘱执行数据、监测数据、透前透后血压数据、干体重数据等多个自定义临床数据。 |
|  | 9.7临床诊断 | 具备ICD-11编码原发病诊断、病理诊断、并发症诊断、传染病诊断、过敏诊断、肿瘤诊断、既往病史等二级目录功能。 |
|  | 9.8透析记录 | 展示患者历次透析记录的关键信息，患者基本信息、透前评估、透析处方、护理监测，临时医嘱，透后评估，护理小结、消毒记录等相关信息。能直接点击打开透析记录查看详细信息；能查看患者的备注，记录医护需要注意的事项。 |
|  | 9.9血管通路 | 具备记录患者的全周期通路功能，通路使用及改变原因，具备血管通路的表单评估并记录评估功能。允许拍照上传通路的照片；能够设置患者当前使用的通路，患者透析时默认使用该通路。 |
|  | 9.10透析处方 | 制定患者的透析治疗计划以及下达透析处方。 (1)需具备HD、HDF、HP、PE、HF等多种透析方式，支持单个患者多种透析方式多透析医嘱；同种透析方式多透析医嘱。 (2)在处方中可指定透析器、透析液和抗凝剂用量。能够针对透析液配置流量、温度、电导度，透析液钾、钙、钠、镁等微量元素剂量；能够针对抗凝剂配置类型、首剂、总量、追加信息，在开立处方的时候自动带出各项配置参数，并且能够手动修改。 (3)HDF处方可指定置换方式、置换液流量、置换液量等参数。 (4)护士根据患者实际情况判断医生制定的处方是否准确，若发现异常，可操作退回该条处方，并写明理由，该处方会返回至医生处,医生需重新制定处方。 |
|  | 9.11透析医嘱 | 医嘱信息能够与HIS系统对接。记录患者的透析医嘱，能够使用医嘱模板；同一个患者可建立多个医嘱方案，可以对医嘱方案设置使用规律；提供快速排班功能，按照时间显示空余的床位，方便医护快速对患者排班；以月历形式展示过往的透析情况、排班情况、医嘱安排情况、用药情况，能够对指定日期设置临时医嘱；能够规律设置透析中的长期用药；记录透析医嘱的历次变化，方便医护掌握患者的过往医嘱情况。 具备医嘱状态提醒功能,透析结束时提醒护士注意未执行的医嘱，避免遗漏，若确实无需执行则记录不执行原因。 |
|  | 9.12并发症录入 | 具备透析记录与并发症登记关联功能，可通过透析记录或医嘱记录关联录入并发症。 |
|  | 9.13同步血透患者数据 | 间隔一定周期同步HIS系统患者近期所有科室就诊数据至血透管理系统，方便了解患者治疗情况。 |
|  | 9.14干体重记录 | 具备查阅历史调整的干体重功能，以及根据不同时间段调整干体重，计算干体重变化情况。 |
|  | 9.15转归记录 | 具备查询转归患者记录功能，如：转院、死亡、转腹透等。 |
|  | 9.16检验报告 | 具备选定患者自定义检查检验标签功能，在检验任意时间段内趋势图友好展示；能够选定患者转归记录（历次）及展示。对患者设定检验、检查的定期提醒。 |
|  | 9.17检查报告 | 具备查询影像报告结果的结构化数据功能，如：心电、彩超等。 |
|  | 9.18查房记录 | 具备查房记录自定义模板功能，根据模板自动生成查房记录。能够将历次查房记录、月度评估、季度评估汇总查看。 |
|  | 9.19会诊记录 | 具备主任、主治医生、或者其他科室医生联合会诊病人功能，每次会诊病人都要留下会诊记录，会诊记录包括：诊断、病史及检查摘要、会诊目的、病史及检查、诊断意见、治疗意见等。 |
|  | 9.20个人指标 | 具备患者个人生命体征相关参数统计、费用统计以及相关检验指标统计等功能。 |
|  | 9.21护理评估 | 能够查看各种评估表，如：营养评估、血管通路评估、跌倒坠床评估、护理评估措施记录单、主观综合性营养评估，并且可以根据医院需求定制新增评估表。 |
|  | 9.22HIS门诊处方 | 能够实时获取HIS门诊处方，便于核对治疗信息。 |
|  | 9.23透析充分性 | 能够获取检验数据透前尿素氮、透后尿素氮、体重等信息自动计算spKt/V与URR。 |
|  | 9.24缴费记录 | 能够查看患者缴费记录。 |
|  | 9.25传染病记录 | 能够自动获取传染病检查阴转阳记录，节省医生手工再次确认工作。 |
|  | 9.26宣教记录 | 能够根据宣教计划给患者实行宣教并记录。 |
|  | 9.27入出院信息 | 能够自动获取患者入院信息和出院信息。 |
|  | 9.28医疗文书 | 能够查看和上传各种医疗文书。 |
|  | 9.29文档管理 | 能够实现各种附件文档上传存档，便于后期查阅。 |
|  | 9.30数据统计 | 能够对患者的相关关键数据统计，如患者的体重变化、超滤变化、血流量变化、血压变化、检验结果、血压变化，方便医生评估患者的整体情况。 |
| 10.统计分析 | 10.1质控KPI统计 | 能够按不同分组、不同时间段、同一患者分别统计，对比方式包括平均值、方差、平均差、最高值、最低值；KPI类型包括检查和透析。 (1)不同分组页面中，分组可以按在科患者、转出或退出患者、肾移植者、死亡患者、在透患者中选患者标签。展示结果包括患者分组数据柱状图和对比曲线，同时展示统计数据表格。 (2)不同时间段页面中，可以自定义多个时间段，按在科患者、转出或退出患者、肾移植者、死亡患者、在透患者中选患者标签。展示结果包括不同时间段之间的数据柱状图和对比曲线，同时展示统计数据表格。 (3)同一患者页面中，可以选择某一患者，自定义时间范围，展示结果包括时间范围内的数据柱状图和对比曲线，同时展示统计数据表格。 |
|  | 10.2药品信息统计 | 能够查询药品即时库存、药品收发汇总表（自备、库房）、药品收发明细表、药品出库记录，药品使用量表。 |
|  | 10.3耗材信息统计 | 能够查询耗材即时库存、耗材收发汇总表（自备、库房）、耗材收发明细表、耗材出库表，耗材使用表，记录各类耗材的进销存全过程数据，方便科室统计，省去手动统计，确保统计速度、准确性。真正实现耗材月末自动汇总，满足科室需求。 |
|  | 10.4费用信息统计 | 能够查询患者缴费表、患者扣费表、患者余额表、费用收支汇总表、费用收支明细表、科室费用清单、透析费用表，方便科室统计，省去手动统计，确保统计速度、准确性。真正实现费用实时统计，满足科室需求。 |
|  | 10.5透析信息统计 | 能够查询新增患者统计、患者年龄段分布、患者透析龄分布、转归统计、透析方式汇总（日、周、月、季度、年）、患者透析方式统计、血管通路统计及占比、临床诊断统计、并发症事件统计、超滤总量统计、透析交班信息统计、透中医嘱统计、体重统计（干体重、透前体重、透后体重）、血压统计（透前血压、透中血压、透后血压）、透析监测数据统计、血压与超滤率统计、透析时长统计、IDWG趋势统计、评估统计（spKt/v、eKt/V、URR、NPCR、透前血尿素氮、透后血尿素氮）。 |
|  | 10.6管理信息统计 | 能够查询工作人员统计、设备统计、护士工作量统计、加班管理等信息。 |
|  | 10.7检验信息统计 | 能够自定义查询甲状旁腺统计、肌酐、铁蛋白、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、超敏C-反应蛋白、β2-微球蛋白、钙、磷、血红蛋白、白蛋白等。 |
| 11.SOP质控指标 | 11.1统计画面要求 | SOP质控指标的各统计项按两级页签展示，医疗机构感染管理、血透透析质量、血液透析并发症管理为第一级页签，其下属分类为第二级页签。每个统计页面中应支持以年为时间跨度、按月或季度或半年或年统计，统计结果以半年为数据跨度展示数据柱状图和变化曲线；同时展示统计数据表格，统计数据支持导出excel文件。 |
|  | 11.2医疗机构感染管理 | 能够统计分析医疗机构感染管理指标： (1)血透治疗室消毒合格率； (2)透析用水微生物污染检验合格率； (3)维持性患者的乙肝和丙肝发病率； (4)新入血患者血源性传染病标志物检验完成率； (5)维持性患者血源性传染病标志物定时检验完成率。 |
|  | 11.3血液透析质量 | 能够统计分析血液透析质量指标： (1)Kt/V和URR定时记录完成率； (2)Kt/V和URR控制率； (3)β2微球蛋白定时检验完成率； (4)透析间期体重增长控制率； (5)动静脉内瘘长期生存率。 |
|  | 11.4血液透析并发症管理质控指标 | 能够统计分析血液透析并发症管理质控指标： (1)血常规定时检验完成率； (2)血液生化定时检验完成率； (3)iPTH定时检验完成率； (4)血清铁蛋白和转铁蛋白饱和度定时检验完成率； (5)血清前白蛋白定时检验完成率； (6)CRP定时检验完成率； (7)高血压控制率； (8)肾性贫血控制率； (9)CKD-MBD指标控制率； (10)血清白蛋白控制率。 |
| 12.医嘱管理 | 12.1处方模板 | 能够设置常用处方模板，每次使用到可直接勾选模板使用。 |
|  | 12.2处方设置 | 能够为患者设置处方，确定用药方法、剂量及次数等。 |
|  | 12.3透析医嘱模板 | 能够设置多种常用透析医嘱模板，方便医护为患者制定透析医嘱方案。 |
|  | 12.4透析医嘱 | 医生制定患者的透析医嘱，同一个患者可以有多个透析医嘱方案；能够使用医嘱模板生成医嘱方案；支持设置透析中的长期用药；医嘱方案和医嘱用药支持设置使用规律。 |
|  | 12.5透析医嘱历史 | 记录患者透析医嘱变更记录和用药变更记录，方便医生了解患者的整体情况。 |
| 13.透析管理 | 13.1透析准备 | 显示在预定使用时间内，所有有床位安排但未开始透析患者透析器、药剂及抗凝剂情况。 |
|  | 13.2透析用药发放 | 统计患者透析过程中医生医嘱所开药剂，提供一键发药及核对功能。 |
|  | 13.3透析日程表 | (1)透析规律提供长期、临时、当天三种。设定长期排班，周期循环滚动使用；设定临时排班，不影响长期排班； (2)阳性区、阴性区以不同颜色区分； (3)排班表中显示患者的透析方案； (4)对于将血滤治疗排床到血透机、血透治疗排床到血滤机的情况，自动提醒； (5)对于没有制定医嘱方案的患者，不允许排班； (6)对于没有传染病结果或者传染病结果超出6个月的患者，排班时提醒； (7)对于阳转阴患者，需要特定权限的人才能换床，且需要显著显示； (8)对于传染病阳性患者，排班时显著显示； (9)能够拖拽患者到排班表中； (10)具有患者换床功能； (11)能够为床位中的患者添加备注； (12)能够按姓名、分组快速查找患者； (13)能够查看空床位； (14)能够按周打印透析日程表，打印内容包括血透区、床位、时间段、周一至周日的安排的患者及患者的透析方案。 |
|  | 13.4预检 | (1)能够按患者姓名、透析日、病区、班次查询预检患者； (2)能够根据长期医嘱自动生成本次医嘱方案，支持医生调整治疗方案，同时支持将本次修改的方案应用为长期医嘱； (3)能够以表格形式展示多位患者，方便医生同时调整多位患的干体重、皮重、目标脱水量、抗凝剂、透析时长等信息； (4)能够一键批量预检； (5)能够一键批量结束； (6)对于患者的抗凝方式和前次使用不同的需要提醒医生； (7)患者有检查到期需要新开单的，提醒医生； (8)医护在患者之前治疗中留有交班备注、还没有确认的，需要提醒医护查看； (9)对于手误设置的异常超滤量，系统需要有告警； (10)能方便的查看患者以前的透析记录； (11)颜色区分已经预检和未预检的患者，区分住院患者和门诊患者； (12)提供上级医生按照条件筛查需要重点关注的患者功能； (13)能够为患者补打上机号条； (14)能够临时调整患者床位； (15)显示护士反馈，方便医生处理。 |
|  | 13.5透析记录（医生） | 显示患者的透析记录的详细信息，包括医嘱、用药、护士反馈、生命体征等。 |
|  | 13.6床位图（医生） | 按照医生用户关注点，显示不同时间带和床位区域的床位使用情况。 |
|  | 13.7透析记录（护士） | 透析记录护士记录患者生命体征、反馈透析过程中的患者异常情况、执行医嘱、透前透后评估，支持对患者做健康宣教；结束治疗时，可以选择透析机的消毒模式，生成消毒记录。 |
|  | 13.8床位图（护士） | 按照护士用户关注点，显示不同时间带和床位区域的床位使用情况。 |
|  | 13.9透析指示变更记录查询 | 记录透析中医嘱的调整历史，方便追溯。 |
|  | 13.10治疗方法一览 | 自定义透析治疗中的治疗方法。 |
|  | 13.11实时监控 | 监控指定病区患者的实时状况和查看个别患者的透析状况明细信息。 |
|  | 13.12透析情况汇总 | 提供透析情况、耗材使用合计、医嘱用药合计、抗凝剂合计、机器消毒情况的汇总；支持批量打印透析记录单。 |
|  | 13.13叫号 | 自助签到时，刷卡后生成患者的号码，按照此号码进行叫号。 |
|  | 13.14透析安排预览 | 将所有患者的透析安排情况汇总，可以查看某个患者一段时间的透析情况、医嘱方案合计、医嘱用药合计。 |
|  | 13.15血液净化巡视登记表 | 将患者透析记录中护士巡视情况进行汇总展示，并具备打印功能。 |
| 14.设备管理 | 14.1设备一览 | 按照透析机、水机、集中供液、透析用水、其他物品分类管理，包括消毒记录、维护记录、细菌检测、内毒素检测、电解质检测；对检测结果自动根据标准判定是否合格。 |
|  | 14.2检维项目定义 | 定义检测维护项目，包括项目名、上级项目名、默认频率等信息。 |
|  | 14.3检维计划制定 | 对透析机器如透析机、水机制定定期的检测维护计划。 |
|  | 14.4检维计划执行 | 执行设定的检测维护项目计划，确定评级。 |
|  | 14.5等离子机消毒记录 | 录入并显示等离子体空气净化消毒记录。 |
| 15.院感管理 | 15.1透析用水检测 | 包括水处理消毒、水处理加盐、透析水细菌检测、内毒素检测、电解质检测。 |
|  | 15.2透析液检测 | 透析液细菌检测、内毒素检测、电解质检测。 |
|  | 15.3其他检测 | 包括空气细菌、员工手培养、消毒剂细菌、台面细菌、物表消毒等。 |
|  | 15.4洗手法评分 | 根据自定义的洗手法规定项目，核对科室每日检查进行评分，汇总扣分项和最终得分情况。 |
|  | 15.5感控自查 | 自定义科室感控自查项目，进行评分。 |
|  | 15.6不良事件 | 能够对透析患者在透析前后发生的不良事件进行登记上报。 |
| 16.人员管理 | 16.1医生排班 | 排班人员根据科室情况，对医生进行排班，实时调节人员情况，并对每次交班情况进行记录，对医生人员进行绩效考核及工作量统计。 |
|  | 16.2护士排班 | 护士长根据科室情况，对护士排班，实时调节人员情况，并对每次交班情况进行记录，对护理人员进行绩效考核及工作量统计。 |
| 17.检查管理 | 17.1检查结果 | 能够手工记录患者的检查检验结果，显示符合日期期间的实验室检查及辅助检查结果，支持上传结果文件。 |
|  | 17.2查结果导出 | 能够自定义需要导出的检查结果组合，以Excel文件的形式导出患者期间内的检查结果。 |
|  | 17.3检验检查项目管理 | 具备自定义检查项目功能，设置检查大项及对应的子项；设置检查子项目的属性，包括略称、基准值、单位、参考上下限值。 |
|  | 17.4HIS项目对照 | 建立血透系统的检查小项与医院HIS系统检查销项的对应关系，便于数据统计。 |
|  | 17.5检查计划模板 | 提供自定义检查计划模板。 |
|  | 17.6制定检查计划 | 具备为患者设置检查计划功能，为患者设置特有的检查计划。系统会在检查时间到期前提醒医生。 |
|  | 17.7检查时间查询 | 能够按照患者姓名、责任医生、检查项目、透析安排等查询需要做检查的患者。 |
| 18.绩效管理 | 18.1绩效统计（按日） | 以天为单位统计医护人员绩效，对每天的绩效进行统计计算并可人工干预每天最终绩效结果。 |
|  | 18.2绩效统计（按月） | 对系统中医护工作量进行统计，并根据设置好的不同透析方法和时间带系数计算所得绩效并可人工干预每月最终绩效结果，便于用户进行绩效管理。 |
| 19.透析评估 | 19.1透析护理评估 | 记录患者每月透析的护理措施的各项评估信息。 |
|  | 19.2上机评估 | 记录患者透析上机前的各项评估信息。 |
|  | 19.3透析患者初始评估 | 记录患者第一次开始透析时各项身体指标的评估信息。 |
|  | 19.4入室评估 | 记录患者进入透析室后的各项评估信息。 |
|  | 19.5患者透析充分性评估 | 显示患者在所选评估时段内用药情况、干体重变化、超滤量、体重增长、Kt/V值、透析间期血压变化、透后血压变化和检查项目这8项数据。 |
|  | 19.6主观舒适度评价配置 | 能够设定主观舒适度评价的大、小项目。 |
|  | 19.7主观舒适度评价范围 | 支持新增、编辑、删除主观评价子项目，包括子项目名称、得分上限、得分下限和评分结论。 |
|  | 19.8主观舒适度评价结果 | 能够根据患者姓名、填写日期范围查询患者主观评价结果，能够编辑已有的主观评价结果。能够新建主观评价，主观评价表满分100分，调查内容应包括日常血压、骨关节痛、软困乏力、自我评价、下肢水肿、皮肤瘙痒、手足抽搐、胸闷气促、食欲下降、体重增加等10个方面。 |
|  | 19.9主观舒适度汇总 | 显示所有患者一段时间内的主观舒适度汇总情况。 |
|  | 19.10跌倒风险评估 | 能够为患者录入关于跌倒/坠床危险程度的信息，根据页面上勾选的信息计算出总分，判断该患者危险程度；并根据患者跌倒风险评估结果，记录预防护理措施信息。 |
|  | 19.11高危人群跟踪表 | 显示高危患者的查房记录，包括透析日期、查房时间、查房职员和查房职员身份等信息。 |
|  | 19.12SGA营养评估录入 | 能够为患者录入SGA营养评估信息。 |
|  | 19.13SGA营养评估列表 | 显示患者的SGA营养评估情况一览。 |
|  | 19.14阶段性小结录入 | 能够为患者录入阶段性小结信息。 |
|  | 19.15 阶段性小结列表 | 显示患者的阶段性小结情况一览表。 |
| 20.CRRT管理 | 20.1CRRT总体功能 | 具备护理评估、参数录入等功能，可实现图片、文字识别，自动获取填写数据信息。 |
|  | 20.2CRRT列表 | 患者进行CRRT透析治疗的记录一览通过门诊号定位患者新建CRRT医嘱记录。 |
|  | 20.3CRRT医嘱 | 为患者的CRRT记录录入医嘱信息，患者基本信息、患者情况和CRRT记录单仅查看不可编辑。 |
|  | 20.4CRRT记录 | 为患者的CRRT记录录入生命体征，患者基本信息、患者情况和医嘱信息不可编辑。 |
|  | 20.5CRRT置换液出科登记 | 记录置换液制水护士、电解质检测结果，方便追溯。 |
|  | 20.6CRRT治疗汇总 | 以列表的形式显示患者的CRRT治疗记录，包括治疗时间、科室、床位、治疗模式、机型、滤器、血管通路等信息，并且能够导出Excel文件。 |
|  | 20.7CRRT处方模板 | 新增CRRT治疗中使用到的透析液、置换液，并可以配置透析液/置换液使用模板。 |
| 21.送检管理 | 21.1送检单录入 | 录入患者病理标本送检单的各项信息。 |
|  | 21.2送检单列表 | 患者病理标本送检单汇总一览列表页面，方便用户进行查询和管理。 |
|  | 21.3肾穿录入 | 录入患者肾穿送检申请单的各项信息。 |
|  | 21.4肾穿列表 | 患者肾穿申请单汇总一览列表页面，方便用户进行查询和管理。 |
| 22.交班管理 | 22.1交班信息录入 | 记录医院二三线交班情况，包含急会诊情况和危重病人交班信息等模块。 |
|  | 22.2交班信息汇总 | 二三线交班信息汇总一览列表页面，方便用户进行查询和管理。 |
|  | 22.3交班信息查询 | 透析记录中的医生、护士交班情况汇总一览页面，方便用户进行查询和管理。 |
| 23.系统管理 | 23.1个人信息一览 | 编辑个人信息并保存，以及个人登陆帐户密码修改。 |
|  | 23.2职员管理 | 对职员信息进行查询、新增、编辑、删除操作。 |
|  | 23.3角色管理 | 对不同角色信息进行查询、查看、新增、编辑、删除操作，并对不同角色设置访问权限。 |
|  | 23.4系统知识库管理 | 对文章进行新增、查询、查看、编辑、删除操作，以及对文章分类进行新增操作。 |
|  | 23.5知识库文章列表 | 能够查询、查看知识库文章和将文章标记为已读。 |
|  | 23.6用户工作站 | 自定义首页的提醒项目。 |
|  | 23.7基本主数据 | 配置医院基本数据、患者基本数据、透析基本数据和库存基本数据。 |
|  | 23.8业务主数据 | 配置医院业务数据。 |
|  | 23.9模板主数据 | 配置系统使用主要模板主数据。 |
|  | 23.10透析记录检查配置 | 设置透析记录（医生、护士）页面结束治疗及打印透析治疗单的限制。 |
|  | 23.11传染病项目配置 | 为五项传染病设置检查结果匹配的检查大项及对应的小项。 |
|  | 23.12查房身份设定 | 为系统中的职员设置不同的查房身份，不同身份有：护士、护士长、医生、质控医生和主任等。 |
|  | 23.13自助机参数配置 | 为自助机录入配置不同的参数信息。 |
|  | 23.14主数据配置 | 为系统中业务所需的主数据大项定义对应的小项。 |
|  | 23.15日志管理 | 对于系统中所有操作记录的日志信息，提供日志追溯和查询功能。具备每次更新需求、BUG反馈信息记录功能。 |
|  | 23.16通知发布 | 用户录入用于科室显示大屏上的通知内容。 |
|  | 23.17患者头像采集管理 | 通过摄像头拍摄的患者头像信息汇总页面。 |