岭南心血管病杂志（英文版）稿件处理软件及服务需求

- 项目名称

项目名称：岭南心血管病杂志（英文版）稿件处理软件及服务

- 项目内容

项目组成如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网站网刊系统 | 详见3.1功能 |
| 2 | 期刊云采编服务 | 详见3.2功能 |
| 3 | 微信公众号 | 详见3.3功能 |
| 4 | 数据导入 | 详见3.4功能 |
| 5 | 数据处理 | 详见3.5功能 |

- 详细功能描述

3.1 网站网刊系统

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用者服务 | 包括：期刊介绍、编委会、通知公告、投稿指南、模板下载、联系我们、友情链接等内容。为编辑部建立一个对外的窗口，使作者、读者、专家可以方便的通过互联网找到杂志。 |
| 2 | 读者服务 | 包括：文章预发表、最新录用、当期目录、过刊浏览、虚拟专题、文章检索、文章浏览情况统计、全文下载统计、引用排行、E-mail Alert推送功能等服务。 |
| 3 | 读者功能 | 读者、作者可以根据需要进行检索、阅读、下载PDF全文、E-mail订阅、分享社交媒体等。 |

3.2 期刊云采编

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编辑服务 | 包括：作者在线投稿查稿修稿、专家在线审稿、编委审稿、主编办公、编辑办公和系统管理。 编辑部实现稿件的收发、登记，轻松指派外审, 轻松核算费用，进行统计分析，指定责任编辑，定时邮件提醒、定时邮件催审。 |

3.3 微信公众号

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读者服务 | - 读者可以通过微信公众号阅读当期文章、浏览过刊、按栏目进行文章浏览。 - 读者可以通过文题、作者、关键词进行文章检索。 |
| 2 | 编辑服务 | - 浏览期刊介绍、编辑部公告、联系我们等信息 - 链接期刊采编云平台，方便作者查稿 - 链接期刊采编云平台，方便专家查看送审稿件数量和内容、审阅稿件并撰写修改意见 |

3.4 数据导入

- 结构化过刊导入。

- 作者、专家信息导入。

3.5 数据处理

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读者服务 | - 将排版文件或word文件和pdf全文进行数据加工，提取目录信息添加到网刊系统并上传pdf全文，在编辑部网站发布。 - 读者可以方便的在网刊系统进行文章相关信息浏览、检索和pdf全文阅读。 |

- 服务周期

- 本项目自完成系统建设后，期刊云采编服务、数据导入以及数据处理的服务周期为1年。

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在__10__个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 5 个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的__60_个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行__3__个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为 1 年。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%；

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。