受试者智能识别管理系统项目需求

- 项目名称

项目名称：受试者智能识别管理系统

- 项目内容

| 序号 | 模块名称 | 模块详细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受试者智能识别管理系统 | 详见详细功能描述中档案管理功能细项 |

- 详细功能描述

| 功能名称 |  |  | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建项目 |  |  | 填写项目基本信息，包括备案号/登记号/批件号、试验名称、受试者类别、试验类别、给药途径、药品类别等，完成项目新增。 |
| 项目列表 |  |  | 1、显示机构所有的项目，实现数据范围控制，只能查看自己创建或者被授权查看的项目； |
|  |  |  | 2、支持按申办方、试验类别、备案号/登记号/批件号、试验名称进行搜索； |
|  |  |  | 3、支持按进行中、已完成不同状态分别查看项目清单； |
|  |  |  | 4、支持对重点项目进行标识，加入到“我关注的”项目清单。 |
| 试验项目 | 项目管理 | 项目信息管理 | 支持对项目基本信息进行管理，包括编辑项目基本信息、删除项目、结束项目。 |
|  |  | ▲自定义设置 | 针对项目特殊管理要求进行设置，主要包括： |
|  |  |  | 1、设置全网联网筛查的参数，包括设置距上次给药天数、距上次访视天数、距上次筛选天数； |
|  |  |  | 2、支持设置项目是否需要开启“首次签到”功能； |
|  |  |  | 3、除了必须的开始、完成环节，支持灵活设置项目需要进行身份认证识别的关键环节。 |
|  |  | 签到 | 1、支持通过身份证读取设备自动读取受试者身份信息，记录受试者签到时间； |
|  |  |  | 2、支持清除签到测试数据； |
|  |  |  | 3、支持按受试者姓名、缩写、身份证号搜索签到受试者； |
|  |  |  | 4、支持导出受试者签到数据。 |
|  |  | 受试者管理 | 1、提供按设置的环节对受试者进行身份识别； |
|  |  |  | 2、▲提供多种识别方式，包括身份信息读取、人证比对、全网试验状态联网查询受试者是否具有参与试验资格等； |
|  |  |  | 3、支持读取身份证、输入身份证号等不同方式识别受试者； |
|  |  |  | 4、支持自动分配受试者筛选号； |
|  |  |  | 5、支持按受试者姓名缩写、身份证号、筛选号搜索受试者； |
|  |  |  | 6、支持按项目过程环节统计受试者参与项目情况； |
|  |  |  | 7、支持对受试者进行脱落、编辑、标记不良记录等操作，并支持批量操作； |
|  |  |  | 8、支持导出参与试验的受试者。 |
| 受试者查询 | 试验查询 |  | 查询本机构的所有受试者临床试验参与情况，支持按受试者姓名缩写、身份证号、试验名称、受试者状态等条件进行搜索，并支持查看受试者参与项目的详细情况。 |
|  | 不良记录 |  | 查询被本机构标记为不良记录的受试者情况。 |
| 不合格记录 |  |  | 展示所有参与本机构临床试验项目筛选时联网筛查结果不合格的记录，包括筛查时间、筛查条件、失败原因及当时操作人等。 |
| 统计分析 | 试验分析 |  | 统计分析本机构开展的临床试验项目情况，支持从试验类别、药品类别、给药途径等各种角度进行分类统计。 |
|  | 受试者分析 |  | 统计分析所有参与过本机构临床试验项目的受试者，支持从性别、年龄层次、籍贯、参加试验时间等多角度进行分类统计。 |
|  | 不良记录分析 |  | 统计分析所有被本机构标记为不良记录的受试者情况，支持按照性别、年龄、籍贯、标记时间、不良记录有效期、标记原因等各种角度进行统计。 |
| 审计追踪 |  |  | 查询所有的系统操作记录，对操作痕迹进行全过程追踪。支持记录操作账号、手机号、操作人员姓名、项目、操作时间，并且详细记录操作的具体内容。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在5个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的10个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为12个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的80%。

# (二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的20%。