人员权限监督管理系统项目需求

- 项目名称

项目名称：人员权限监督管理系统

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人权限监测 | 配置详见3.1个人权限监测需求 |
| 2 | 权限分组管理 | 配置详见3.2权限分组管理需求 |
| 3 | 权限统一展示 | 配置详见3.3权限统一展示需求 |

- 详细功能描述

3.1、个人权限监测需求

目前我院已建成的170余套业务系统，在人员信息、科室信息统一管理的基础上，建立一套个人员权限接入和控制标准，当发生权限变化时，系统需要实现实时监测，确保授权操作被本系统记录，及时更新个人权限清单，具体功能内容如下：

1、建立一套系统权限变更通知标准，协助和指导医院所有涉及权限控制的业务系统接入。

2、提供个人权限查询接口，为授权应用提供权限查询服务。

3、在初始化接入权限后，所有权限变更均需实现自动记录，可提供权限变更查询日志。

3.2、权限分组管理需求

各个业务系统的权限管理存在差异，譬如针对角色、报表、功能模块、操作按钮、登录科室、个人账号等方式进行权限控制。因此，本模块需要实现内容如下：

1、支持重定义权限分组，并适配接入系统的权限内容。

2、支持按岗位、角色进行权限管理。

3、支持按账号、按权限分组等维度进行检索。

4、制定统一权限控制标准，支持按权限分组批量对人员授权。

3.3、权限统一展示需求

1、支持可供第三方系统调阅的个人权限查询界面。

2、支持按分组展示，并可以折叠展示对应系统、权限名称和授权时间。

- 项目工期

1、自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

2、对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

3、须在《需求规格说明书》确认后的6个月内完成实施导入和保证系统正常工作。

4、完成系统本地化部署和实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 实施服务要求

# 在项目实施前，结合院方项目需求，需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。