
广东省人民医院

信息软件采购合同

项目名称：血液病临床大数据智能平台项目
甲    方：广东省人民医院                        
乙    方：                                     

第1条 合同总则

1、 本合同的签署方

甲方： 广东省人民医院

乙方：                      
2、 项目名称

根据广东省人民医院血液病临床大数据智能平台项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方友好协商一致：甲方向乙方购买广东省人民医院血液病临床大数据智能平台软件、实施及服务，并签订本合同。

第2条 项目内容及工期

1、 项目内容

本项目以采购文件（     ）用户需求书及其附件为依据。
(1) 软件功能要求
乙方提供满足甲方管理要求软件，该软件包括以下功能模块：
1. 专病临床数据采集治理模块

  与医院其他业务系统进行接口提取相关数据，专病数据库包括白血病、淋巴瘤专病数据库以及其它信创支持。
2. 专病科研数据分析模块


临床科研分析系统可以通过建立病人队列，利用流行病学分析方法，对诊断、用药、检验、手术、费用等信息进行统计分析，探索各项指标、参数的相关性。及其它

信创支持。
(2) 具体要求

详见附件《用户需求说明书》。

2、 项目工期

(1) 自合同签订日起，乙方须在_10_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

(2) 乙方对《用户需求说明书》提出意见后，甲方组织进行用户需求调研，乙方根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，甲、乙双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

(3) 乙方须在《需求规格说明书》确认后的60个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

(4) 乙方完成软件实施，并根据甲方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则由乙方向甲方申请验收。

(5) 以上各阶段乙方如因提交合同标的质量问题而致工期延误则由乙方对延误工期承担责任；如因甲方未按约定提供支持与配合工作致工期延误则由甲方对延误工期承担责任。

第3条   项目质量

乙方提供的软件必须完全符合双方确认的《需求规格说明书》中叙述的功能性需求和非功能性需求（包括显式和隐含描述的需求）、外部接口，并满足如下质量指标。

1、 功能性的质量指标

(1) 功能的正确性：软件的功能和《需求规格说明书》中功能需求的描述一致。

(2) 功能的准确性：软件产生的结果在精度允许的误差范围内。

(3) 功能的完整性：软件所有功能及其定义清楚、可用。

2、 可靠性的质量指标

(1) 成熟性

严重软件故障出现的概率应小于1次/3月。

(2) 容错性

由于软件故障对软件运作造成的影响应尽可能限制在极小范围，不可造成已保存的数据丢失或改变；局部的错误不可影响其它功能的正常运作。

(3) 易恢复性

当软件的某个功能失效发生时，软件在当前环境下能实现故障自动转移，重新自动配置、继续执行的能力，软件具有自我检测、容错、备份等机制，尽量做到独立于硬件的编码、硬件设备之间的通信协议一致等。

3、 性能的质量指标

软件在通信、处理、存储等方面占有很少资源或者对所使用的资源进行了优化并达到所要求的其他性能质量指标。

(1) 响应时间

软件对请求作出响应的时间，与业务处理相关操作的系统最大响应时间，从用户视角来看应为即时响应，无停顿或等待感觉；日常业务报表统计功能最大响应时间不能影响运作中系统的性能。

(2) 并发用户数

供应商需按甲方所要求的压力测试软件（LoadRunner、Apache JMeter、NeoLoad、WebLOAD等）进行测试，压力测试软件由供应商自行准备。软件上线前需通过并发数为100的压力测试，且应保证2年维护期间内的最大并发用户数。
(3) 易存取性

对软件的存取权限设置清楚，存取操作方便，存取操作有记录。

4、 安全性质量指标

(1) 软件具有良好的安全管理，能防止不安全存取软件、防止数据丢失、防止病毒入侵对数据的破坏等。

(2) 软件具有良好的权限访问机制，未获授权无法使用软件及通过本软件获取数据。通过本软件所获取的数据、结果必须准确、合法、一致性。

(3) 乙方需提供出完善、安全、经济的数据容灾解决方案，确保甲方的信息系统安全稳定的运行。
(4) 按照甲方要求，软件需通过甲方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，乙方需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过甲方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，乙方根据检测结果对安全漏洞进行整改。

5、 运行环境要求

(1) 硬件环境

(2) 操作系统Windows server 2012R2、8核CPU、16G内存支撑软件环境

SQLSERVER2012数据库
(3) 网络环境

网络带宽100M
6、 系统安装、调试

乙方需根据甲方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到甲方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

第4条   验收

1、 验收流程和依据

验收由乙方给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经甲方审核通过后，方可进行验收测试。
(1) 验收依据：本合同的第二条（项目内容及工期）、第三条（项目质量），以及合同附件《需求规格说明书》。

(2) 验收测试的过程和结果必须详细记录，系统测试中如发现服务的指标、内容或功能上不符合《需求规格说明书》要求时，将被视为不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。
(3) 项目需满足系统所定等保级别的安全要求，按甲方所提供测评机构给出的等保测评结果完成系统整改，提供系统整改合格报告，否则不予验收。
2、 本项目存在以下任何问题之一的不给予验收，甲方有权拒收并要求赔偿
(1) 软件未能达到上述验收依据中的功能及质量指标要求；
(2) 项目未能完成项目范围的实施；

(3) 项目未完成安全漏洞整改；
(4) 乙方未能按合同提供所有实施产出物；
(5) 存在重大安全隐患，出现故障问题而未能针对性彻底解决致反复或可能再次出现影响日常运作。

3、 乙方提交给甲方的实施产出物

(1) 正常运作于甲方真实环境下的本合同标的软件及其相关配套、支持。

(2) 乙方须向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件，包括但不限于：用户操作手册、系统管理及维护手册、软件概要设计规格说明书、数据结构说明书、数据结构变更评审记录等。上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试和调试需要的所有内容。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。
(3) 乙方提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或PDF文档或其他可视化文件。

(4) 甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

第5条   后续维护服务
1、 应用软件维护期从合同标的验收合格之日（分段验收的以最后验收期为准）算起，期限为36个月。

在维护期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修复，在修复之后，乙方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，形成项目总结报告加盖公章提交甲方（一式两份）。
2、 系统本地化开发

(1) 软件升级：乙方出于对软件不断改进开发的新版本，在维护期内提供软件实施及培训等相关升级服务，乙方保证在发布新版本系统后1个月内，完成在甲方的升级，保证用户使用公司最新版本软件程序。乙方定期对提交给甲方的版本进行管理，至少半年提交新版软件程序并提交相关说明文档。
(2) 功能改进：在不超出本项目功能模块范围内的本地化功能改进需求，乙方须根据甲方要求按时完成。

(3) 系统接口：提供对第三方开放系统数据接口，合同范围内的功能模块内增加接口不再收取任何费用；自甲方提出需求到验收通过最长不可超过3个月。

(4) 以上情况由甲方向乙方提出需求申请后，乙方应按甲方要求满足业务的连续性以及政策性要求，在与甲方充分沟通协商一致后拟定工作计划并按计划执行。如乙方未按照约定计划拖延时间或不按计划执行则属违约，需承担响应违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

3、 培训

乙方应为甲方进行培训，包括使用培训和维护培训。

乙方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
4、 技术支持服务

(1) 在维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

(2) 乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

(3) 如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

(4) 乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

(5) 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，软件的维护报价不超过合同软件部分金额的8%。
(6) 乙方须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。 

(7) 乙方需根据甲方要求，安排维护人员使用甲方项目管理平台系统中的需求管理模块和缺陷（报障）管理模块，接收甲方相关报障及需求信息，并反馈相应处理信息，该维护记录可作为维护履约证明。

(8) 定期每季度进行系统巡检，对系统运行的软硬件情况（尤其是数据库环境）进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

5、 提供详细的维护人员清单

(1) 乙方能为甲方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。

(2) 维护人员的资质要求，在乙方工作时间大于1年，具有相关项目实施或维护经历，如甲方对维护人员不满意，乙方应无条件重新安排人员。

(3) 乙方须向甲方提供上述维护人员清单及其联系方式，确保甲方随时联系。
6、 服务方式

以远程服务为主，其它现场、电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

第6条   合同价款及支付方式

1、 项目价款

本合同费用总计￥     元（大写：人民币       元整）。

2、 付款方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

(1) 合同签订后，在收到承建商提供合同总金额的70%的预付款保函，以及开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的100%（大写：人民币_伍万零肆佰_元整）。
(2) 软件验收通过后，承建商提供《售后服务履约承诺函》后，院方退还承建商提供的预付款保函。
(3) 银行预付款保函期限届满前40天，仍未达到院方退还条件的，乙方有责任第一时间办理银行保函延期手续，保证银行保函的有效期限，直至符合院方的退还条件。
第7条   双方的权利与义务

1、 甲方

(1) 在项目实施的全过程中，甲方有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利。

(2) 按合同项目进度要求向乙方提供需求及其相关资料，提供方式不限。

(3) 甲方负责协调乙方以及相关部门及其他单位的工作关系和问题解决。

(4) 甲方负责按合同项目进度要求协调各方安排软件安装、测试、开通及验收的环境及场所。

(5) 甲方必须配合乙方对甲方业务需求进行调研及项目验收。

(6) 按本合同约定的项目价款及支付方式向乙方支付有关费用。

2、 乙方

(1) 乙方承担软件开发、实施全过程的工作。

(2) 乙方提供的软件，乙方必须向甲方保证所交付的软件是乙方独立开发的，如果发生第三方指控所开发的软件侵犯他人版权时，应由乙方与第三方交涉，并承担法律上和经济上的全部责任。

(3) 乙方不得将本合同部分或全部工作转让给第三方承担。
(4) 在项目实施的全过程中，乙方应全面配合、按甲乙双方确定的项目里程碑计划，定期向甲方汇报项目进展情况。

(5) 乙方应针对本项目成立专门的项目组，经甲方同意，由乙方委派   作为本项目负责人，项目组成员必须稳定，项目组主要成员在项目终验前不得退出或更换，如确需变动，须提出申请并经甲方同意方可，一旦发现私自更换则处罚3万元，由此造成的后果及损失全部由乙方承担。乙方必须充分了解分析项目的全部要求，按时、按质、按量完成本项目内容。（项目负责人和组内人员必须是乙方购买社保的员工。）

(6) 乙方在项目需求确定期，必须由项目负责人亲自到现场调研，并负责对甲方需求说明书进行细化，编写《需求规格说明书》，与甲方面对面沟通并完成双方确认该阶段成果物；在软件测试期，软件交付甲方前，必须由项目负责人亲自确认功能符合《需求规格说明书》中要求方可提交甲方，乙方必须无偿配合甲方搭建部署系统测试环境，并且系统部署或升级必须在测试环境中测试通过后方可在正式环境中部署实施。

(7) 在维护期届满之前，如发现乙方交付的项目实施产出物有缺陷，或性能和质量不符合本合同约定时，乙方负责排除缺陷、修理、替换或更换出现故障的项目实施产出物及提供其他保修服务，上述服务所产生的所有费用由乙方承担。因乙方交付的项目实施产出物存在缺陷，或性能和质量，软件升级服务不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应赔偿因此造成甲方的损失并承担相关责任。

(8) 乙方承诺所提供的项目实施产出物不含有任何安全隐患，并在项目实施产出物使用期内承担全部责任（包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等）。发生任何由于项目实施产出物安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

(9) 乙方不得将工程以任何形式转包、分包给第三方。

(10) 乙方承诺，将遵照甲方《广东省人民医院信息项目供应商履约评价方案确认书》要求，每季度根据甲方项目组邮件反馈的《信息项目供应商履约评价表》对标改进项目实施过程中的不足之处。

(11) 乙方承诺，无恶意串通、围标、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入广东省人民医院供应商黑名单。

(12) 乙方承诺，如后续本项目升级为第三方供应商中标的，乙方应全力配合甲方及第三方供应商进行数据迁移部署等相关工作内容的交接。

3、 双方共同

(1) 双方承担因其自身原因而导致项目延期的责任和费用。

(2) 如因不可抗力导致工期延误，双方无须为此负责；项目工期如需调整必须在双方协商同意后方可生效。

第8条   违约责任

合同生效后，合同双方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。甲、乙双方的任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定的条件，即属违约。

(1) 甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力的原因不能履行合同时，应在明确或预见事件可能发生时，尽快且不可超过 3 天必须向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据法律规定可部分或全部免除其责任。

(2) 乙方投标中对甲方软件技术要求的承诺必须履行，如发现在投标自评不真实或其承诺未能履行，甲方有权取消合同，乙方赔偿对甲方所造成的一切损失。

(3) 项目正式运行后的 3 个月内（含本数），由于乙方原因项目未能通过验收，自合同约定总工期最后一天起算每日向甲方支付合同款总额1‰ 的违约金；乙方在甲方指定的期限内再次验收无法通过的，甲方有权终止合同，乙方应返还甲方已支付的全部合同价款，并承担因此给甲方造成的损失。

(4) 在项目实施过程中及项目维护期内，软件运行出现故障时，乙方须在_0.5_小时内作出响应；不影响甲方正常业务运作的属于一般故障，如果故障影响正常业务的进行属重大故障，如果出现重大故障乙方应立即派遣工程技术人员在 24 小时内（含本数）到达现场处理；重大故障从报障到系统恢复正常运行时间不可超过2小时，至相关问题彻底解决不可超过2个工作日。

1. 如乙方不能在上述约定时间内作出响应，或到达现场处理，故障持续超过2小时影响甲方正常业务进行，则属违约，乙方须承担甲方由此造成的各项损失，并按出现次数，每次向甲方支付合同款总额1‰ 的违约金；

2. 任何故障如在2个工作日内仍未能排除或修复故障的，由故障出现之日起，乙方每日向甲方支付合同款总额1‰ 的违约金； 5 个工作日内故障仍未能排除或修复的，属于重大违约，甲方有权解除合同，而甲方有权聘请第三方修复或排除信息平台或系统出现的故障，该费用及引发后果由乙方承担。

(5) 维护期内，如果甲方提出本合同“第五条 后续维护服务”中的“四、技术支持服务”所列需求，乙方须按约定时间及时响应及执行，如未按约定超出最后限期之日起，乙方每日向甲方支付合同尾款总额1%的违约金直至合同尾款全部扣除；如乙方拒绝响应或执行属严重违约，甲方有权扣除合同尾款，乙方须承担因此给甲方造成的损失。

(6) 维护期内，乙方须确保软件符合验收标准保持正常运作，如软件运作偏离验收标准而乙方无法修正，甲方有权追究责任，追讨已付合同金额，并要求乙方整改重新进行验收。如软件的质量无法达到验收标准，乙方应根据影响范围返还甲方已支付的部分或全部合同价款。

(7) 甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。
(8) 乙方不得通过本项目下任何软件及硬件留有“后台”，以获取甲方信息，如有违反的，甲方有权要求乙方双倍返还已经收到项目款项，并列入甲方招采黑名单，同时该行为甲方有权通报至广东省政府采购平台。
(9) 乙方如在履约及维保期间出现影响甲方的行为，包括但不限于乙方行为导致出现对甲方不利的舆情、影响甲方运营等，甲方有权立即启动供应商评价，进行处罚，必要时甲方有权通报至广东省政府采购平台，乙方同意无条件接受甲方处罚。
上述违约金的支付并不免除乙方继续交付及对项目进行实施的责任。

第9条   争议解决的办法

如发生与本合同所列条款有关的一切争议，双方应通过友好协商，协调解决。如协商解决不成，通过诉讼方式解决。

诉讼地点：甲方所在地。

协商、调解或仲裁期间，除争议条款外，原则上不停止本合同的履行。

第10条   保密条款
乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对标的技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。对甲方有特殊保密要求的资料或要求特定人员接触的情况，如果乙方不具备相关条件，则提出具体的技术要求，委托甲方办理；双方将另行签订保密协议。

对于项目的开发内容和技术开发成果，甲乙双方具有共同的保密责任。未经对方认可，任何一方不得以任何形式向其它方出示或提供。
第11条 技术成果的归属和分享
乙方拥有本合同项目下软件版权，甲方拥有本软件在广东省人民医院内部及其下属管理的医疗机构的使用权。根据甲方需求由乙方开发功能部分之软件版权归双方共有。

甲方如需申报相关本项目内容的科研、著作、专利，乙方须全力提供支持与配合。

未经另一方同意，任何一方都不能独自处理一切有关知识产权事务。

甲方在遵循法律使用应用软件时，不受乙方任何其他约束限制。

应用软件采集之所有数据，所有权归甲方所有。

第12条  合同生效
本合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准。

第13条 其它
本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可对本合同签订补充条款。

	甲方（盖章）：广东省人民医院
	乙方（盖章）：广州建辉信息科技有限公司

	甲方授权代表（签字）：


	乙方授权代表（签字）：



	2024   年     月     日
	2024   年     月     日

	地址： 
	广州市中山二路106号
	地址：   

	邮政编码：
	510080
	邮政编码：
	   

	电     话：
	020-83827812
	电     话：
	 

	传     真：
	020-83827712
	传     真：
	 


《用户需求说明书》、《需求规格说明书》、招标文件、投标文件及合同附件（如《广东省人民医院信息项目供应商履约评价方案确认书》等）具有同等法律效力。最终解释权在甲方。
附件一
用户需求说明书
一、项目名称
血液病临床大数据智能平台
二、项目内容
项目功能如下：
	序号
	项目名称
	配置描述
	数量

	1
	血液病临床大数据智能平台
	详见三
	1


三、详细功能描述
	序号
	功能模块
	模块子功能
	配置描述

	1
	专病临床数据采集治理模块
（专病数据库包括白血病、淋巴瘤专病数据库以及其它
信创支持）
	1.临床数据采集
	本次建设的专病数据库包括白血病、淋巴瘤专病数据库，具体数据集模块如下：
白血病数据元属性表包括：患者人口学信息、诊疗概览、就诊信息、一诉五史、体格检查、诊断、形态学检查、免疫学检查、细胞遗传学和分子生物学检查、实验室检验、物理检查、治疗及疗效评估等。
淋巴瘤数据元属性表包括：患者人口学信息、个人家族及既往疾病情况、一般状况及体格检查、恶性肿瘤诊断、淋巴瘤既往治疗史、淋巴瘤干预措施、合并用药、实验室检验及标本采集、医学检查、疗效评价、不良反应、随访及预后。
1.采集范围

医院的HIS、EMR、LIS、PACS等信息系统中获取数据（无论是何种格式）:
(1)
医疗机构信息系统（HIS）：患者、挂号、入出转、就诊、处方/医嘱、申请、收费等信息

(2)实验室系统（LIS）：标本、检验结果等信息

(3)病理信息系统：病理检查、病理标本、病理报告等信息

(4)放射信息系统：放射检查、放射报告等信息

(5)核医学信息系统：核医学检查、核医学报告等信息

(6)电子病历系统（EMR）：入院记录、出院记录、病程等病历信息
(7)病案管理系统：病案首页信息
2.数据采集条款（包括不限于）：

(1)基线数据。人口统计学：年龄、性别、ECOG评分、合并症、并发症、体能状态评分，实验室指标：初诊WBC、Hb、PLT、血生化、出凝血等。MICM结果：形态学、流式细胞学、细胞遗传学、分子学标志（如PML-RARA, BCR-ABL1等）。

(2)诊疗数据。诊断信息：FAB分型、WHO分型（5th）、ICC、危险度分层（中国指南、NCCN、ELN）等。
(3)随访数据：治疗数据。诱导/巩固/维持治疗方案、药物剂量、移植相关数据（供者类型、预处理、GVHD预防等）、支持治疗、不良反应记录。疗效监测：每个疗程后的疗效评估（完全缓解、部分缓解、复发、耐药等），MRD检测（流式/PCR）、检测时间点、生存状态、复发时间、死亡原因、生活质量量表、远期并发症等。安全性数据：不良事件（AE）记录，如粒细胞缺乏性发热、感染、肝肾功能损害等。
(4)
结局事件：短期结局：完全缓解（CR）率、MRD转阴率。长期结局：复发（日期）、死亡（日期与原因）、无事件生存（EFS）、总生存（OS）、无复发生存（RFS）、非复发死亡率等关键研究终点

	
	
	2.数据清洗与质控
	（1）专病数据清洗

平台满足以下功能要求：
1、针对入库数据进行数据清洗，包括支持病案首页及参数配置的数据清洗，支持标化字典管理、库表结构管理、数据库校验、数据清洗质控。

2、利用自动化辅以人工质控等综合手段，支持数据的准确性、完整性、规范性、一致性、时效性、唯一性等维度的数据质控，保证数据质量，并提供数量质量报告。

3、支持对数据进行一致性检查、无效值和缺失值的处理、残缺数据处理、错误数据处理、重复数据处理。

4、支持对后结构化数据的质控，包括准确率、召回率、关联关系、准确性等维度。

5、数据清洗规则至少包含基础清洗规则、正则清洗规则、自定义清洗规则，其中正则清洗规则支持表名查询和新增，包含库名、表名、表含义、字段名、字段含义、正则表达式、替换内容、匹配操作和操作等功能。
6、支持查阅字段名称对应的数据类型、值域/说明、是否可为空、对应其他标准的编码和名称等。

下面对几种数据清洗中常见的问题和解决方案进行描述：
（2）专病数据质控

通过数据质量校验平台，可以进行原始数据关联性检查、原始数据的分布检查、清洗后数据与原始数据一致性检查，支持临床数据质控标准，以及14大类共共计1200+的数据检测规则，包括不限于：完整性、一致性、 准确性、及时性。 

	
	
	3.自然语言处理
	平台满足以下功能：
1、NLP标注：可制定标注指南（定义待标注的标签和不同便签之间可能存在的关系），可在界面上进行人工标注和机器标注。

2、模型训练：可使用一批或多批NLP标注结果，利用在算法管理页面中配置好的算法，一键训练机器学习模型。

3、入库规则：可选取需要结构化的标签，系统会跟即标签之间可能存在的关系自动配置数据表结构和入库规则。

4、结构化任务：可选定训练好的模型、入库规则，对大批量的文本数据进行一键结构化。结构化结果可以导出为excel文件。

	
	
	4．术语标准化
	术语标准化满足以下功能要求：
1、术语查询：可通过关键词、编码查询医学概念，可展示查询结果的上下位概念和其属性。

2、概念模型配置：可配置每一类概念的属性和值域。

3、概念构建：可填写新概念的必要属性和分类，系统自动计算新概念与原有概念的关系，并将新概念加入到SNOMEDCT体系中。

4、表达式库：在库中存储所有SNOMEDCT未覆盖，但真实世界存在的概念，可将高频出现的新概念加入到SNOMEDCT中术语标准化

5、标化范围：标化范围：5大类结构化数据（诊断、手术、检查、检验和药品），以及NLP处理后的半结构化数据。术语体系：SNOMEDCT、ICD-10、ICD-9、LOINC、药品字典。
6. 中文医学本体库：建立中文医学本体知识库是将国内较为混乱的各种医学术语整合统一、相互映射。
7. 术语映射：对不同医疗机构对药品、诊断检查等信息采用的记录不同的标准等，将诊疗记录中的医学本体进行标准化映射。

	2
	专病科研数据分析模块
（临床科研分析系统可以通过建立病人队列，利用流行病学分析方法，对诊断、用药、检验、手术、费用等信息进行统计分析，探索各项指标、参数的相关性。及其它
信创支持）
	1．专病科研分析
	专科专病及临床科研分析系统是在对专病数据进行抽取整合的基础上，实现患者队列筛选、单队列分析、多队列比较、运营统计、病历搜索、样本预测、科研管理等
平台支持以下功能：

1.课题设计与数据规划功能
（1）支持记录明确的研究问题、支持定义数据元、支持定义制定数据采集表(CRF) 、专病临床数据采集治理、专病科研数据分析。支持输出详细的研究方案和标准化CRF。

（2）数据检索与集成(构建专病数据库) 功能
支持从多源异构系统中提取、清洗、标准化数据，形成高质量分析数据集、数据提取与处理：结构化数据与非结构化数据：应用NLP技术从病程记录、出院摘要中提取关键信息（如疗效评估、复发日期、并发症）。支持处理缺失值、异常值。标准化数据、数据匿名化。
（3）基线特征描述功能▲
支持清晰地展示研究人群的整体特征，并检验组间可比性。能根据纳入排除标准，从专病库中筛选最终分析人群。支持统计描述：连续变量（如年龄、WBC计数）：符合正态分布用均值±标准差描述，组间比较用t检验；非正态分布用中位数（四分位间距）描述，组间比较用秩和检验。分类变量（如性别、危险度分层）：用频数和百分比（n,%）描述，组间比较用卡方检验或Fisher精确检验。支持系统支撑：统计软件（R,Python,SPSS,SAS）。支持输出结果：基线特征表，清晰呈现全人群及不同组别的基线情况。

支持随访过程记录。治疗数据：记录每个患者的治疗方案、药物剂量、疗程、开始与结束日期、治疗延迟或减量原因。疗效评估数据：在预设的时间点（如每个疗程结束后）记录疗效（CR,PR,SD,PD），特别是MRD的水平和检测时间。不良事件（AE）数据：记录AE的类型、等级、发生时间、与治疗的关系及处理措施。支持治疗数据：记录输血、造血生长因子使用、抗感染治疗等情况。系统支持：随访管理、患者360全景视图。输出结果：每个患者的详细治疗和随访时间线。
支持结局事件分析。定义时间节点：起点（治疗开始日期）、终点（末次随访日期）截尾数据：对于未发生事件的患者，以其最后一次已知存活或未复发的日期作为截尾。
统计建模支持：生存分析：使用Kaplan-Meier法绘制生存曲线，并用Log-rank检验比较组间差异。

风险因素分析：使用Cox比例风险回归模型，在调整混杂因素后，分析某个因素（如治疗方案、MRD状态）对生存结局的独立影响，结果以风险比（HR）表示。短期疗效分析：对于CR率、MRD转阴率等，使用卡方检验比较组间差异。输出结果：Kaplan-Meier生存曲线图、Cox回归结果表，以及短期疗效的对比结果。

支持结果解读与报告(产出与结论)、综合解读：将统计结果转化为临床结论。撰写报告：形成学术论文、研究、诊疗报告。

	
	
	2．专病统计首页
	（1）支持支持查看整个专病库的数据概览，并且每个用户可以根据自己的喜好自定义页面与布局。
（2）支持专病库简报，查看专病库内整体患者概要信息，包括全库患者数量，数据的时间跨度，住院总人数，门诊总人数，性别分布，年龄分布，患者来源，就诊趋势。

（3）支持查看用药排名，手术排名，诊断排名，检查检验排名，合并症统计，治疗方式统计等。

（4）支持统计以多种形式展现，如：连续型指标采用条形图、柱状图、折线图等图表类型，分类型指标采用柱状图、饼图等图表类型。

（5）支持专病特有统计的定制化开发，如：巴塞罗那分期、TNM分期。

	
	
	3．智能搜索
	1、支持多维度条件的检索功能；支持智能病历筛选，对检索结果进行二次的病历维度检索。
2、 高级搜索功能
（1）为具体指标设置搜索条件，精确搜索患者。

（2）支持纳入、排除搜索，且支持两种搜索同时作用。

（3）搜索历史自动留存，并且可复用。

（4）搜索条件收藏，并且可复用。

（5）多个搜索条件之间的“并且”“或者”关系灵活切换。

（6）支持同患者、同就诊两种维度查询。

（7）支持为搜索条件添加组，并且每个组之间的“并且”“或者”关系灵活切换。

（8）不同类型数据不同搜索规则，数值型指标采用“大于”“小于”“等于”等规则，文本型指标采用“等于”“包含”“不包含”等规则。

（9）支持在搜索条件上添加“首次”、“末次”的限定条件。

（10）计算全部条件节点综合搜索出的总患者数量。

（11）计算每个组搜索出的患者数量。

（12）计算每个条件节点上搜索出的患者数量。

3 、事件搜索功能
（1）支持多条件组合，精确定义T0事件。

（2）支持基于T0事件，在其前后添加多个限定条件。

（3）灵活配置事件前后多个条件之间的关系（例如：满足任意条件，满足全部条件）。

（4）支持多条件搜索，添加新事件搜索时可选择空白搜索或复制上一个事件搜索。

（5）支持在添加其他事件时，有示意图展示与T0事件的关系。

4、快速搜索功能
支持通过用药名称、检验名称、手术名称进行快速搜索找到目标患者。
5、搜索结果查看

（1）搜索结果数据概览，支持手术人次、住院人次、检验总人次、死亡人数、年龄/性别分布、就诊排名。

（2）支持查看患者360全景视图。

（3）支持搜索出来的患者加入队列。

（4）支持搜索出来的患者加入科研项目。

	
	
	4．患者360全景视图
	（1）支持在人体图中展示患者诊断、手术的部位。

（2）患者诊疗事件按照时间可视化展示。

（3）支持查看每个诊疗事件的详情。

（4）支持查看每个诊疗事件的溯源文本。

	
	
	5．队列人群
	（1）支持用韦恩图分析患者人群。

（2）支持队列中的患者加入到科研项目。

（3）符合筛选条件的患者自动更新到队列。

（4）支持在队列中进行二次筛选，可对筛选出的患者另存为队列。

（5）队列内患者的可视化管理，如疾病、检验、检查、手术、用药信息等。

（6）支持数据导出。

	
	
	6．数据导出
	（1）导出格式支持SPSS、Excel、CSV。

（2）支持为待导出的指标限定时间阶段，导出特定一次的值。

（3）支持阶段内多种指标导出规则：首次、末次、最大值、最小值、平均值、求和、所有值等。

（4）支持在检验、用药的变量后面增加天数。

（5）保留所有用户的数据导出记录，便于管理。

（6）数据导出需管理员审批。

	
	
	7．项目管理
	1、支持创建科研项目

支持研究者根据课题需要创建回顾性科研项目和前瞻性科研项目，管理自己参与的科研项目，同时支持项目参与成员管理。
2、支持创建研究对象

支持数据检索出来的患者直接添加到项目中作为研究对象，支持已有队列的患者添加到项目中作为研究对象；研究对象支持剔除和增量加入。
3、支持研究指标选取

（1）支持根据课题需要，提取不同观测指标，且可以设置观测指标的基线时间，支持首次末次（例如：首次TACE术结束时间之后30天内）。

（2）支持观测指标的数据预览。

（3）支持观测指标的数据质量检查，可选择全部指标进行检查。

（4）观测指标支持实时自动保存。

（5）支持对研究对象某些观测指标的缺失值进行均数/中位数/随机数/删除替换。

	
	
	8．CRF表单
	支持灵活的自定义CRF表单配置，包括：

（1）支持点选方式建题。

（2）自定义建题，题型支持：单选题、填空题，多选题、日期题、附件题、多行文本题、矩阵选择题、矩阵填空题、评分题等。

（3）支持CRF内多题目间显示与隐藏的逻辑关系以及自动计算量表等。如：当题目1选择A答案时，题目2才显示，否则题目2隐藏。

（4）支持题目自由排序。

（5）支持量表，如：匹兹堡睡眠质量指数、社会支持评定量表等。

	
	
	9．随访管理
	（1）随访项目管理，支持院内多个随访项目同时开展，支持自定义随访计划，系统根据随访计划自动生成随访任务。支持多种随访方式、频次设置；支持设定自动终止随访规则，自动终止随访；支持设定不良事件触发规则，自动提醒不良事件；根据随访规则自动生成随访任务，随访任务自动提醒；支持同时开启多个随访阶；支持随访发布后继续增加随访任务。
（2）随访方式，可支持用医院自己的公众号、小程序进行患者随访，以及医生管理患者随访。支持自动/手动发送随访通知，患者点击通知链接可直接填写随访表单。

（3）随访方案，支持不同类型的随访方案配置，如：信息采集、居家自测、来院复查、科普宣教、随访表单。

（4）随访CRF表单配置，支持上述数据集内容及项目需求灵活的自定义随访量表配置

手动新增、删除任务
随着患者病情的转好和变坏，医生可以手动增加或删除随访任务。

（5）随访数据录入&补录，支持患者通过微信小程序录入随访表单，支持医生通过微信小程序、管理后台帮助患者录入随访表单。

	
	
	10．数据路径
	（1）医院数据路径功能：
支持基于专病数据进行数据路径分析，用户可以按照时间顺序了解这个疾病是如何进行用药、检查或者手术等操作，通过不同方式的操作分为不同的分支，可对比每一个节点对应的病人数量是多少，费用是多少，可通过路径长短、费用和人数多少评估最终的治疗效果。
（2）卫健委数据路径

支持展示卫健委印发的各个病种数据路径。
（3）自定义数据路径

支持可在诊断、用药、手术、检验中查询想要分析的关键字，系统会根据医院数据自动生成路径。
（4）数据路径比较

支持在医院数据数据路径和自定义数据路径中选择两个进行比较。

	
	
	11.学科管理模块
	（1）▲支持诊疗规范性（如MICM检查完成率）、治疗先进性（如移植率）、资源效率（如平均住院日）、费用控制（如药占比）等
（2）按照诊断、治疗、随访不同阶段分别定义质控点和指标；
（3）支持按病种、医生组、时间段多维下钻分析指标波动原因；
（4）支持科室科研项目、经费、科研成果等管理；

	
	
	12. 人工智能应用
	（1）▲以血液系统疾病专病数据库为基础，结合人工智能AI助力推进血液病临床辅助诊断及辅助治疗决策的应用科研合作落地一项，白血病或其他。

（2）▲智能文献检索、文献解析与管理及前沿趋势预测

通过语义分析精准匹配高影响力论文，自动提取关键数据并生成结构化摘要，支持团队协作与智能写作，帮助研究者高效探索学术空白与创新方向。

	
	
	11．账户管理
	（1）创建用户

支持根据用户名、科室、手机号等信息创建用户。
（2）修改用户

支持修改用户的基本信息。
（3）角色管理

支持高级用户、普通用户、录入员、监察员、核查员、数据管理员等不同角色不同权限控制、实现功能数据权限分离。
（4）权限管理

支持管理员赋予用户角色，授予功能使用权限；不同用户开启不同数据授权；支持专病库拥有者自行为用户授权。
（5）数据安全

支持多人同时使用。
隐私保护：实现敏感隐私数据的可靠保护，同时依然保持其他数据的格式和属性。
数据加密：保护患者敏感信息。

	
	
	12．系统管理
	1、我的收藏

（1）患者收藏

特定患者标签管理，将患者按照标签进行自动分组，可增加分组或编辑已有分组来管理收藏的患者，支持收藏的患者进行数据导出。
（2）搜索表达式收藏

常用的搜索表达式支持收藏，收藏的搜索表达式可快速加入搜索框进行搜索。
2、专病概况维护：支持专病日常维护专病特有的流行病学概况，并同步更新展示在专病首页中。专病入库条件&就诊时间维护：支持专病日常维护专病特有的入库条件和患者就诊时间范围，并同步更新展示在专病首页中，以便专病使用者知晓。


附件二
广东省人民医院信息项目供应商
履约评价方案确认书
为进一步完善对信息项目供应商管理、加强监管及有效推进项目进度，建立信息项目合作供应商履约评价反馈机制、具体方案如下：
1、 评价反馈范围
在建的信息项目（即尚未完成验收信息项目）。
2、 评价反馈周期
按项目合同约定的确认《需求规格说明书》、项目实施、项目验收等项目工期阶段，对项目承建供应商进行评价反馈。
3、 评价评分机制
1、每次由项目主管对项目承建供应商的履约情况进行评分，并填写《信息项目承建供应商履约评分表》（详见附件）、由项目监管对评分进行审核。
2、由信管处业务管理科每月收集汇总当月各信息项目承建供应商的履约评分情况、提交信管处处务会通报。
3、根据评分结果，对项目组评分（平均分）或评价维度单项评分低于70分（含70分）的供应商采取敦促措施如下：
（1） 首次项目组评分（平均分）或评价维度单项评分低于70分（含70分）：由信管处业务管理科联同项目组约谈供应商，并将约谈记录和评分结果通过公函正式反馈供应商，对不配合或无法配合的案例，由信管处形成报告呈报院长办公会，按情况扣除低于合同总额10%款项，或提请解除本合同，同时要求承建供应商退还我院已付款项并将该供应商列入我院采购黑名单。
（2） 第二次项目组评分（平均分）或评价维度单项评分低于70分（含70分）：由信管处业务管理科呈报提请信息主管副院长约谈供应商；将约谈记录和评分结果正式通过公函反馈供应商，对不配合或无法配合的案例，由信管处形成报告呈报院长办公会，按情况扣除低于合同总额10%款项，或提请解除本合同，同时要求承建供应商退还我院已付款项并将该供应商列入我院采购黑名单。
（3） 第三次项目组评分（平均分）或评价维度单项评分低于70分（含70分）：由信管处形成报告呈报院长办公会，提请解除本合同并不予支付任何款项，要求承建供应商退还我院已付款项，并按本合同总价款10%（人民币______元（大写：人民币______元整）），支付违约金赔偿我院损失，同时将该供应商列入我院采购黑名单。

附件：在建信息项目承建供应商履约评分表（模板）
广东省人民医院   
信息管理处    

2024年3月20日

供应商名称（盖章）：
我司同意执行贵院的履约评价方案。
项目负责人：
手  机  号：
邮      箱：
日      期：
广东省人民医院在建信息项目承建供应商履约评分表
评分阶段：（如：需求规格说明书确认、设备到货、项目实施、项目验收等）
项目名称：
项目承建供应商：
	序号
	评价维度
	评价得分

	
	
	不满意
（0～70分）
	基本满意
（71～89分）
	满意
（90～100分）

	1
	需求响应速度
	
	
	

	2
	需求版本质量
	
	
	

	3
	重大故障出现次数
	
	
	

	4
	重大故障处理情况
	
	
	

	5
	同样问题或故障是否重复出现
	
	
	

	6
	实施运维人员专业技能
	
	
	

	7
	实施人员到位
	
	
	

	8
	维护人员操作规范
	
	
	

	9
	紧急现场服务响应
	
	
	

	10
	巡检服务情况
	
	
	

	11
	服务改进措施
	
	
	

	12
	项目按计划推进
	
	
	

	13
	数据质量情况（此项由数据质量评价小组勾选评价）
	是否涉及数据质量管理：【    】是；【    】否。
数据质量情况：【    】合格；  【    】不合格。

	数据质量小组评价意见及扣分情况：
数据质量评价小组：                                             日期：

	项目组评分（平均分）：
	

	扣罚供应商款项（万元）：
	扣款：         万元；罚款：         万元

	供应商退回款项（万元）
	退回款：       万元

	项目组评价意见：
项目主管:             日期：             项目监管：            日期：           

	项目承建供应商项目负责人：                签收日期：


填报指引：

1． 重大故障：是指影响医院正常业务一小时（含）以上的故障，例如挂号、急诊、门诊缴费、门诊接诊、用血、各类检查检验等。

2． 如评价周期需求版本发布导致重大故障，则需求版本质量该次考核为不满意档次。

3． 如重大故障考核期间大于1次/月，则重大故障出现次数考核为不满意档次。

4． 如重大故障未在1小时内处理完成恢复，则重大故障处理情况考核为不满意档次。如重大故障无总结报告或者报告无实质性原因分析、详细处理步骤、后续规避方案，惩罚措施等，则重大故障处理情况考核为不满意档次。

5． 如实施运维人员专业技能受到业务科室、信息处质疑，供应商无法提供证据证明其维护人员专业技能且未有更换时，维护人员专业技能考核为不满意。

6． 如维护人员未按规定，私自更改生产环境引起任何故障，则维护人员操作规范考核为不满意档次。

7． 如同一故障在考核期间大于1次/月，则故障反复出现次数考核为不满意。

8． 供应商在项目合同签订后的需求确认、项目实施、及项目验收准备等阶段，未按合同约定工期或经双方确认的实施计划完成，则视为延期，考核为不满意。
9． 填写不满意档次评分，由项目组提供佐证材料作为说明。
10． “数据质量改进情况”由数据质量评价小组勾选评价，具体评价指标另附页。评价方案指引如下：
（1）收集统计各接入系统的数据质量情况，基于现有数据质量核查平台、系统对标6级电子病历评审核查规则，形成供应商的数据质量评分表。
（2）电子病历评级指标及院内核查指标，如某项质量指数低于100%,由第三方供应商负责核查定位原因由项目主管提供相关文件作为说明。
（3）电子病历评级指标及院内核查指标，如某项质量指数低于80%,则本次考核评价为不合格。
（4）第三方供应商对数据质量评分有异议时，由项目主管联系数据质量评价小组，数据质量评价小组负责提供佐证材料作为说明。
（5）通过数据质量评估报告改进以往项目组被动接收问题的工作模式，主动响应、通过数据驱动核查定位系统问题。
（6）如进行考核数据质量的项目连续2次未改进，第3次的考核默认不合格。
< 28 / 37>

