医保影像云索引跨省调阅接口对接服务项目需求

项目名称

医保影像云索引跨省调阅接口对接服务

项目概述

根据《国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程医保影像缓存医疗机构前置机接口文档》要求，我院需按照此接口规范对自身系统进行改造。

采购内容

项目功能如下：

| 序号 | 项目名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医保影像云索引跨省调阅接口对接服务 | 数据接口模块 |
|  |  | 数据应用模块 |

详细功能描述

4.1.1、系统模块功能描述

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据接口模块 | 按照医保影像缓存医疗机构前置机接口文档要求进行数据接口开发对接。 1. 接口网关： 系统与医保影像缓存医疗机构前置机接口对接、获取外院检查相关影像与报告数据和上传患者预约相关信息。 2.生成并上报或下载对接数据接口，包括不限于以下，最终国家下发接口标准为准： 上传预约影像信息服务 取消预约影像信息 预调阅影像人员信息查询 获取电子凭证二维码 机构端查询索引列表 获取机构影像中心检查图像清单 获取检查中心检查图像 查询重复检查服务 电子凭证授权查询接口 获取医疗机构影像前置机检查图像清单 获取医疗机构影像缓存前置机检查图像 根据患者挂号信息获取患者信息 根据患者ID获取患者基本信息 根据身份证号获取院内病人ID 获取患者授权状态 获取医生辅助授权接口 |
| 2 | 数据应用模块 | 按照医保影像缓存医疗机构前置机接口文档要求进行数据接口对接，满足以下应用的功能实现。 1.对接接口获取到的外院影像数据进行数据存储管理，对接影像数据中心，采集患者检查信息及影像，提供具体的管理界面以及明细； 2.临床影像发布应用定制化修改，支持院外患者检查的影像与图文报告的展现 3.临床影像发布应用支持展现对应患者的电子凭证二维码信息 4.支持获取包括不限于当日预约挂号患者信息，批量将预约信息、患者信息和申请医疗机构信息传输至地方医保影像云索引共享模块进行保存 5.支持每日调取预调阅影像人员信息查询接口获取查询预调阅影像人员信息进行后续批量检查信息归档下载，提供具体的管理界面以及明细 6.支持将预约挂号流水号传输至地方医保影像云索引共享模块，取消预约影像信息 7.临床影像发布应用支持根据患者的姓名与身份证号查询展现索引号、定点医疗机构、检查日期与影像下载状态 8.临床影像发布应用支持勾选需要下载的检查后，指定检查数据下载归档，提供具体的管理界面以及明细 9.临床影像发布应用支持轮询调用授权结果接口，扫码授权完成后展示已下载的影像信息 10.临床影像发布应用可设置二维码展现，扫码程序延时15秒关闭与根据授权结果成功关闭 11.我院或外院预约批量缓存或下载影像存储至影像数据中心，提供具体的管理界面以及明细。 |

项目工期

- 自合同签订日起，须在15_个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在 15 个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的90工作日内完成实施保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

集成技术及实施服务要求

项目实为现场实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

后续维护服务

系统安装后，维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在系统免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及合同范围内模块和软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供远程维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。系统免费质保期到期后，维保费不超过当前合同5%。

合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。