广东省人民医院入网安评及等保测评服务（2026、2027年度）需求
为进一步贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《信息安全等级保护管理办法》《商用密码管理条例》等国家、行业主管部门关于网络安全等级保护工作的有关要求国家信息安全等级保护相关要求，广东省人民医院拟向社会具有国家承认测评资质的测评机构对广东省人民医院所属信息系统展开网络安全专项服务，切实提高广东省人民医院的信息安全防护水平，增强信息安全防护能力。

1、信息系统等级保护专业服务需求：
	序号
	服务项
	服务内容
	数量
	单位

	1
	入网安全测评服务
	以工具扫描及人工核查形式对新上线信息系统进行硬件资产（主机设备，网络设备，安全设备）和软件系统（操作系统，数据库，中间件和常用服务协议）进行安全配置核查，识别出现有安全配置与普适性规范或行业规范的安全配置要求间的差距，并形成优化建议报告。
	2
	年

	2
	等级保护测评服务（年度）
	据国家信息系统安全等级保护测评最新标准要求进行等级保护测评。工作范围：对已定级备案的第三级系统进行年度测评服务，协助我院对信息系统存在问题进行监督修复，并在服务年限内进行验收测评（包括2026年和2027年）。
	2
	年

	3
	系统漏洞安全巡检服务
	通过远程和现场结合扫描形式对我院内部和外部信息系统（按高、中、低风险类别系统）进行扫描工作，以业务通应用层扫描，通过扫描识别系统并以每1月为时间周期出具漏洞扫描报告。
	2
	年

	4
	互联网安全渗透测试服务
	安排专业渗透人员对互联网信息系统（含移动互联系统）提供全面、深入的渗测试描服务。年度服务预计不少于40套Web信息系统。
	2
	年

	5
	互联网攻防演练服务
	在服务年限内，为我院提供在（攻防演练）活动中，信息安全人员服务支持。年度检查期间不低于5个工作服务日。
	2
	年

	6
	互联网网站安全监测服务
	提供网站安全监测服务，实时对广东省人民医院的2个互联网网站系统进行7*24小时，安全监控，重大会议及节日期间实施重点监控，每月提供网站安全监测报告。
	2
	年

	7
	安全人员驻场服务
	提供安全人员驻场服务，安排1名或以上符合资格的安全测试工程师按我院工作时间现场完成本项目日常网络安全工作，现场工作主要为：资产扫描、服务器漏扫扫描、应用漏洞扫描、风险整改情况跟进等。
	2
	年


2、服务内容

	2.1.项目服务内容及范围
2.1.1.入网安全测评服务要求
新系统上线前，根据系统在设计阶段定义的信息安全保护等级、安全设计方案、公司规定的安全防护对系统网络环境、主机、数据库、中间件、应用系统实施的安全检测，为系统是否能够上线运行提供依据。
基本技术要求根据信息系统应该具有的基本安全保护能力提出的安全要求，从网络安全、主机安全、中间件安全、应用安全、数据安全几个层面提出，各个层面或方面提出了系统的每个组件应该满足的安全要求，信息系统具有的整体安全保护能力通过不同组件实现基本安全要求来保证。除了保证系统的每个组件满足基本安全要求外，还要考虑组件之间的相互关系，来保证信息系统的整体安全保护能力，为系统是否能够上线运行提供依据。
对于涉及国家秘密的信息系统，应按照国家保密工作部门的相关规定和标准进行保护。对于涉及密码的使用和管理，应按照国家密码管理的相关规定和标准实施。
投标人应以工具扫描及人工核查形式对新上线信息系统进行硬件资产（主机设备，网络设备，安全设备）和软件系统（操作系统，数据库，中间件和常用服务协议）进行安全配置核查，识别出现有安全配置与普适性规范或行业规范的安全配置要求间的差距，并形成优化建议报告。
2.1.1.1.入网安全测评方法
2.1.1.1.1.现场测评方法
现场测评应包含当不限于采取现场访谈、配置检查、漏洞扫描和渗透测试等方法进行。入网安全测评方法如下图示。
[image: image1.png]ik
fil
X





1）现场访谈
与系统开发厂商进行访谈，了解信息系统的工作流程、数据走向等，确定应用系统当前的配置、安全策略。
2）配置检查
依据基本技术要求对信息系统的服务器操作系统、中间件、数据库以及应用软件进行安全配置核查，对信息系统的安全现状进行综合分析评估，发现IT设备自身存在安全漏洞和薄弱环节。
3）漏洞扫描
利用漏洞扫描工具，模拟黑客的攻击方法，对服务器操作系统、中间件、数据库以及应用软件等进行安全漏洞扫描。
4）渗透测试
模拟互联网用户和局域网用户，通过漏洞扫描，手工渗透等攻击手段，对网站和业务系统实施远程、非破坏性安全检测，以发现系统可能被恶意利用的脆弱环节。
2.1.1.1.2.风险分析方法
风险分析的任务是依据对应测评标准和规范，采用风险分析的方法分析测评结果中存在的安全问题可能对被测系统安全造成的影响。
（1）判断安全问题被威胁利用的可能性，可能性的取值范围为高、中和低。
（2）判断安全问题被威胁利用后，对信息系统安全（业务信息安全和系统服务安全）造成的影响程度，影响程度取值范围为高、中和低。
（3）综合（1）和（2）的结果对信息系统面临的安全风险进行赋值，风险的取值范围为高、中和低。
2.1.1.2.入网安全测评流程
2.1.1.2.1.测评流程图
入网安全测评流程如下图所示：
[image: image2.png]D Wiris

i
i
i
. ke NI i
E . s
2) AMEAMiY [+ mnR ik e 1
i
i
i
i

.
;
.
.
» ;
.
.
.
;

U
3
s

%;k





2.1.1.2.2.测评流程图说明
如图所示，入网安全测评工作包括测评准备、入网安全测评、测评结果评估、安全整改、二次复查五个阶段。依据测评结果评估内容，确定是否需要安全整改和二次复查。
如上图所示的测评流程中各个阶段完成的关键任务：
序号
阶段
任务
1
测评准备
确定信息安全测评范围
2
现场调研, 信息收集和分析,现场数据（资料）收集、检查及工具测试（扫描、分析等）
3
项目工作计划制定
4
安全测评方案制定
6
入网安全测评
现场检查，查看网络、主机、应用、数据库的安全配置和策略 
7
现场访谈，依据测评指标内容，进行访谈，结合现场检查和测评内容评估符合性
8
系统漏洞扫描
9
系统渗透测试
10
测评过程结果确认
11
测评结果评估
单项测评结果符合性判定分析
12
整体符合性测评判定分析
13
问题分析
14
风险分析
15
测评结论形成，并编制报告
16
报告提交
17
安全整 改
提供信息安全技术加强方案：如增加安全防护措施，设备和系统安全加固等
18
编制整改报告
19
二次复查
现场检查，查看网络、主机、应用、数据库的安全配置和策略
20
现场访谈，依据测评指标内容，进行访谈，结合现场检查和测评内容评估符合性
21
系统漏洞扫描
22
系统渗透测试
23
测评过程结果确认
24
二次复查报告编写和提交


	2.1.2.等级保护测评服务要求（三级）
投标人应依据国家信息系统安全等级保护测评最新标准要求进行等级保护测评。工作范围：对已定级备案的第三级系统进行年度测评服务，协助采购人对信息系统存在问题进行监督修复，并在服务年限内进行验收测评（包括2026年和2027年）。
2.1.2.1.信息系统差距分析
由投标人组织网络安全等级测评与检测评估机构实施，按照系统确定的保护级别，依据等级保护测评要求对信息系统存在的安全漏洞及风险威胁进行综合差距分析。
测评完成后由投标人组织网络安全等级测评与检测评估机构出具差距分析报告，作为下一步开展系统安全整改的主要依据。
2.1.2.2.信息系统等级保护测评
由投标人组织网络安全等级测评与检测评估机构实施，对信息系统提供网络安全等级保护三级测评服务。
在信息系统完成安全整改的基础上，按照《信息安全等级保护管理办法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）、《信息安全技术 网络安全保护等级实施指南》（GB/T 25058-2019）等要求，对信息系统安全性进行复评复测，并对达到等级保护安全标准的信息系统出具安全等级保护测评报告。
2.1.2.3.信息系统安全等级保护测评内容
网络安全等级保护测评应包括两个方面的内容：
一是安全控制测评，主要测评信息安全等级保护要求的基本安全控制在信息系统中的实施配置情况；
(1)安全物理环境：
包括物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护方面。
(2)安全通信网络：
包括网络架构、通信传输、可信验证方面。
(3)安全区域边界：
包括边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、可信验证方面。
(4)安全计算环境：
包括身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护方面。
(5)安全管理中心：
包括系统管理、审计管理、安全管理、集中管控方面。
(6)安全管理制度：
包括安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订方面。
(7)安全管理机构：
包括岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查方面。
(8)安全管理人员：
人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理方面。
(9)安全建设管理：
定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评、投标人选择方面。
(10)安全运维管理：
环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份和恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理方面。
二是系统整体测评，主要测评分析信息系统的整体安全性。
在单项测评的基础上，对信息系统开展整体测评，分析信息系统的整体安全性。整体测评主要包括安全控制间、层面间和区域间相互作用的安全测评以及系统结构的安全测评等。



	2.1.3系统漏洞安全巡检服务要求
2.1.3.1.服务范围
通过远程和现场扫描形式对采购人信息系统（按高、中、低风险类别系统）进行扫描工作，以业务通应用层扫描，通过扫描识别系统并以每1月为时间周期出具漏洞扫描报告。
2.1.5.2.服务内容
安全巡检，包括核心路由配置、核心交换机网络设备配置合理性检测与分析，负载均衡与防火墙等安全设备的配置检测与分析等。服务器配置安全核查包括身份鉴别方式、帐号安全设置；远程管理方式、多余帐号和空口令检查、默认共享检查、文件系统安全、网络服务安全、系统访问控制、日志及监控审计、病毒及恶意代码防护、拒绝服务保护及补丁管理等。定期对设备进行日志检查分析。采用人工访谈、现场检查、工具检查的方式对客户的服务器及网络设备进行评估，收集相关信息进行分析，并结合采购人实际需求提供整改建议。对主要设备安全漏洞扫描，收集网络和业务系统中存在的安全漏洞。
通过定期安全巡检，能够发现设备的不安全因素。安全巡检的目的在于发现和消除设备安全隐患，保障系统的正常平稳的运行，能更好地摸清系统运行环境情况。投标人对主机、应用系统进行常态化安全漏洞扫描，根据漏洞风险等级、漏洞被利用可能性、漏洞加固或规避措施等内容。

	2.1.4互联网安全渗透测试服务要求
渗透测试服务，是在采购人授权的前提下，以模拟黑客攻击的方式，对相关业务系统的安全漏洞、安全隐患进行全面检测，最终目标是查找业务系统的安全漏洞、评估业务系统的安全状态、提供漏洞修复建议。在渗透过程中，采用专业的漏洞检测技术、攻击技术、攻击工具和渗透团队编写的脚本。过程分为四步：计划与准备、信息收集、实施渗透、输出报告。计划与准备阶段主要是根据网站反馈的内容制定项目实施方案与计划；信息收集与实施渗透是项目的实施阶段，输出报告主要是汇总和评估项目中发现的安全威胁，并输出文档。
2.1.4.1.服务范围
投标人应安排专业渗透人员对互联网信息系统（含移动互联系统）提供全面、深入的渗透测试服务。每年度服务预计不少于40套Web信息系统。
2.1.4.2.服务内容
渗透测试服务至少应包括以下部分:
端口扫描：通过对目标地址的tcp/udp端口扫描，确定其所开放的服务的数量和类型，为进行深层次的渗透提供依据。
远程溢出：对端口扫描出来的漏洞进行利用，可以使用工具等手段实现远程溢出攻击。
口令猜测：对指定业务系统的认证模块进行口令猜测，使用多种手段猜测口令。
本地溢出：在拥有了一个普通用户的账号之后，使用一些特殊的技术手段，获得管理员权限或提高普通用户权限。
脚本测试：利用SQL语句进行一些特殊操作，饶过应用系统自身的限制，从而获得一定的权限。检查出应用系统代码的漏洞环节。包括以下环节:检查应用系统架构,防止用户绕过系统直接修改数据库;检查身份认证模块，用以防止非法用户绕过身份认证;检查数据库接口模块，用以防止用户获取系统权限;检查文件接口模块，防止用户获取系统文件;检查其他安全威胁。
敏感信息测试：利用工具获取应用系统的源代码、应用软件版本系统等敏感信息。
2.1.4.3.服务对象
序号
渗透对象
渗透项
1
网络层
网络设备类型探测，服务端口扫描，弱口令探测，常规漏洞扫描及渗透验证；
2
主机层
主机操作系统类型探测，服务端口扫描，弱口令探测，常规漏洞扫描及渗透验证；
3
数据库层
数据库类型及版本信息探测，弱口令探测，常规漏洞扫描及渗透验证；
4
中间件层
中间件类型及版本信息探测，弱口令探测，常规漏洞扫描及渗透验证；
5
应用系统层
1.工具扫描：应用系统漏洞扫描及验证，漏洞组件探测（编辑器、应用程序后台等）；
2.人工渗透：应用系统弱口令探测，验证绕过漏洞探测，任意文件上传及下载漏洞探测，跨站脚本漏洞探测，目录遍历漏洞探测，注入漏洞探测，页面篡改漏洞探测等。
6
关联系统
针对与本系统关联的系统，如支撑系统、终端设备等，也应纳入测评范围，进行测评。


	2.1.5.互联网攻防演练服务要求
在不影响在运行系统的情况下，提供实战演练场景和方案设计，并搭建通用网络安全攻防平台，模拟渗透人员对本项目系统进行网络安全攻防演练服务，在服务年限内，为采购人提供在（粤盾攻防检查）活动中，信息安全人员服务支持。年度检查期间不低于5个工作服务日。

	2.1.6.互联网网站安全监测服务
提供网站安全监测服务，实时对广东省人民医院的2个互联网网站系统进行7*24小时，安全监控，重大会议及节日期间实施重点监控，每月提供网站安全监测报告。

	2.1.7.安全人员驻场服务
投标人应提供安全人员驻场服务，安排1名或以上经甲方面试合格的安全测试工程师按采购人工作时间派驻到我院现场完成本项目日常网络安全工作，现场工作主要为：资产扫描、服务器漏扫扫描、应用漏洞扫描、风险整改情况跟进。


(服务要求
1、服务周期：合同签订之日起2年（24个月）
2、投标人应为网络安全服务配备固定的项目组成员，项目组人数不少于8人，以便及时响应我院的安全需求。

为保障项目服务响应速度，项目实施期间投标人项目组团队须在项目所在地提供服务，未经甲方同意不得更换人员，投标人需出具承诺函。

