互联网医院能力提升及基础保障项目需求

- 项目名称

互联网医院能力提升及基础保障项目

- 项目采购清单

# ★为规避重复建设、保障业务闭环落地，本项目基于现有广东省人民医院互联网医院微信小程序开展新增功能开发，复用小程序现有患者端、医护端及后台管理系统，共享数据库并实现全流程业务协同，针对互联网医院已有的相关模块，若需配套改造，供应商不得拒绝院方合理要求，需积极配合完成改造工作，产生的相关费用已包含在本次项目报价中。

建设内容如下：

| # 序号 | # 功能 | # 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 开发体检相关功能 | ▲ (1)支持个检 / 团检套餐购买、预约及加减项，提供虚拟体检卡、AI 报告解读、健康医生咨询等服务； ▲ (2)开发的体检功能与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 2 | # 开发全病程管理模块 | ▲ (1)打通院内外服务，为出院患者搭建健康档案系统，集成诊疗随访、健康计划制定、线上沟通等功能； ▲ (2)开发的全病程管理模块与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 3 | # 开发特医食品功能 | ▲ (1)患者完成营养风险筛查后，可查看营养评估信息，并发起相关问诊需求，由医生根据营养评估结果开具特医食品，在患者缴费完成后，可对接第三方配送，提供配送服务； ▲ (2)开发的特医食品功能与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 4 | # 开发线上心理量表功能 | ▲ (1)医生在线开具抑郁、焦虑等量表，患者线上完成测评后，系统自动生成报告，助力医生快速诊疗； ▲ (2)开发的线上心理量表功能与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 5 | # 开发中药茶包推广功能 | ▲ (1)支持茶包介绍、处方开具（患者自助或医生问诊开具）、减免诊查费，对接第三方配送，提供配送服务； ▲ (2)开发的中药茶包推广功能与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 6 | # 开发线上康复随访包功能 | # ▲ (1)介绍康复项目及适用人群，支持医生 / 团队评估指导、制定计划；提供康复师图文 / 视频指导（限定时长），支持按特需医疗单次或包次收费； # ▲ (2)开发的线上康复随访包功能与现有小程序共用数据库、业务协同。 |
| # 7 | # 客服团队建设 | # ★提供 3 名专职客服，聚焦用户咨询响应、问题跟踪及解决进度，从而增强患者信任度。 |
| # 8 | # 视讯服务 | 包含以下内容： ▲ (1)音视频服务支持多种协议，媒体服务器可与多种客户端配合使用，具备流的接收和分发能力，支持音视频协议转换，可进行音视频录制回放，能在多个平台运行。 ▲ (2)支持微信小程序、支付宝小程序、粤智助、Web 等应用场景，适配多种客户端的音视频服务，可与互联网医院即时通信 IM 协同使用，扩展更多业务场景。 ★(3)本项目报价已包含首年服务费用，后续若需对接其他不同第三方视讯服务，供应商需无条件配合完成对接工作。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的90个自然日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 实施服务要求

# 项目实为现场实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 本项目软件维护期从软件验收合格之日算起，期限为12个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及功能的局部改进完善、故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供专职技术人员进行维护服务，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，其中软件部分年维护费不超过合同软件部分金额的5%。

- 合同款支付方式

# (一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的10%。

# (二)项目验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同总金额的90%。