医院感染实时监控系统新标准建设项目需求

- 项目名称

医院感染实时监控系统新标准建设

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 产品名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院感染实时监控系统新标准建设 | 详见第“三”详细功能描述序号1，医院感染实时监控系统新标准建设。 |
| 2 | API平台对接 | 详见第“三”详细功能描述序号2，API平台对接 |

- 详细功能描述

| 序号 | 产品名称 | 功能模块 | 功能技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院感染实时监控系统新标准建设 | 1、提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率专项升级 | 配合《关于印 发“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率”专项行动指导意见的函》，开展医院感染诊断相关病原学送检率、联用使用重点药物前病原学送检率等。 |
|  |  | 2、《医院感染监测标准2023版》相关升级 | 针对《医院感染监测标准2023版》，推出新职业暴露，多耐药去重计算等多个新标准计算模块，更好的配合医院开展新标准下的现患调查、耐药检出率、ICU感染率等监测工作。 |
|  |  | 3、医疗质量控制指标（2024版）相关升级 | 针对《国家卫生健康委办公厅关于印发急诊医学等6个专业医疗质量控制指标（2024年版）的通知》中附件6：医院感染管理医疗质量控制指标(2024年版)，优化或新增相关指标的计算规则，配合医院开展相关指标监测工作。 |
|  |  | 4、感术行动相关升级 | 针对《关于印发“夯实围术期感染防控，保障手术质量安全”专项行动实施方案的函》，帮助医院配置完善手术相关指标。 |
| 2 | API平台对接 | 前期准备 | 1、对接接口包括不限于： 员工字典、科室字典、科室字典（诺博药柜）、药品字典、获取体征数据、获取患者抗菌药物医嘱； 提供接口包括不限于： 获取抗菌药物治疗前病原学送检率（按月） I类切口手术部位感染率（按月） |
|  |  |  | 2、技术对接确认：向平台工程师确认接口文档、请求参数、返回格式及数据加密规则等平台对接规范要求； |
|  |  |  | 3、获取对接凭证：向 API 平台申请各接口的调用权限，用于后续对接工作。 |
|  |  | 接口测试与联调 | 1、Token 获取接口开发 实现HTTP GET方法调用平台的token获取接口，传入身份凭证，完成token的自动获取与过期刷新逻辑； |
|  |  |  | 2、业务接口开发 基于获取的token，开发各业务数据接口的Web请求调用逻辑，封装请求参数、处理响应数据； |
|  |  |  | 3、接口验证与调试 执行接口调用测试，测试各接口的连通性、返回码、数据完整性；如发现平台接口问题则联系平台工程师进行修复（如参数缺失、数据格式错误、权限不足等），直至所有接口调用稳定无异常； |
|  |  |  | 4、数据接收与解析 完成接口返回数据的接收、解析与结构化处理，将原始数据转换为院感系统可识别的格式。 |
|  |  | 系统对接与测试数据获取 | 1、系统集成对接 将已验证的接口逻辑集成至院感系统，完成与现有数据流程的打通； |
|  |  |  | 2、测试数据获取与加载 在测试环境中拉取平台的测试数据，完成数据加载、存储与展示；验证数据流转链路通畅，无数据丢失、重复或延迟问题。 |
|  |  | 真实数据准确性验证 | 1、真实数据对接 切换至生产环境，正式对接平台，对接获取医院业务科室的真实的药品、体征及医嘱等数据； |
|  |  |  | 2、数据准确性校验 联合医院业务科室，将系统获取的数据与医院原始业务数据进行比对，验证数据一致性、完整性及功能可用性； |
|  |  |  | 3、问题闭环处理 若发现数据偏差或功能异常，及时反馈至医院信息科与平台方，推动问题修复与接口迭代，直至数据准确无误。 |

- 项目工期

- 自合同签订之日起，在180个工作日内完成软件安装部署。

- 接口、升级内容正式实施运行后，向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

- 项目为远程实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务.

- 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护。

- 验收由承建商给出具体的验收计划、内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

医院感染实时监控系统新标准建设项目完成后，享受1年维护期。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善。任何软件缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 合同款支付方式

- 合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的10%。

- 验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的90%。