医保+AI综合服务管理平台项目需求

说明：该项目共分4个子包，各厂商可以对其中的任何子包进行响应，可以对全部子包进行响应，也可以对个别子包进行响应。

医保+AI综合服务管理平台项目子包1需求

- 项目名称

子包1项目名称：医保控费管理系统

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DIP医保控费 | 配置详见3.1 DIP医保控费需求 |
| 2 | DIP运营分析 | 配置详见3.2 DIP运营分析需求 |
| 3 | 医保精细化分级管控 | 配置详见3.3医保精细化分级管控需求 |
| 4 | 医保智能简报 | 配置详见3.4医保智能简报需求 |

- 详细功能描述

围绕医保费用管理与运营分析需要，构建覆盖“事前提醒、事中监测、事后分析”三位一体的全流程精细化管理模式，提升医保费用管理的精细化、智能化和分层分类管理水平。系统能够面向医院管理层、医保科、临床科室管理者及临床医师等不同角色，提供差异化的信息服务与管控支持，辅助开展病种管理、费用分析、运营研判和决策支持。系统应结合医院医保运行实际，形成定期分析、动态监测、及时预警和结果反馈的管理闭环，另需支持与院内系统对接，并通过电脑端或移动端形成智能简报，便于相关管理人员及时掌握医保运营情况。

3.1、DIP医保控费需求

在现有DIP管理系统基础上，以最新医保政策为指南，建立或完善医保分组分组管理能力，对病例及时有效地辅助分组，提供实时测算和提醒，减少因病例分组不准确而导致的医保基金浪费；同时，对患者的医疗费用进行实时监测和风险识别，当出现超额风险时，实时预警，辅助医保科及时干预，在诊疗接诊过程中对超额风险进行刹车，尽可能在医疗质量与医疗效益中达到最佳平衡。

3.2、DIP运营分析需求

- 借助大数据分析技术，覆盖全院、专科、科室、医生等不同管理层级，并支持围绕病种分值付费、门诊、生育、异地医保等业务场景进行全面、多角度、深度化分析，为医院整体和医生个体制定医保管理工作目标和策略、发现医保管理的薄弱环节、客观评价医保控费效果、优化资源配置、调整工作策略等提供客观依据。

3.3、医保精细化分级管控需求

- 分别面向医院管理层、医保科、临床科室负责人和医生提供查询门户加强对病种的精细化分级管控，通过八二法则、波士顿矩阵分析、专科专病对比分析等多种方法，为医院指明优势病种、重点关注病种、劣势病种和潜力病种，从每类病种挑选出核心病种作为努力方向，最后通过同病同质同价原则，通过标杆的设立推动医院的学科建设。

3.4、医保智能简报需求

- 面向医院管理层、医保科和临床科室负责人提供医保运营简报服务，支持与院内系统对接，并通过移动端、电脑端进行查看医保运营简报服务。简报服务具有自定义设置报告模板、智能生成报告、报告定向推送等特色服务，管理人员可随时随地总览报告，并对关键指标进行层层下钻查看明细信息。生成的简报应满足日常管理、工作汇报、信息共享和业务分析等应用需求，提高医保管理信息获取与使用效率。

- 项目工期

1、自合同签订日起，须在10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

2、对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

3、须在《需求规格说明书》确认后的6个月内逐步实施上线，保证系统正常工作。

4、完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 实施服务要求

在项目实施前，结合院方项目需求，需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

医保+AI综合服务管理平台项目子包2需求

- 项目名称

子包2项目名称：医保基金智能监管系统

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医保物价智能审核 | 配置详见3.1 医保物价智能审核需求 |
| 2 | 自查自纠服务 | 配置详见3.2 自查自纠服务需求 |
| 3 | 对接广东省平台智能审核 | 配置详见3.3 对接广东省平台智能审核需求 |
| 4 | 医保申诉管理 | 配置详见3.4 医保申诉管理需求 |
| 5 | 年度清算 | 配置详见3.5 年度清算需求 |

- 详细功能描述

医保基金智能监管系统是在现有违规审核系统成果基础上，结合国家、省、市相关医保政策、医疗服务价格文件、临床指南及医院实际管理需求，构建规则库和规则引擎，覆盖医保、疾病诊断、药品、诊疗项目、飞行检查、医疗收费等各个方面，且支持根据政策调整或我院实际需求，自定义设置审核规则，形成规则引擎，支持日常诊疗行为的动态审核和风险预警，推动医保基金使用管理由事后处理向事前提醒、事中干预、事后闭环转变，提高医保基金管理的规范性、及时性和有效性。

3.1、医保物价智能审核需求

基于最新国家、省市医保政策、服务收费文件、临床指南等内容，支持构建和维护医保物价审核规则库，并支持结合实际需要对规则进行新增、调整和维护。规则范围应覆盖医保、疾病诊断、药品、诊疗项目、医疗收费等主要内容，并支持在门诊、入院登记、住院、预出院、出院总结等常见业务场景中开展智能审核。对于可疑违规行为进行实时提醒，面向医生提供错误之处和修改建议；同时，平台将同步将审核提醒信息发送至医保科和临床科室负责人进行监控，当出现问题时也可及时介入采取措施。通过双管齐下的方式，尽量避免或减少因违规造成的医保扣罚。

引入AI辅助审核能力，基于机器学习算法对历史审核数据、违规案例进行深度挖掘，自动识别高频违规模式并推荐审核规则配置；在医生端触发审核提醒时，智能体自动生成个性化修改建议和政策依据解读，支持多轮交互澄清疑问；系统具备自学习能力，可根据医生反馈持续优化审核准确率，降低误报率。

3.2、自查自纠服务需求

随着飞行检查的日常化，对医院的管理提出更高的要求。本部分的自查自纠服务，支持根据国家、省、市、区医保部门的相关要求，结合我院医疗保障基金实际使用情况，制定自查自纠规则库，辅助医院开展日常化、规范化的院内自查自纠工作。系统支持问题发现、任务分派、整改反馈、复核确认、归档留痕等闭环管理流程，并支持形成问题清单、整改台账和分析报告。通过常态化自查自纠，提升医院对医保风险问题的发现和处置能力，提高应对专项检查、飞行检查等工作的效率。

在以上基础，自查自纠服务支持AI辅助自查能力，通过数据挖掘技术主动扫描全院医保结算数据，智能识别潜在违规风险并自动生成待核查问题清单。智能体根据违规金额、政策敏感度等维度智能评估风险等级，优先推送高风险事项，并基于历史整改案例推荐标准化整改措施和所需材料。同时，支持飞行检查智能模拟功能，随机组合抽查规则生成模拟检查方案，帮助科室提前预演；具备知识自进化能力，自动跟踪最新医保政策和检查通报，持续更新自查规则库，提升自查自纠的针对性和前瞻性。

3.3、对接广东省平台智能审核需求

2022年，广东省针对医保智能审核监控发布了《广东省医疗保障局关于加快推进医疗保障智能监控制度贯彻落实工作的通知》(粤医保函(2022)132号)，要求构建事前、事中、事后全环节监管的基金安全防控机制，保障医保基金安全运行。目前，广东省医保局已构建智能审核事前、事中项目。为此，本系统需支持与广东省医保智能审核监控相关平台进行对接，实现我院医保数据与省级智能监管服务的协同应用，并且与省平台规则实现同步。

3.4、医保申诉管理需求

针对医保局下发的可疑违规行为清单，平台将通过全线上处理，覆盖问题清单导入、指派、查阅、医生填写反馈信息、管理层审核、统一上传、问题归档在内的全流程，在整个过程中引入移动端服务并支持与院内系统对接，方便管理层和医生可随时接收最新消息。借助该功能，提高工作人员的处理效率，提升申诉成功率，尽可能保障医院的权益。

3.5、年度清算需求

在医保年度结束后，我院需要与医保局进行年度最终结算汇总审核，确认医保基金应支付金额，并最终拨付或追回差额，直接关乎我院收入。医保年度清算通过将原业务系统数据、上传结算清单数据、医保局反馈数据进行精准核对，智能审核数据接收上传过程是否存在错误遗漏，及时纠正预结算中存在的误差，保障医院的合法收入。

- 项目工期

1、自合同签订日起，须在10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

2、对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

3、须在《需求规格说明书》确认后的6个月内逐步实施上线，保证系统正常工作。

4、完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 实施服务要求

在项目实施前，结合院方项目需求，需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

医保+AI综合服务管理平台项目子包3需求

- 项目名称

子包3项目名称：医保AI智能服务系统

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门特智能申请 | 配置详见3.1 门特智能申请需求 |
| 2 | 医保智能问答服务 | 配置详见3.2 医保智能问答服务需求 |
| 3 | 智能问答与知识服务管理 | 配置详见3.3 智能问答与知识服务管理需求 |

- 详细功能描述

医保AI智能服务体系围绕患者服务便利化、业务办理智能化和咨询服务高效化需求，通过将最新AI技术与医保管理服务场景深度融合。面向患者提供门特智能申请、医保AI智能问答、多渠道智能交互服务等功能建设，面向门诊、住院、互联网诊疗及院内公众服务场景，为患者提供统一、便捷、可及的医保智能服务入口，提升群众办事便利度，减轻窗口和人工咨询压力，提高服务效率与服务体验。

3.1、门特智能申请需求

在现有门特OA表单申请系统基础上，结合人脸识别、CA签名、智能审核、数据挖掘等多种手段，覆盖集门特申请、佐证材料辅助、资料审批、最终备案在内的全流程管理，能够快速完成信息采集与填充，智能识别审核资料、CA签名保障保障安全，为患者提供更加便捷的申请方式，减少重复提交和往返办理成本，同时提升医院门特申请管理效率和服务水平。

3.2、医保智能问答服务需求

通过将最新的医保政策材料、医院临床公众服务指南、门特申请流程、医保待遇说明、常见办事指引相关知识内容与智能体的问答能力相结合，构建医保智能问答服务。支持构建统一的医保智能服务入口，围绕患者常见咨询场景，提供医保政策解读、业务办理指引、材料准备说明、流程解答、常见问题答复等服务，可挂接于人形机器人、自助服务终端、医院微信公众号、微信小程序、医院官网、5G互联网医院平台以及门诊、住院等场景的二维码页面，支持患者通过扫码或终端交互方式进入智能体对话窗口，开展常见医保问题咨询和业务办理指引。对于院内门诊部署人形机器人以及在现有自助机的现场服务终端，支持语音交互、文本展示、流程引导等服务模式；对于医院公众号、微信小程序、互联网医院及二维码页面等线上入口，支持图文问答、多轮对话、相似问题推荐、业务指引跳转和必要的人工服务转接。

针对人形机器人终端，系统支持通过HTTPS、WebSocket、MQTT等标准接口协议与机器人平台进行对接。基础功能要求包括但不限于：语音唤醒与识别、自然语言理解、语音合成播报、触摸屏图文展示、自主导航导诊、多轮对话交互等。系统应基于机器人终端开放的SDK或API文档，支持快速接入和功能迭代，便于后续根据门诊实际使用效果进行设备更换或升级。

3.3、智能问答与知识服务管理需求

通过AI大数据模型和机器学习不断丰富语料库，持续更新知识内容和优化问答效果，准确回答群众咨询问题，减轻医院线下咨询压力、降低医院资源消耗，提高办事效率；同时也帮助群众提前了解医院业务流程，提前做好准备，免受排队之苦。

- 项目工期

1、自合同签订日起，须在10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

2、对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

3、须在《需求规格说明书》确认后的6个月内逐步实施上线，保证系统正常工作。

4、完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 实施服务要求

在项目实施前，结合院方项目需求，需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

医保+AI综合服务管理平台项目子包4需求

- 项目名称

子包4项目名称：医保数据治理系统

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据标准体系 | 配置详见3.1 数据标准体系需求 |
| 2 | 数据采集与接入 | 配置详见3.2 数据采集与接入需求需求 |
| 3 | 数据治理与融合处理 | 配置详见3.3 数据治理与融合处理需求 |
| 4 | 主题数据及指标体系 | 配置详见3.4 主题数据及指标体系需求 |
| 5 | 数据共享服务与应用支撑 | 配置详见3.5 数据共享服务与应用支撑需求 |
| 6 | 数据质量、安全及权限管理 | 配置详见3.6 数据质量、安全及权限管理需求 |

- 详细功能描述

医保数据治理系统是整个医保+AI综合服务管理平台的数据基础底座，承担医保相关数据的统一汇聚、标准治理、共享服务和应用支撑等职能。平台应在现有门特OA表单申请系统、DIP院内管理系统和违规审核系统等相关数据资源，结合医院医保管理实际需求，逐步打通医保相关业务系统间的数据链路，推动医保数据规范化、标准化和体系化管理。同时该平台以国家医保信息业务编码标准、医保贯标要求、医保基础数据库框架及相关政策规范为基础，结合医院现有业务数据实际，构建统一的数据标准、统一的数据口径、统一的数据服务能力，为医保控费管理系统、医保基金智能监管系统、医保AI智能服务系统等上层系统提供稳定、准确、可持续的数据支撑，夯实医院医保管理数字化、精细化和智能化建设基础。

3.1、数据标准体系需求

围绕医保管理相关业务，梳理并统一数据定义、数据编码、字段规则、数据口径及业务映射关系。结合国家医保信息业务编码标准、医保贯标要求及医院现有系统实际情况，形成覆盖门特、DIP、违规审核、基金监管、医保服务等场景的基础数据标准，为跨系统数据整合和业务协同提供统一依据。

3.2、数据采集与接入需求

对现有门特OA表单申请系统、DIP院内管理系统、违规审核系统及其他医保相关业务系统的数据进行统一接入。支持通过标准接口、数据交换或批量导入等方式，逐步实现医保相关业务数据、结算数据、审核数据、服务数据等信息的归集，提升医保数据获取效率和数据接入规范性。

3.3、医保数据治理与融合处理需求

对接入的医保相关数据进行清洗、转换、关联、整合和结构化处理，逐步消除跨系统之间的数据口径不一致、字段含义不统一、业务链条不完整等问题。通过梳理底层数据逻辑，建立跨系统数据关联关系，形成覆盖患者、就诊、病种、费用、结算、审核、申诉等核心对象的统一数据支撑体系。

3.4、主题数据及指标体系需求

结合医保控费、基金监管、门特管理、智能服务、运营分析等业务需求，形成统一的主题数据模型和关键指标口径，支持不同业务场景下的数据复用和指标一致性管理，为后续统计分析、运营监测、预警提醒和管理决策提供统一的数据基础。

3.5、数据共享服务与应用支撑需求

面向医保控费综合体系、医保基金智能监管体系、医保AI智能服务体系及其他相关业务应用提供标准化数据服务接口，实现数据按需共享、结果按需调用、能力按需复用，减少重复建设和重复取数，提高系统协同效率和上层应用支撑能力。

3.6、数据质量、安全及权限管理需求

强化医保数据质量管理，围绕数据完整性、准确性、一致性、及时性和可用性等建立质量管控机制，对关键数据项进行质量校验、异常识别、问题追踪和结果反馈，逐步形成数据质量监测和持续改进机制。同时，建立严格的数据安全与权限管理机制，保障数据的合规使用和责任可追溯，确保数据安全和隐私保护。

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的100个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 实施服务要求

# 在项目实施前，结合院方项目需求，需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。