
GF-2000-0209

建设工程设计合同(一)

(民用建设工程设计合同)

   工 程 名 称：  广东省人民医院建设项目总平面建设工程方案设计服务和东病区7.0T磁共振设备配套场地建设工程设计服务市场调研公告   
   工 程 地 点：     广州市越秀区中山二路106号            
   合 同 编 号：    　　　                             
(由设计人编填)

   设计证书等级：                                      

   设计证书编号：                                     

    发   包   人：     广东省人民医院                      
    设   计   人：                                       
    签 订 日 期：               年  月   日               
          中华人民共和国建设部

                 监制
        国家工商行政管理局

	发包人：
	广东省人民医院                   

	设计人：
	                       


发包人委托设计人承担  广东省人民医院建设项目总平面建设工程方案设计服务和东病区7.0T磁共振设备配套场地建设工程设计服务市场调研公告   　，经双方协商一致，签订本合同。

 第一条  本合同依据下列文件签订：

　　  1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

　　  1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　  1.3 建设工程批准文件。
 本合同设计项目的内容、服务内容及设计费。
广东省人民医院位于广州市越秀区，用地面积42303平方米，用地性质为医疗卫生用地，根据国家、广东省及广州市相关法规和技术标准，结合近期项目东病区7.0T磁共振设备配套场地建设工程和远期项目广东省人民医院英东楼原址拆除重建项目，编制总平面建设工程方案设计（即原修建性详细规划编制）成果，并通过规划主管部门审批。

广东省人民医院英东楼原址拆除重建项目，项目占地面积约2600平方米，建筑面积约40000平方米，其中地上建筑面积约32500平方米，地下建筑面积约7500平方米，主要设有门诊、技诊、住院、科研和办公，设置住院病床500张。

东病区7.0T磁共振设备配套场地建设工程，拟在院区内新建一栋5层医疗设备综合楼，总建筑面积约1340平方米（以规划批复为准），总投资约396万元。
服务内容包含不限于：

（一）总平面建设工程方案设计（即原修建性详细规划编制）
依据控制性详细规划及规划条件，编制总平面建设工程方案设计（即原修建性详细规划编制）成果，须包含：

1.建设工程方案报建技术图；

2.总平面规划彩图；

3.修建性详细规划调整对比说明及对比图（结合项目情况）；
4.建设工程规划方案鸟瞰效果图以及方案报建所需院区整体效果图以及建筑单体效果图
5.其他入案所需技术文件
（二）单体工程规划报建图编制

完成东病区7.0T磁共振设备配套场地工程规划报建审批所需的全部图纸及文件，确保通过规划主管部门审查。

（三）施工图设计

完成东病区7.0T磁共振设备配套场地工程全部专业的施工图设计，包括：

1.建筑专业：各层平面图、立面图、剖面图、节点详图

2.结构专业：基础、柱、梁、板等结构施工图

3.机电专业：给排水、电气、暖通空调、消防、智能化系统（结合项目情况）

4.医疗专项设计：根据设备安装需求，完成设备基础设计、医用气体系统、医疗设备供电及接地等专项设计（结合项目情况）

5.其他：无障碍设计、节能设计专篇、通信工程（结合项目情况）

（四）全过程配合服务

1.造价配合：配合编制工程招标控制价

2.报建配合：配合完成规划报建、施工图审查、消防审查等各项审批手续

3.施工配合：施工期间设计交底、设计变更、现场技术服务

4.竣工验收配合：参与竣工验收，竣工图审核（盖章）

（五）设计费
	内容
	设计费（含税）（万元）

	总平面建设工程方案设计（即原修建性详细规划编制）
	

	东病区7.0T磁共振设备配套场地工程
	

	合计
	

	说明
	1、以上设计费包含发包人向设计人所支付的全部费用，设计人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金与政策性文件规定及合同包含的所有风险，责任等各项应有的费用，发包人不再另行支付。

2、设计收费依据：《修建性详细规划设计收费标准》及《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。

3、总平面建设工程方案设计费为包干价，东病区7.0T磁共振设备配套场地工程设计费结算价以经甲方审定的工程结算建安费作为计费基础，专业调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取0.85，按投标下浮率    下浮。
4、结算价不得高于合同价。


 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

（一）核心法律与审批依据文件

项目立项审批文件；

建设用地规划许可证及规划条件；

国有土地使用证或不动产权证书（含用地红线图）；

控制性详细规划。

（二）技术基础资料

项目用地及周边范围的1：500现状地形图（电子版及纸质版）；

现有院区总平面现状图（CAD电子版，含现有建筑、道路、出入口位置）；

现有院区地下管网综合竣工图（含给排水、电力、燃气、通讯等管线走向、管径及接口位置）；

工程地质勘察报告。

（三）项目功能与特殊需求文件

设计任务书（明确建筑规模、层数、各层功能需求等）；

医疗设备清单及技术参数（含大型设备的运输通道、安装空间、承重、电磁屏蔽、防辐射、供电等特殊要求）；

市政配套设施意向及接入容量需求（水、电、燃气等）。

设计接口资料（如与院区消防控制室、网络机房等系统对接）。

 设计人应按以下约定向发交付设计资料及文件，并对交付成果的质量负责：

（一）修建性详细规划阶段

修建性详细规划报审文本及图集（含规划地段现状图、规划总平面图、道路交通规划图、绿地系统规划图、竖向规划图、管线综合规划图、反映规划设计意图的效果图等）；

主要经济技术指标表；

规划设计说明书；

上述全部成果的电子文件（CAD、PDF、JPG等格式）。

（二）规划报建阶段

满足《建设工程规划许可证》申报要求的总平面图（含电子报批文件）；

医疗设备综合楼建筑设计方案图（各层平面图、立面图、剖面图）；

配合完成《建设工程放线测量记录册》的设计与审核工作；

上述图纸须符合广州市规划和自然资源局全流程网办要求（CAD图纸转为彩色PDF格式，精度≥300dpi，加盖设计单位、注册建筑师等电子印章）。

（三）施工图设计阶段

全套施工图设计文件（含建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、消防、智能化、医疗专项等各专业施工图纸）；

设计说明及主要设备材料表；

工程投资估算及设计概算（按需）；

节能设计专篇、消防设计专篇等；

通过施工图审查机构审查后的修改图纸；

上述全部成果的电子文件（CAD、PDF等格式）。

（四）交付成果要求

修建性详细规划成果纸质版一式肆份（按审批部门实际需要增减），电子版一份；

规划报建图纸纸质版一式肆份（按审批部门实际需要增减），电子报批文件一份；

施工图设计文件纸质版一式肆份（按施工图审查机构及建设单位实际需要增减），电子版一份。

（五）交付日期

修建性详细规划送审成果：合同签订且发包按第三条约定的资料提交完毕后30个日历天内提交；根据规划主管部门审查意见修改完善：收到审查意见后10个日历天内提交；

规划报建图成果：修建性详细规划审批通过后15个日历天内提交；

施工图设计送审成果：规划审批通过后30个日历天内提交；根据施工图审查意见修改完善：收到审查意见后10个日历天内提交；

施工图审查合格后的正式成果：取得施工图审查合格证后3个日历天内提交。

第五条  本合同设计收费暂定为           整（小写：¥               元），其中不含税价         元，税费元¥            元，增值税率6%。支付进度详见下表。
	序号
	支付比例%
	付费额

（万元）
	付费时间

	1
	合同价15%（定金）
	
	合同签订后15个工作日内

	2
	合同价15%
	
	设计人完成修建性详细规划编制并提交送审成果

	3
	合同价20%
	
	修建性详细规划通过规划主管部门审批，取得规划批复文件

	4
	合同价20%
	
	设计人完成施工图设计编制并提交送审成果

	5
	合同价15%
	
	施工图设计文件通过施工图审查，取得审查合格证

	6
	合同价10%
	
	竣工验收合格后15个工作日内

	7
	合同价5%
	
	完成竣工图审核（盖章），完成设计服务考评且工程结算后15个工作日内


说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、实际设计费按工程结算建安费费用进行核定,但是不含大修改费用。

3、本合同履行后，定金抵作设计费。
4、如发生第七条约定的赔偿金/违约金，以上支付金额应扣除相应金额。
第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改（占整体的20%以上），以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.4为保证设计进度按计划完成，发包人应在收到设计成果资料后的10日内完成书面确认或提出书面意见；如因特殊情况无法在10日内完成的，需提前书面告知设计人，设计人将顺延后面交图的日期；否则视为该设计成果已经发包人确认，设计人提交下一阶段设计文件的时间由双方另行协商；

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：　国家或地方现行的有关技术规范、规程及规定　。
6.2.3 设计合理使用年限　\　。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

工程施工开始后，当接到施工现场有关设计问题反馈时，相关设计人员须在24小时内进行处理；除此以外，设计人员按照发包人要求，定期参加发包人召集的工程例会，了解工程进度及相关问题，还须经常到施工现场检查设计与现场是否有冲突，及时发现问题及时解决。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7设计人应保证所提交的设计资料及文件能取得政府相关部门的批准，否则由此而造成的发包人的一切损失由设计人负责（原建筑不能满足新规范的除外），损失赔偿金不超过本合同额的100%。

   6.2.8当发包人的工程项目需要进行消防报建验收、规划报建验收、卫生评估、可研论证、环境评估等等工作时，设计人必须积极配合。

    6.2.9 工程档案资料，需要设计人签名盖章时，设计人应及时配合。

6.2.10设计人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。
设计人进行设计修改必须经过发包人同意，并负责通知监理工程师、施工单位。
6.2.11设计人提交的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。

第七条  违约责任
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用。

7.11因任何一方原因导致合同在规划批复或施工图审查合格前终止的，按以下标准结算已完成的合格设计工作：
（一）因建设单位原因导致合同终止的：
合同签订后、设计人尚未开始修详规编制工作的：建设单位已支付的预付款（15%）不予退还；
设计人已完成修详规编制并提交送审成果、但尚未取得规划批复的：建设单位应支付合同总价的30%（即预付款15%＋编制完成阶段15%），无需支付取得批复对应的20%；
设计人已完成修详规编制并取得规划批复、但尚未提交施工图送审成果的：建设单位应支付合同总价的50%（即预付款15%＋修详规编制15%＋修详规批复20%），无需支付施工图编制阶段费用；
设计人已完成施工图编制并提交送审成果、但尚未取得审查合格证的：建设单位应支付合同总价的70%（即预付款15%＋修详规编制15%＋修详规批复20%＋施工图编制20%），无需支付审查合格对应的15%。
（二）因设计人原因导致合同终止的：
设计人尚未提交任何阶段送审成果的：设计人应双倍返还建设单位已支付的预付款（即15%×2=30%）；
设计人已提交阶段送审成果但该成果因设计人自身原因（非建设单位资料原因、非审批部门原因）未通过审批或审查的：设计人应退还该阶段已支付的全部费用，并赔偿建设单位因此造成的直接损失；
设计人已提交阶段送审成果且已通过审批或审查的：该阶段费用不予退还，后续阶段费用另行协商。
（三）因不可抗力导致合同终止的：

双方按公平原则协商处理。设计人已完成并交付的合格设计成果，建设单位应按本条第一款约定的对应节点比例支付费用。

（四）终止结算程序：

设计人应在合同终止后15个工作日内向建设单位提交已完成工作量清单及结算申请，建设单位应在收到后15个工作日内审核确认。协商不成的，按本合同第8.7条约定的争议解决方式处理。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付未付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金　按国家现行有关规定执行，最多不超过设计人已收取的设计费。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
7.6项目竣工验收合格后，进行综合评分考核。综合评分考核结果分为优秀、良好、一般、差四个考核档次，其中85分(含85分)以上为优秀；75分(含75分)以上至85分以下为良好；60分(含60分)以上至75分以下为一般；60分以下为差。设计单位应接受委托人考核，考评合格基准为良好及以上，如项目考评为一般，扣除项目设计费的10%作为违约金。项目考评为差，扣除项目设计费的15%作为违约金。
第八条  其他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式 伍 份，发包人 贰 份，设计人 叁 份。
8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其它约定事项：
无
	发包人名称：广东省人民医院
	设计人名称：

	（盖章）
	（盖章）

	法定代表人/委托代理人：（签字） 

	法定代表人/委托代理人：（签字）

	住    所：广东省广州市越秀区中山二路106号
	住    所： 

	邮政编码：510000 
	邮政编码：

	电    话：020-83827812 
	电    话：

	传    真：
	传    真：

	开户名称：广东省人民医院 
	开户名称：

	开户银行：中国工商银行广州白云路支行
	开户银行：

	银行帐号：3602004409001385770  
	 银行帐号：















          合同签订日期：  年   月   日

设计服务考核评分表
单位：                                          项目名称：
	考核内容
	评分标准
	得分
	得分
	得分
	得分
	得分

	人员

配备
	团队结构合理性
	专业齐全、分工明确（5分），基本合理（3分），配置不足（0分）
	
	
	
	
	

	
	人员资质符合性
	全部人员具备相关资质（5分），个别不符（3分），多人不符（0分）
	
	
	
	
	

	
	人员稳定性
	无更换（5分），更换1次（3分），更换2次及以上（0分）
	
	
	
	
	

	设计

质量
	符合规范标准
	完全符合（10分），轻微偏差（8分），重大偏差（0分）
	
	
	
	
	

	
	图纸及文件准确性
	无错误（10分），少量错误（8分），重大错误（0分）
	
	
	
	
	

	
	设计方案合理性
	方案优化、经济可行、限额设计（10分），基本可行（8分），超额设计，存在明显缺陷（0分）
	
	
	
	
	

	设计

交底
	交底及时性
	按合同约定时间完成（5分），延迟≤3天（3分），延迟＞3天（0分）
	
	
	
	
	

	
	交底内容完整性
	全面覆盖设计要点（5分），部分缺失（3分），关键内容未说明（0分）
	
	
	
	
	

	
	交底问题解决情况
	现场问题100%解决（5分），解决80%（3分），解决不足50%（0分）
	
	
	
	
	

	现场

服务
	现场响应速度
	问题24小时内响应（10分），48小时内（8分），超时或无响应（0分）
	
	
	
	
	

	
	现场问题解决能力
	高效解决（5分），需多次协调（3分），未解决（0分）
	
	
	
	
	

	
	配合施工协调
	主动参与协调（5分），被动配合（3分），推诿责任（0分）
	
	
	
	
	

	设计
进度
	阶段性成果按时交付率
	全部按时（10分），延迟1次（8分），延迟2次及以上（0分）
	
	
	
	
	

	
	进度调整及时性
	主动调整并通知（10分），被动调整（8分），未调整影响工期（0分）
	
	
	
	
	

	总分
	
	
	
	
	

	评分人签名
	
	
	
	
	

	平均分
	

	综合评价意见
	□优秀   □良好   □一般   □差

建设单位盖章


说明：考核评分于项目工程验收后，由建设单位项目各专业负责人集体评议，按合同条款7.6违约责任处罚。

廉洁协议书
甲方：广东省人民医院
乙方：            
为加强医药领域廉洁风险防控，根据《关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》等有关法律法规，在公开、平等、自愿的原则下， 经甲乙双方共同协商，就 广东省人民医院2026年基建工程设计服务项目事宜（项目），达成
廉洁协议如下：
一、甲乙双方的共同责任
1.严格遵守国家的法律法规及廉政建设有关规定。
2.共同营造廉洁、诚信、公平、公正的业务交往环境。
3.加强对本单位有关人员的管理和教育，自觉抵制违反
廉洁规定的行为。

二、甲方及其人员的责任
1.应向乙方介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。
2.应当保持与乙方的正常业务交往。
3.不得以任何形式向乙方索取、收受回扣，不得接受乙方的礼金、有价证券和礼品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
4.不得参加乙方组织的宴请、旅游、娱乐活动。
5.不得要求或接受乙方为其住宅装修、婚丧嫁娶、家属
和子女的工作安排以及出国等提供方便。
6.甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事
项目相关的经济活动。
7.不得在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位
及人员借款或委托买卖股票、债券等。
8.不得在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报
酬；不得利用双方的商业秘密谋取个人私利。
9.不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项事项之外其它违背党规党纪、国家法律法规和本院廉洁自律有关规定的事项或要求。
三、乙方及其人员的责任
1.不得以任何形式向甲方及其人员提供礼金、有价证券 和礼品、贵重物品等，不得为甲方及其人员报销应由甲方或甲方个人支付的费用。
2.不得为甲方及其人员在乙方投资入股、个人借款等提
供方便。
3.不得为甲方及其人员购买或装修住房,为婚丧嫁娶、
配偶和子女工作安排或上学等提供方便。
4.不得为甲方及其人员安排宴请以及旅游、健身、娱乐
等活动。
5.不得为甲方及其人员的配偶、子女及其它亲属谋取不
正当利益提供方便。
6.不得安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬； 不得向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密。
7.如乙方有知悉或怀疑甲方员工有违反上述规定的，应
向甲方纪检部门反映。

8.甲方对涉嫌与甲方有关的不廉洁行为进行调查时，乙
方有配合甲方提供证据、作证的义务。
9.本协议生效期间，保证与甲方对本业务负有领导、监督、管理职责的工作人员及其他相关业务人员不存在需回避的直系及旁系等亲属关系及其他利害关系。
10.其他（本业务的特殊廉洁风险点）：             
四、违约责任
1.甲方及其工作人员违反本协议规定的， 按管理权限， 依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌违法犯 罪的，移交司法机关追究法律责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予赔偿。
2.乙方及其工作人员违反本协议规定的，甲方有权单方
解除业务合同，要求乙方支付业务合同总价款20%的违约金。
五、协议书生效及法律效力
本协议作为业务合同的附件，与合同具有同等效力，经
双方签署后生效； 如双方未签订合同，本协议独立有效。甲乙双方及其人员在合同履行完毕后，发现在合同执行期间有
违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。
六、本协议争议解决方式
本协议产生的争议，由双方协商解决；协商不成的，向
广州市仲裁委申请仲裁。
七、协议书的份数
本协议书一式 叁 份，甲方执 贰 份， 乙方执 壹 份， 具
有同等效力。
	甲方（盖章） 
广东省人民医院
	乙方（盖章）

	法定代表人（或授权人）

	法定代表人（或授权人）

	日期： 
	日期：

	
	



