互联网医院系统回迁及配套保障服务项目需求

- 项目名称

互联网医院系统回迁及配套保障服务项目

- 项目采购清单

| 序号 | 名称 | 需求描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网医院系统回迁院内(含Oracle数据库专业配置服务) | 详见3.1 | 项 | 1 |
| 2 | 配合患者端APP项目落地实施 | 详见3.2 | 项 | 1 |
| 3 | 互联网医院系统运维服务(一年) | 详见3.3 | 项 | 1 |

- 具体需求

目前我院互联网医院系统部署于外部云环境，存在数据安全管控难度大、响应效率受限等问题。结合近期国家关于医疗数据安全管理的政策导向，需将互联网医院系统整体回迁至院内机房，实现数据的本地化存储与管理。同时为保障我院患者端APP项目顺利落地实施， 需开展互联网医院系统回迁院内及相关配套工作。具体事项如下：

3.1互联网医院系统回迁院内(含Oracle数据库专业配置服务)

回迁工作包括但不限于：回迁方案规划、服务器部署及网络环境核查、数据库同步及部署（含测试库）、系统架构迁移、网络环境适配、接口改造、数据清洗与校验以及 Oracle 数据库安装、配置与性能调优等核心环节，具体要求如下：

1、回迁方案规划：全面梳理互联网医院当前服务器、网络等运行环境，摸清院内机房资源储备情况。从安全、时效、可行角度制定回迁方案，明确实施步骤与风险防控措施，经评审后执行。

2、服务器部署及网络环境核查：完成服务器调试、系统安装优化，协同开通网络策略、配置负载均衡，搭建稳定网络环境。部署应用程序及小程序，完成接口配置与全维度测试，整改问题确保环境达标。

3、文件数据同步：梳理系统各类应用文件并建立清单，采用“全量+增量”模式完成数据迁移。同步后全面核对数据，做好日志记录，及时处理异常，确保文件完整准确。

4、数据库同步及部署（含测试库）：专业完成 Oracle 数据库安装配置及测试库搭建，同步迁移互联网医院数据库。开展数据库性能调优，排查潜在问题，保障数据库及系统稳定运行。

5、系统割接：割接前全面核查各环节运行状况，完善应急预案，做好故障处置准备。按方案完成数据库主备切换、应用及网络切换，割接后测试确认系统正常运行。

3.2配合患者端APP项目落地实施

为确保患者端APP按期上线并与院内系统无缝对接，本次回迁工作需同步完成以下配合任务：

1、配合APP的数据接口联调；

2、配合进行业务流程测试(预约挂号、在线问诊、报告查询、药品配送等)；

3、协助解决APP上线前的技术瓶颈与兼容性问题。

3.3互联网医院系统运维服务(一年)

系统回迁完成后，需对互联网医院系统提供为期一年的专业运维服务，保障系统7×24小时稳定运行。运维内容包括但不限于：

1、日常巡检与故障排查；

2、安全漏洞修复与系统版本升级；

3、用户反馈问题的及时响应与处理。

- 项目工期与实施要求

1、自合同签订日起，须在2个月内完成系统回迁工作。

2、系统回迁完成后，须对互联网医院系统提供为期一年的专业运维服务，保障系统7×24小时稳定运行。

3、服务方式：供应商成立专门的项目组开展工作，指派专人负责，按时按质完成项目内容，服务方式以现场服务为主。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)项目迁移完成验收后，在收到承建商开具相应金额正式发票以及《售后服务履约承诺函》后，支付合同总金额的70%。