[bookmark: _GoBack]（业务系统历史数据迁移至数字化病案管理系统项目）项目需求
1. 业务系统历史数据迁移至数字化病案管理系统项目
项目名称：业务系统历史数据迁移至数字化病案管理系统项目

2. 项目内容
项目功能如下：
	序号
	采购内容
	详细功能

	1
	数据迁移服务
	共涉及15种（17个）业务系统，详见3.1数据迁移服务

	2
	数据对接服务
	共涉及4个业务系统，详见3.2数据对接服务 
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3. 详细功能描述
[bookmark: _6.1.1、大数据服务器]3.1、数据迁移服务
	需迁移数据系统
	数据时间段
	数据内容

	手麻系统（院内两套不同的手麻系统，均需做数据迁移）
	2021年10月-2024年12月
	1.  手术护理记录单
2.  手术安全核查单
3.  麻醉知情同意书
4.  麻醉术后访视记录单
5.  麻醉小结
6.  麻醉计划书
7.  麻醉术前访视单
8.  麻醉记录单
9.  复苏记录
10. 手术器械清点单
11. 体外循环单

	重症ICU系统（院内两套不同的重症ICU系统，均需做数据迁移）
	
	ICU护理记录单

	移动护理系统
	
	1、体温单
2、护理记录单

	内镜系统
	
	所有患者诊疗过程中产生的内镜报告，包括但不限于胃肠镜、喉镜等

	身心整合系统
	
	1、 量表
2、 治疗记录记录表
3、 睡眠、心理评估等各项记录表

	HIS系统
	
	患者诊疗过程中产生的所有文书，包括但不限于入院记录、护理记录、知情同意书等。

	心电系统
	
	所有患者诊疗过程中产生的心电报告，包括但不限于心电图、脑电图等。

	病理系统
	
	所有患者诊疗过程中产生的病理报告。

	导管介入系统
	
	介入报告

	VTE系统
	
	VTE评估单

	血气分析
	
	血气分析单

	放射系统
	
	所有患者诊疗过程中产生的放射报告，包括但不限于CT、MR、DX检查报告等。

	超声系统
	
	所有患者诊疗过程中产生的超声报告，包括但不限于心脏彩色超声、肾脏超声检查报告等。

	检验系统
	
	所有患者诊疗过程中产生的检验报告，包括但不限于血常规检验报告、微生物检验报告等。

	核医学系统
	
	所有患者诊疗过程中产生的核医学报告



[bookmark: _6.1.2、容器服务器]3.2、数据对接服务
	需对接数据系统
	对接数据采集要求
	对接数据内容

	康复系统
	1、 历史数据自2021年10月起至今完成单次批量采集。
2、 接口数据按患者出院时间节点完成当次诊疗数据上传采集。
	治疗记录单

	放疗系统
	
	放疗执行记录，放疗详细计划，放疗治疗记录单

	血液图文系统
	
	血液图文报告

	眼科系统
	
	所有患者诊疗过程中产生的系统报告



3.3、对接方案要求
详见附件4：广东省人民医院病案系统接口文档
4. 项目工期
1. 自合同签订日起，须在5个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. 须在《需求规格说明书》确认后的60个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。
4. 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行1个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。
5. 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。
(二)验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的70%。
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